СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

( ТРЕТИЙ СОЗЫВ)

#### РЕШЕНИЕ

26 января 2016 года                                                                                                                №  145

Об утверждении плана мероприятий «Благоустройство муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом № 131-фз от 06.10.2003  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Подпорожское городское поселение» Совет депутатов муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,

РЕШИЛ:

1. Утвердить план мероприятий «Благоустройство муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального образования Ленинградской области»  на 2016 год», согласно приложению.

2.   Контроль   над   исполнением   настоящего  решения   возложить    на  постоянную комиссию по вопросам ЖКХ и  благоустройству  Совета депутатов МО «Подпорожское городское поселение».

Глава муниципального образования                                                                   В.В. Мосихин

Приложение

к  решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения

от  26  января  2016 года  №  145

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального образования Ленинградской области»  на 2016 год»

| № п/п | Наименование работ | Предполагаемый объем финансирования (тыс. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мероприятия Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Обустройство и монтаж дорожных знаков, по мероприятиям: - содержание светофорных объектов; - нанесение осевой разметки; -замена и установка дорожных знаков; | 1576 ,0 900,0 676,0 500,0 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Подпорожское городское поселение « на 2014-2016 годы». Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы». |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченные финансированием в бюджете 2016 года в сумме 6056,4 тыс.руб.: - ул.Планеристов(от ул.Культуры +200 м); - устранение деформаций и повреждений картами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения ул.Волховская (от ул.Исакова до ул.Зеленая); - прочие мероприятия(экспертиза смет, проведение испытаний дорожных и строительных материалов); Выполнение мероприятий при обеспечении дополнительного финансирования: - ул.Больничная; - ул.Волкова(от пр.Ленина до ж.д. №11-а ул.Сосновая); - ремонт щебеночного основания а\дороги ул.Школьная (от ул.Школьная +1500м); - ул.Исакова (от ул.Красноармейская до въезда в ЦРБ) с тротуаром; -ремонт щебеночного основания а\дороги - ул.Труда (ул.Труда + 451 м); - ул.1-Мая; - ул.Горького(от ул.Комсомольская до ул.Физкультурная); - ул.Набережная Красного флота (от пр.Ленина до ул.Комсомольская); - паспортизация автомобильных дорог; | 6056,4 в т.ч.средства ОБ-2872,8 тыс.руб., МБ-3183,6 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Подпорожское городское поселение « на 2014-2016 годы». Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам» МО «Подпорожское городское поселение на 2014-2016 годы». |
| 3 | Ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам, обеспеченные финансированием в бюджете 2016 года в сумме 3000,0 тыс.руб. в т.ч. : Ремонт дворовых территорий: - ул.Красноармейская д.10; Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: - проезд между ж.д.№12 ул.Исакова и ж.д.№10 ул.Красноармейская; - проезд между ж.д. №10 ул.Красноармейская и детским садом №9 ул.Красноармейская; Выполнение мероприятий при обеспечении дополнительного финансирования: Ремонт дворовых территорий: -ул.Исакова д.18; Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: - проезд к ж.д.№18 ул.Исакова от ул.Красноармейская; - проезд вдоль ж.дома №28 пр.Ленина(проезд со стороны магазинов); - ул.Комсомольская( между домами №14 и №16 по ул.Комсомольская); - проезд от дома №1 ул.Комсомольской до ул.Набережная Красного флота); | 3000,0 |  |
| 4 | Устройство тротуаров и пешеходных дорожек: - вдоль ж.д.№2 по ул.Комсомольская ; - ул.Красноармейская(от ул.Исакова до ул.Строителей, от ж.д.№18 ул.Исакова до перекрестка улиц Красноармейская - Строителей); -ул.Свирская(от маг-на «Флора» до памятника «Матери» с озеленением); - от ул.Пионерская до проезда к ж.д. №17 ул.Комсомольская с устройством пешеходного перехода с ул.Комсомольская до военкомата; -ул.Свирская(от ул.Исакова до здания №52 ул.Свирская); - от МАУ «ПКДК» до ул.Набережная Красного флота; - обустройство лестницы с пандусом у маг-на «Дикси» пр.Ленина,д.22 | 10 000,0 | Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы». |
| 5 | Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения, обеспеченные финансированием в бюджете 2016 года в сумме 1550,0 тыс.руб.: -приобретение и установка детских дворовых комплексов (ул.Свирская ж.д.25-27; № 27-29, ул.Волкова ж.д. 35-37) -содержание и ремонт детских дворовых комплексов; -установка ограждений (ул.Свирская д.39, ул.Комсомольская д.1); -подготовка территорий под установку детских дворовых площадок; Выполнение мероприятий при обеспечении дополнительного финансирования из средств областного бюджета в сумме 1500,0 тыс.руб.: - устройство спортивной площадки по адресу: ул.Комсомольская ж.д.6-6а- ж.д.24 пр.Ленина; - приобретение и установка спортивных тренажеров на спортивной площадке по адресу: ул.Строителей д.11; - приобретение и установка детского дворового комплекса в населенных пунктах на территории МО «Подпорожское городское поселение» в количестве 1 шт.; | 1550,0 750,0 150,0 250,0 400,0 |  |
| 6 | Устройство контейнерных площадок, обеспеченные финансированием в бюджете 2016 года в сумме 450,0 тыс.руб.: - переулок Транспортный, ж. д.5; - ул.Комсомольская,д.6; - пр.Ленина д.31; Выполнение мероприятий при обеспечении дополнительного финансирования: - установка ограждений контейнерных площадок на ул.Волховская д.28,д.30 | 450,0 |  |
| 7 | Приобретение и установка остановочных комплексов: - ул.Комсомольская ж.д.№2; - ул.Свирская ж.д.№44; | 200,0 |  |
| 8 | Прочие работы по благоустройству: - устройство дренажных колодцев и водоотводных канав, ливневой канализации; - благоустройство территорий после сноса строений; - спил аварийных и сухостойных деревьев; -расчистка территорий от кустарника; - предотвращение распространения и ликвидация борщевика Сосновского; - приобретение спецтехники; | 1 327,0 100,0 500,0 |  |
| Всего: |  | 24 659,4 |  |