СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

( ТРЕТИЙ СОЗЫВ)

#### РЕШЕНИЕ

25 января 2017 года                                                                                                             №  241

Об утверждении плана мероприятий «Благоустройство муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом № 131-фз от 06.10.2003  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Подпорожское городское поселение» Совет депутатов муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,

РЕШИЛ:

1. Утвердить план мероприятий «Благоустройство муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального образования Ленинградской области»  на 2017 год», согласно приложению.

2.   Контроль   над   исполнением   настоящего  решения   возложить    на  постоянную комиссию по вопросам ЖКХ и  благоустройству  Совета депутатов МО «Подпорожское городское поселение».

Глава муниципального образования                                                                   В.В. Мосихин

Приложение

к  решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения

от   25   января  2017 года  №  241

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального образования Ленинградской области»  на 2017 год»

| № п/п | Наименование работ | Предполагаемый объем финансирования (тыс. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мероприятия Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Обустройство и монтаж дорожных знаков, по мероприятиям: - техническое обслуживание светофорных объектов; - нанесение осевой и пешеходной разметки; -замена и установка дорожных знаков; -проектирование светофорного объекта на пересечении улиц Исакова-Красноармейская (у автовокзала); -устройство пешеходных переходов(установка пешеходных светофоров с установкой знаков и нанесение разметки); | 2 000,0 800,0 300,0 500,0 200,0 200,0 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Подпорожское городское поселение « на 2017-2019 годы». Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2019 годы». |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченные финансированием в бюджете 2017 года в сумме 7 987,0 тыс.руб.: - ремонт автомобильной дороги по адресу: ул.Садовая (от пр.Ленина+658м); - ремонт автомобильной дороги по адресу: ул.Паромная (от ул.Труда+451м); - устранение деформаций и повреждений картами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения ул.Больничная (от ж.д.№3); - паспортизация автомобильных дорог; - прочие мероприятия(экспертиза смет, проведение испытаний дорожных и строительных материалов, ведение тех.надзора за выполнением работ); Выполнение мероприятий при обеспечении дополнительного финансирования: - ул.Набережная Красного флота (от пр.Ленина до ул.Комсомольская); - ул.Некрасова (от ж.д.№19 пр.Ленина до ул.Свирская); - ул.Горького (от ул.Комсомольская до ул.Физкультурная) | 7 987,0 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Подпорожское городское поселение «на 2017-2019 годы». Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам» МО «Подпорожское городское поселение на 2017-2019 годы». |
| 3 | Ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам, обеспеченные финансированием в бюджете 2017 года в сумме 2 500,0 тыс.руб. в т.ч. : Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: - ул.Комсомольская(от ул.Комсомольской до ул.Набережная Красного флота); - ул.Волховская ж.д.24(от ул.Волховская до ж.д.20б по ул.Исакова); Выполнение мероприятий при обеспечении дополнительного финансирования: - Ремонт дворовых территорий: -ул.Свирская ж.д.50; Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: - ул.Комсомольская (от ж.д.2 ул.Комсомольская до ж.д.25 ул.Волкова); - ул.Комсомольская( между домами № 14 и № 16 по ул.Комсомольская); | 2 500,0 |  |
| 4 | Устройство тротуаров и пешеходных дорожек: - ул.Комсомольская (от ж.д. 2 ул.Комсомольская до ж.д.9 ул.Сосновая); - от магазина «Флора» до ул.Октябрят; - благоустройство территории вдоль ж.домов №№24,28 по пр.Ленина (напротив магазинов: устройство тротуаров, а/стоянок, проезда); -ул.Исакова (от ул.Красноармейская до ЦРБ); - пр.Механический (от кольца к ул.1-Мая); | 8 000,0 | Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы». |
| 5 | Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения, обеспеченные финансированием в бюджете 2017 года в сумме 900,0 тыс.руб.: -приобретение и установка детского дворового комплекса ул.Свирская ж.д.50; -содержание и ремонт детских дворовых площадок; -установка ограждений (ул.Свирская д.39, ул.Комсомольская д.1, ул. Волкова, д.35-37, ул. Строителей, д.5-а, ул. Строителей, д.25-27-29); -подготовка территорий под установку детских дворовых площадок; - пр.Ленина ж.д.31(убрать старую, установить новый дворовой комплекс); | 900,0 500,0 150,0 100,0 150,0 |  |
| 6 | Устройство контейнерных площадок, обеспеченные финансированием в бюджете 2017 года в сумме 300,0 тыс.руб.: - устройство закрытой контейнерной площадки по ул.Волховская д.24-30 ; - пр.Ленина д.31; - перенос контейнерной площадки по адресу: - пер.Транспортный, ж. д.5; - ул.Парковая д.7; Выполнение мероприятий при обеспечении дополнительного финансирования: - ул.Комсомольская,д.6; | 300,0 |  |
| 7 | Приобретение и установка остановочных комплексов: - ул.Красноармейская д.12 (через дорогу напротив маг.ВЛМК); Выполнение мероприятий при обеспечении дополнительного финансирования: - ул.Свирская (рынок); - ул.Горького; | 200,0 |  |
| 8 | Прочие работы по благоустройству: - устройство дренажных колодцев и водоотводных канав, ливневой канализации; - благоустройство территорий после сноса строений; - спил аварийных и сухостойных деревьев; -расчистка территорий от кустарника; - предотвращение распространения и ликвидация борщевика Сосновского; | 1 800,0 |  |
| Всего: |  | 23 687,0 |  |