СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2017 года                                                                                                            №  173

Об утверждении отчета о выполнении плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» за 2016 год

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 22 Устава муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», в целях обеспечения реализации плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2016 год, утвержденного решением Совета депутатов от 25 апреля 2016 года № 126, Совет депутатов Подпорожского муниципального района

РЕШИЛ:

- Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» за 2016 год согласно приложению к настоящему решению.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию по экономическому развитию, законности и безопасности.

Глава муниципального образования                                                                       В.В. Мосихин

Приложение 
к решению Совета депутатов МО

«Подпорожский муниципальный район»

от  27 февраля  2017 года № 173

| О Т Ч Е Т О В Ы П О Л Н Е Н И И П Л А Н А |
| --- |
| мероприятий социально-экономического развития |
| муниципального образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" |
| в 2016 году |
| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Территориальная принадлежность (муниципальное образование) | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) | Выполнение в 2016 году |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  |
|  | Развитие социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере образования" | 2016 | 134 183,20 | 0,00 | 58 464,00 | 75 719,20 | 0,00 | В 2016 году на мероприятия в сфере образования израсходовано 180599,64 тыс.руб., в том числе 136442,80 тыс.руб. (средства ОБ), 44156,84 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1. | Реализация муниципальной программы "Современное образование Подпорожского района" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 134 183,20 | 0,00 | 58 464,00 | 75 719,20 | 0,00 | В 2016 году на реализацию муниципальной программы "Современное образование Подпорожского района" израсходовано 180599,64 тыс.руб., в том числе 136442,80 тыс.руб. (средства ОБ), 44156,84 тыс.руб. (средства МБ). |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Подпорожского района» | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 35 483,70 | 0,00 | 14 399,80 | 21 083,90 | 0,00 | По подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования Подпорожского района» в 2016 году израсходовано 35047,0 тыс.руб., в том числе 18722,3 тыс.руб. (средства ОБ), 16324,7 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.1. | Приобретение учебного оборудования, учебно-наглядных пособий и иного оборудования для дошкольных образовательных организаций |  | 1-4 квартал | 8 215,00 |  | 8 215,00 | 0,00 |  | Приобретено учебное оборудование, учебно-наглядные пособия и иное оборудование для дошкольных образовательных организаций на сумму 12078,7 тыс.руб. (средства ОБ). Неизрасходованные средства в сумме 1200,0 тыс.руб. будут освоены в 2017 году. |
| 1.1.2. | Приобретение мягкого инвентаря для дошкольных образовательных организаций |  | 1-4 квартал | 515,00 |  |  | 515,00 |  | Приобретен мягкий инвентарь для дошкольных образовательных организаций на сумму 628,1 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.3. | Обеспечение охранной сигнализации в 4 дошкольных образовательных организациях |  | 1-4 квартал | 300,00 |  |  | 300,00 |  | Заключены договоры на обеспечение охранной сигнализации в 4 дошкольных образовательных организациях на сумму 80,0 тыс.руб. На 01 июля 2016 года израсходовано 80,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.4. | Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений |  | 1-4 квартал | 5 334,00 | 0,00 | 0,00 | 5 334,00 | 0,00 | На 01.01.2017 года на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений израсходовано 3249,2 тыс.руб. (средства МБ). |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Обслуживание АПС |  |  | 856,00 |  |  | 856,00 |  | Заключены договоры на обслуживание АПС на сумму 868,0 тыс.руб. Израсходовано 864,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Огнезащитная обработка чердаков (детский сад №2, №11) |  |  | 80,00 |  |  | 80,00 |  | На огнезащитную обработку чердаков (детский сад № 2, № 11) израсходовано 80,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Обслуживание видеонаблюдения |  |  | 210,00 |  |  | 210,00 |  | Заключены контракты на обслуживание видеонаблюдения на сумму 59,5 тыс.руб. На 01.01.2017 года израсходовано 59,5 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Обслуживание кнопки тревожности и выезд группы |  |  | 635,00 |  |  | 635,00 |  | Заключены контракты на обслуживание кнопки тревожности и выезд группы на сумму 619,6 тыс.руб. В 2016 году израсходовано 631,5 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Замер сопротивления изоляции и контура заземления |  |  | 467,00 |  |  | 467,00 |  | На замер сопротивления изоляции и контура заземления в 2016 году израсходовано 66,5 тыс.руб. |
| - | Установка пожарных лестниц (детский сад № 30 и ЦДК) |  |  | 190,00 |  |  | 190,00 |  | На установку пожарных лестниц в ЦДК израсходовано 41,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Испытания наружных лестниц |  |  | 135,00 |  |  | 135,00 |  | На испытания наружных лестниц израсходовано 42,8 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Прочистка вентиляционных каналов |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  | Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на прочистку вентиляционных каналов на сумму 142,3 тыс.руб. Исполнение составило 100%. |
| - | Перекатка пожарных рукавов |  |  | 80,00 |  |  | 80,00 |  | На 01.01.2017 года на перекатку пожарных рукавов израсходовано 63,2 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Передача сигнала ЦАСПИ |  |  | 1 136,00 |  |  | 1 136,00 |  | Заключены контракты на передачу сигнала ЦАСПИ на сумму 1145,0 тыс. руб. Израсходовано в 2016 году 1115,4 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Страхование ГОЮЛ и ЧС |  |  | 160,00 |  |  | 160,00 |  | В 2016 году на страхование ГОЮЛ и ЧС израсходовано 112,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Обучение по противопожарной безопасности и ДПД |  |  | 260,00 |  |  | 260,00 |  | На обучение по противопожарной безопасности и ДПД на 01.01.2017 года израсходовано 31,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Монтаж аварийного освещения |  |  | 480,00 |  |  | 480,00 |  | Мероприятие не выполнено. Необходим проект и значительное финансирование. |
| - | Изготовление энергетического паспорта (детский сад № 21) |  |  | 45,00 |  |  | 45,00 |  | Мероприятие не выполнено. |
| 1.1.5. | Подготовка дошкольных образовательных организаций к новому учебному году |  | 2-4 квартал | 1 465,00 |  |  | 1 465,00 |  | В 2016 году на подготовку дошкольных образовательных организаций к новому учебному году израсходовано 1465,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.6. | Медицинские осмотры работников дошкольных образовательных организаций |  | 1-4 квартал | 1 585,00 |  |  | 1 585,00 |  | На медицинские осмотры работников дошкольных образовательных организаций в 2016 году израсходовано 959,1 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.7. | Медицинское сопровождение воспитанников детского сада № 29 |  | 1-4 квартал | 300,00 |  |  | 300,00 |  | В 2016 году заключен контракт на медицинское сопровождение воспитанников детского сада № 29 на сумму 300,2 тыс.руб. Оплата за фактически оказанные услуги составила 167,4 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.8. | Развитие инфраструктуры дошкольного образования |  | 1-4 квартал | 9 546,20 | 0,00 | 1 032,50 | 8 513,70 | 0,00 | В 2016 году на развитие инфраструктуры дошкольного образования израсходовано 7790,1 тыс.руб., в том числе 1032,5 тыс.руб. (средства ОБ), 6758,5 тыс.руб. (средства МБ). |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Текущий ремонт двух групп (ясельная и младшая) детского сада № 5 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  | Выполнены работы по текущему ремонту двух групп (ясельная и младшая) детского сада № 5. Израсходовано 700,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Текущий ремонт пищеблока детского сада № 11 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  | Выполнены работы по текущему ремонту пищеблока детского сада № 11 в. Израсходовано 500,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Ремонт цоколя, отмостки, лестниц наружных (бетонирование или замена), ремонт кладки стен, ремонт канализации детского сада № 21 |  |  | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  | Выполнены работы по ремонту цоколя, отмостки, лестниц наружных (бетонирование или замена), ремонт кладки стен, ремонт канализации детского сада № 21. Израсходовано 1200,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Ремонт цоколя, отмостки здания детского сада № 29 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  | Выполнены работы по ремонту цоколя, отмостки здания детского сада № 29 на сумму 600,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Приобретение оборудования |  |  | 450,00 |  |  | 450,00 |  | Приобретено оборудование на общую сумму 438,8 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Проведение ремонтных работ детского сада № 12 |  |  | 853,50 |  | 782,50 | 71,00 |  | Выполнены ремонтные работы детского сада № 12 на сумму 858,5 тыс.руб., в том числе 782,5 тыс.руб. (средства ОБ), 76,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Ремонт системы электроснабжения (детский сад № 1) |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  | На ремонт системы электроснабжения (детский сад № 1) израсходовано 482,9 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Промывка системы отопления, замена задвижек, ревизия колодцев |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  | В 2016 году на промывку системы отопления, замена задвижек, ревизия колодцев израсходовано 214,7 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Ремонт внутренней системы отопления (детский сад № 15) |  |  | 3 972,70 |  |  | 3 972,70 |  | Выполнены работы по ремонту внутренней системы отопления (детский сад № 15) на сумму 2010,6 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Замена окон (детский сад № 11) |  |  |  |  |  |  |  | На замену окон и дверей (детский сад № 11) израсходовано 510,5 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Оснащение современным игровым и развивающим оборудованием (детские сады № 11, 17, 30) |  |  | 270,00 |  | 250,00 | 20,00 |  | На оснащение современным игровым и развивающим оборудованием (детские сады № 11,17,30) израсходовано 275,0 тыс.руб., в том числе 250,0 тыс.руб. (средства ОБ), 25,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.9. | Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющих детей |  | 1-4 квартал | 8 223,50 | 0,00 | 5 152,30 | 3 071,20 | 0,00 | В 2016 году на оказание мер социальной поддержки семьям, имеющих детей израсходовано 8628,5 тыс.руб., в том числе 5611,1 тыс.руб. (средства ОБ), 3017,4 (средства МБ). |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Оплата питания детей в детском саду |  |  | 3 071,20 |  |  | 3 071,20 |  | В 2016 году на оплату питания детей в детском саду израсходовано 3017,4 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Выплата компенсации родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях Подпорожского района |  |  | 5 152,30 |  | 5 152,30 | 0,00 |  | В 2016 году на выплату компенсации родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях Подпорожского района израсходовано 5611,1 тыс.руб. (средства ОБ). |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Подпорожского района» | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 74 264,40 | 0,00 | 30 718,60 | 43 545,80 | 0,00 | В 2016 году по подпрограмме 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Подпорожского района» израсходовано 118097,4 тыс.руб., в том числе 101004,8 тыс.руб. (средства ОБ), 17092,6 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.10. | Приобретение учебного и иного оборудования, учебно-наглядных пособий для образовательного процесса общеобразовательных школ |  | 1-4 квартал | 13 460,00 |  | 13 460,00 | 0,00 |  | В 2016 году на приобретение учебного и иного оборудования, учебно-наглядных пособий для образовательного процесса общеобразовательных школ израсходовано 13677,2 тыс.руб. (средства ОБ). |
| 1.1.11. | Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений |  | 1-4 квартал | 3 784,00 | 0,00 | 0,00 | 3 784,00 | 0,00 | На обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений в 2016 году израсходовано 2451,2 тыс.руб. (средства МБ). |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Обслуживание АПС |  |  | 730,00 |  |  | 730,00 |  | На 01.01.2016 года на обслуживание АПС израсходовано 682,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Огнезащитная обработка чердаков (школа № 1, школа № 8, школа-интернат) |  |  | 120,00 |  |  | 120,00 |  | На работы по огнезащитной обработке чердаков (школа № 1, школа № 8, школа-интернат) израсходовано 120,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Обслуживание видеонаблюдения |  |  | 369,00 |  |  | 369,00 |  | На обслуживание видеонаблюдения израсходовано 173,4 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Обслуживание кнопки тревожности и выезд группы |  |  | 473,00 |  |  | 473,00 |  | На обслуживание кнопки тревожности и выезд группы в 2016 году израсходовано 429,8 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Замер сопротивления изоляции и контура заземления |  |  | 292,00 |  |  | 292,00 |  | На работы по замеру сопротивления изоляции и контура заземления израсходовано 47,3 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Испытания наружных лестниц |  |  | 82,00 |  |  | 82,00 |  | На испытания наружных лестниц (МБОУ "СОШ № 1" израсходовано 2,8 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Прочистка вентиляционных каналов |  |  | 490,00 |  |  | 490,00 |  | На прочистку вентиляционных каналов израсходовано 96,4 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Перекатка пожарных рукавов |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  | На перекатку пожарных рукавов израсходовано 32,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Передача сигнала ЦАСПИ |  |  | 568,00 |  |  | 568,00 |  | На передачу сигнала ЦАСПИ израсходовано 512,3 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Страхование ГОЮЛ и ЧС |  |  | 130,00 |  |  | 130,00 |  | В 2016 году на страхование ГОЮЛ и ЧС израсходовано 186,5 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Обучение по противопожарной безопасности и ДПД |  |  | 160,00 |  |  | 160,00 |  | На 01.01.2016 года на обучение по противопожарной безопасности и ДПД израсходовано 129,7 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Монтаж аварийного освещения |  |  | 270,00 |  |  | 270,00 |  | Мероприятие не выполнено. Необходим проект и значительное финансирование. |
| - | Изготовление энергетического паспорта (школа № 3) |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  | На изготовление энергетического паспорта (школа № 3) израсходовано 39,0 тыс.руб. |
| 1.1.12. | Развитие инфраструктуры общего образования |  |  | 44 137,00 | 0,00 | 17 258,60 | 26 878,40 | 0,00 | В 2016 году на развитие инфраструктуры общего образования израсходовано 93138,4 тыс. руб., в том числе 87327,6 тыс.руб. (средства ОБ), 5810,8 тыс. руб. (средства МБ). |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений |  |  | 240,00 |  |  | 240,00 |  | На приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений израсходовано 240,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Замена ограждения МБОУ «Винницкая школа-интернат» |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  | На замену ограждения МБОУ «Винницкая школа-интернат» израсходовано 1977,3 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Приобретение дизельгенератора |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  | На приобретение дизельгенератора израсходовано 800,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Ремонт электрики МБОУ «Подпорожская СОШ № 8» |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  | На ремонт электрики МБОУ «Подпорожская СОШ № 8» израсходовано 508,8 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Промывка системы отопления, замена задвижек, ревизия колодцев |  |  | 345,00 |  |  | 345,00 |  | На промывку системы отопления, замену задвижек, ревизию колодцев израсходовано 107,4 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Ремонтные работы МБОУ «Подпорожская СОШ № 8» |  |  | 2 796,00 |  | 2 657,00 | 139,00 |  | На ремонтные работы МБОУ «Подпорожская СОШ № 8» израсходовано 2922,7 тыс.руб., в том числе 2657,0 тыс.руб. (средства ОБ), 265,7 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Оснащение школ, внедряющих ФГОС (МБОУ «Важинская СОШ № 6») |  |  | 300,00 |  | 300,00 |  |  | На оснащение школ, внедряющих ФГОС (МБОУ «Важинская СОШ № 6») израсходовано 330,0 тыс.руб., в том числе 300,0 тыс.руб. (средства ОБ), 30,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Оснащение школ, реализующих профильное обучение (МБОУ «Подпорожская СОШ № 8») |  |  | 227,00 |  | 150,00 | 77,00 |  | На оснащение школ, реализующих профильное обучение (МБОУ «Подпорожская СОШ № 8») израсходовано 165,0 тыс.руб., 150,0 тыс.руб. (средства ОБ), 15,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Оснащение региональных инновационных площадок (школа № 8 и школа-интернат) |  |  | 400,00 |  | 400,00 |  |  | На оснащение региональных инновационных площадок (школа № 8 и школа-интернат) израсходовано 440,0 тыс.руб., в том числе 400,0 тыс.руб. (средства ОБ), 40,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Приобретение школьного автобуса для МБОУ «Винницкая школа-интернат» |  |  | 1 880,00 |  | 1 700,00 | 180,00 |  | На приобретение школьного автобуса для МБОУ «Винницкая школа-интернат» израсходовано 1700,0 тыс.руб. (средства ОБ). |
| - | Организация доступа к сети Интернет |  |  | 540,00 |  | 498,40 | 41,60 |  | На организацию доступа к сети Интернет израсходовано 402,6 тыс.руб., в том числе 361,0 тыс.руб. (средства ОБ), 41,6 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Организация и техническое сопровождение дистанционного обучения |  |  | 711,20 |  | 553,20 | 158,00 |  | На организацию и техническое сопровождение дистанционного обучения израсходовано 390,9 тыс.руб., в том числе 360,3 тыс.руб. (средства ОБ), 30,6 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Устройство спортивной площадки МБОУ «Подпорожская СОШ № 1» |  |  | 11 230,00 |  | 11 000,00 | 230,00 |  | В 2016 году заключен муниципальный контракт на устройство спортивной площадки МБОУ «Подпорожская СОШ № 1» на общую сумму 11160,4 тыс.руб., в том числе 10931,8 тыс.руб. за счет средств ОБ, 228,6 тыс.руб. за счет средств МБ. Срок выполнения контракта 30 ноября 2016 года. На 01.01.2017 годы работы не выполнены. |
| - | Реновация общеобразовательных школ (школа № 9 в п. Никольский) |  |  | 12 966,30 |  |  | 12 966,30 |  | В 2016 году на работы по реновации общеобразовательной школы № 9 в п. Никольский израсходовано 37785,4 тыс.руб., в том числе 37097,8 тыс.руб. (средства ОБ), 687,6 тыс.руб. (средства МБ). Окончание работ планируется в 2017 году. |
| - | Реновация общеобразовательных школ (школа № 1 в г. Подпорожье) |  |  | 0,00 |  |  |  |  | В 2016 году на работы по реновации общеобразовательной школы № 1 в г. Подпорожье израсходовано 24280,8 тыс.руб. (средства ОБ). Окончание работ планируется в 2017 году. |
| - | Строительство МБОУ «Вознесенская СОШ № 7» |  |  | 8 901,50 |  |  | 8 901,50 |  | В 2016 году на строительство МБОУ "Вознесенская СОШ № 7" израсходовано 21088,3 тыс.руб., в том числе 20021,5 тыс.руб. (средства ОБ), 1066,8 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.13. | Мероприятия по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  | 1-4 квартал | 7 035,20 |  |  | 7 035,20 |  | В 2016 году на мероприятия по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях израсходовано 5533,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.14. | Проведение медицинских осмотров работников |  | 1-4 квартал | 1 230,00 |  |  | 1 230,00 |  | В 2016 году на проведение медицинских осмотров работников израсходовано 1037,2 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.15. | Подготовка школ к новому учебному году |  | 2-4 квартал | 1 453,20 |  |  | 1 453,20 |  | В 2016 году на подготовку школ к новому учебному году израсходовано 1453,2 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.16. | Организация подвоза учащихся к месту учебы |  | 1-4 квартал | 3 165,00 |  |  | 3 165,00 |  | В 2016 году на организацию подвоза учащихся к месту учебы израсходовано 807,2 тыс. руб. (средства МБ). |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей Подпорожского района" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 15 407,90 | 0,00 | 11 520,40 | 3 887,50 | 0,00 | По подпрограмме 3 "Развитие дополнительного образования детей Подпорожского района" израсходовано 15040,04 тыс.руб., в том числе 11520,4 тыс.руб. (средства ОБ), 3519,64 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.18. | Обеспечение охранной сигнализации в 3 учреждениях дополнительного образования |  | 1-4 квартал | 365,00 |  |  | 365,00 |  | В 2016 году на обеспечение охранной сигнализации в 3 учреждениях дополнительного образования израсходовано 365,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.19. | Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений |  | 1-4 квартал | 1 649,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649,00 | 0,00 | В 2016 году на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений израсходовано 1172,7 тыс.руб. (средства МБ). |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Обслуживание АПС |  |  | 335,00 |  |  | 335,00 |  | На обслуживание АПС израсходовано 328,4 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Обслуживание видеонаблюдения |  |  | 120,00 |  |  | 120,00 |  | На обслуживание видеонаблюдения израсходовано 35,7 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Обслуживание кнопки тревожности и выезд группы |  |  | 228,00 |  |  | 228,00 |  | На обслуживание кнопки тревожности и выезд группы израсходовано 228,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Замер сопротивления изоляции и контура заземления |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  | На работы по замеру сопротивления изоляции (МБОУ ДО "ЦДТ") израсходовано 1,4 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Испытания наружных лестниц |  |  | 35,00 |  |  | 35,00 |  | Мероприятие не выполнено. |
| - | Прочистка вентиляционных каналов |  |  | 170,00 |  |  | 170,00 |  | На прочистку вентиляционных каналов израсходовано 33,4 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Перекатка пожарных рукавов |  |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  | На перекатку пожарных рукавов израсходовано 44,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Передача сигнала ЦАСПИ |  |  | 426,00 |  |  | 426,00 |  | На передачу сигнала ЦАСПИ израсходовано 426,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Страхование ГОЮЛ и ЧС |  |  | 55,00 |  |  | 55,00 |  | На страхование ГОЮЛ и ЧС израсходовано 32,3 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Обучение по противопожарной безопасности и ДПД |  |  | 60,00 |  |  | 60,00 |  | На обучение по противопожарной безопасности и ДПД израсходовано 31,9 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Монтаж аварийного освещения |  |  | 120,00 |  |  | 120,00 |  | Мероприятие не выполнено. Необходим проект и значительное финансирование. |
| - | Изготовление энергетического паспорта (ЦДТ) |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  | На изготовление энергетического паспорта (ЦДТ) израсходовано 25,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.20. | Медицинские осмотры работников организаций дополнительного образования |  | 1-4 квартал | 430,00 |  |  | 430,00 |  | В 2016 году на медицинские осмотры работников организаций дополнительного образования израсходовано 308,1 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.21. | Развитие инфраструктуры дополнительного образования |  | 1-4 квартал | 12 510,40 | 0,00 | 11 520,40 | 990,00 | 0,00 | На развитие инфраструктуры дополнительного образования в 2016 году израсходовано 12741,24 тыс. руб., в том числе 11520,4 тыс.руб. (средства ОБ), 1220,84 тыс.руб. (средства МБ). |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Приобретение оборудования для организаций дополнительного образования |  |  | 580,00 |  |  | 580,00 |  | На приобретение оборудования для организаций дополнительного образования израсходовано 857,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Промывка системы отопления, замена задвижек, ревизия колодцев |  |  | 155,00 |  |  | 155,00 |  | На промывку системы отопления, замену задвижек, ревизию колодцев израсходовано 81,8 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Ремонт здания МБОУДО «ЦДТ» |  |  | 545,40 |  | 520,40 | 25,00 |  | На ремонт здания МБОУДО «ЦДТ» израсходовано 572,44 тыс.руб., в том числе 520,4 тыс.руб. (средства ОБ), 52,04 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Устройство спортивной площадки МБОУДО «ПДЮСШ» |  |  | 11 230,00 |  | 11 000,00 | 230,00 |  | Выполнены работы по устройству спортивной площадки МБОУДО «ПДЮСШ». Израсходовано 11230,0 тыс.руб., в том числе 11000,0 тыс.руб. (средства ОБ), 230,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.22. | Подготовка организаций дополнительного образования к новому учебному году |  | 2-4 квартал | 453,50 |  |  | 453,50 |  | В 2016 году на подготовку организаций дополнительного образования к новому учебному году израсходовано 453,0 тыс.руб. (средства МБ). |
|  | Подпрограмма 4 "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 5 077,20 | 0,00 | 1 825,20 | 3 252,00 | 0,00 | В 2016 году по подпрограмме 4 "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" всего израсходовано 8636,1 тыс. руб., в том числе 5193,3 тыс.руб. (средства ОБ), 3440,8 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.23. | Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи |  | 1-4 квартал | 5 077,20 | 0,00 | 1 825,20 | 3 252,00 | 0,00 | В 2016 году на обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи всего израсходовано 5353,3 тыс. руб., в том числе 2212,5 тыс.руб. (средства ОБ), 3440,8 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Организация занятости детей, подростков и молодежи (мероприятия) |  |  | 450,00 |  |  | 450,00 |  | На организацию занятости детей, подростков и молодежи (мероприятия) израсходовано 450,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Содержание оздоровительно-образовательного лагеря с круглосуточным пребыванием детей |  |  | 2 006,40 |  | 1 806,40 | 200,00 |  | На содержание оздоровительно-образовательного лагеря с круглосуточным пребыванием детей израсходовано из 2415,7 тыс.руб., в том числе 2193,7 тыс.руб. (средства ОБ), 220,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  | 2 602,00 |  |  | 2 602,00 |  | На организацию отдыха и оздоровления детей и подростков израсходовано 5753,6 тыс.руб., в том числе 2982,8 (средства ОБ), 2770,8 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Проведение С-витаминизации |  |  |  |  | 18,80 |  |  | На проведение С-витаминизации израсходовано 18,8 тыс.руб. (средства ОБ). |
|  | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Современное образование Подпорожского района" и прочие мероприятия в области образования" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | По подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Современное образование Подпорожского района" и прочие мероприятия в области образования" израсходовано в 2016 году 3779,1 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.24. | Муниципальная поддержка одаренных детей системы образования Подпорожского района» |  | 1-4 квартал | 1 450,00 |  |  | 1 450,00 |  | В 2016 году израсходовано на муниципальную поддержку одаренных детей системы образования Подпорожского района» 1373,2 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.25. | Ликвидация аварийных ситуаций учреждений образования |  | 1-4 квартал | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  | В 2016 году на ликвидацию аварийных ситуаций учреждений образования израсходовано 2405,9 тыс.руб. (средства МБ). |
| 2. | Мероприятия в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере социальной защиты населения" | 2016 | 4 313,93 | 300,00 | 3 963,93 | 50,00 | 0,00 | В 2016 году на реализацию мероприятий в сфере социальной защиты населения израсходовано 13563,04 тыс.руб., в том числе 171,64 тыс.руб. (средства ФБ), 13357,41 тыс.руб. (средства ОБ), 33,99 тыс.руб. (средства МБ). |
| 2.1. | Реализация муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе на 2015-2017 годы" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 4 313,93 | 300,00 | 3 963,93 | 50,00 | 0,00 | В 2016 году на реализацию муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе на 2015-2017 годы" израсходовано 10443,64 тыс.руб., в том числе 171,64 тыс.руб. (средства ФБ), 10238,01 тыс.руб. (средства ОБ), 33,99 тыс.руб. (средства МБ). |
| 2.1.1. | Оказание гражданам экстренной помощи на дому с использованием технологии социального обслуживания «Тревожная кнопка» |  | 2016 | 420,10 |  | 420,10 |  |  | Услуги экстренной помощи на дому с использованием технологии социального обслуживания «Тревожная кнопка» получили 74 человека. В 2016 году израсходовано 420,1 тыс.руб. (средства ОБ). |
| 2.1.2. | Предоставление гражданам транспортных услуг с использованием технологии социального обслуживания «Социальное такси» |  | 2016 | 1 067,65 |  | 1 067,65 |  |  | В 2016 году услугами социального такси воспользовались 271 человек, израсходовано 1068,65 тыс.руб. - средства ОБ. |
| 2.1.3. | Предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам услуг на дому с использованием технологии социального обслуживания «Служба сиделок» |  | 2016 | 1 996,90 |  | 1 996,90 |  |  | В 2016 году услуги социального обслуживания «Служба сиделок» получили 30 человек, израсходовано 1996,9 тыс.руб. (средства ОБ). |
| 2.1.4. | Предоставление детям-инвалидам услуг на дому с использованием технологии социального обслуживания «Служба сиделок» |  | 2016 | 429,28 |  | 429,28 |  |  | Технология социального обслуживания "Служба сиделок" внедрена с 01.06.2016 года. На 01.01.2017 года предоставлены услуги 3 детям-инвалидам. Израсходовано 429,28 тыс.руб. (средства ОБ). |
| 2.1.5. | Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов здания УСЗН АМО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» |  | 2016 | 200,00 | 150,00 | 25,00 | 25,00 |  | В 2016 году выполнены следующие работы по приспособлению для доступа инвалидов здания УСЗН: установлена кнопка вызова, установлена система информации на всех структурно-функциональных зонах, выделены контрастным цветом нижние и верхние ступени на всех лестничных пролетах, установлены поручни по пути движения внутри здания, установлен опорный поручень в туалетной кабине. Израсходовано 200,0 тыс.руб., 180,0 тыс.руб. (средства ОБ), 20,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| 2.1.6. | Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов здания МБУ СРЦН «Семья» |  | 2016 | 200,00 | 150,00 | 25,00 | 25,00 |  | В 2016 году выполнены следующие работы по приспособлению для доступа инвалидов здания МБУ СРЦН «Семья»: установка систем информации на всех структурно-функциональных зонах, выделены контрастным цветом нижние и верхние ступени на всех лестничных пролетах. Израсходовано 89,91 тыс.руб., в том числе 21,64 тыс.руб. (средства ФБ), 59,28 тыс.руб. (средства ОБ), 8,99 тыс.руб. (средства МБ). |
| Мероприятия, не включенные в план мероприятий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2016 году на мероприятия, не включенные в план мероприятий израсходовано 3119,4 тыс.руб. (средства ОБ). |
| 2.1.7. | Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы МБУ СРЦН "Семья" |  | 2016 | 0,00 |  |  |  |  | В 2016 году выполнены следующие работы: перепланировка части 1-го этажа, ремонт аварийных балконов 1-го этажа, приобретение мебели и техники для приемно-карантинного отделения. Израсходовано 3119,4 тыс.руб. (средства ОБ). |
| 2.1.8. | Реализация социально-просветительского проекта "Университет третьего возраста" |  | 2016 | 0,00 |  |  |  |  | В 2016 году всего прошли обучение 387 человек, из них по факультетам: "Компьютерная грамотность" - 5 чел., "Правовая грамотность" - 387 чел., "Здоровье сберегающие технологии" - 379 чел., "Культурно-досуговая деятельность" - 387 чел., "Православные знания" - 346 чел., "Спортивные соревнования" - 89 чел., "Социальный туризм" - 26 чел., "Танцевальные мероприятия" - 196 чел., "Рукоделие" - 35 чел. |
| 2.1.9. | Реализация технологии социального обслуживания "Мобильная бригада для неотложных социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидов" |  | 2016 | 0,00 |  |  |  |  | В 2016 году количество выездов мобильной бригады - 216, численность граждан, охваченных услугами - 87 чел., количество, оказанных услуг - 22672, из них: социально-правового характера - 319, социально-бытового характера - 15905, социально-медицинского - 15905, социально-медицинского - 4482, социально-психологического - 1966, выдано продуктовых наборов - 3. |
| 3. | Мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики" | 2016 | 18 949,75 | 0,00 | 0,00 | 18 949,75 | 0,00 | В 2016 году на мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики израсходовано 19955,74 тыс.руб., в том числе 1288,32 тыс.руб. (средства ОБ), 18667,42 тыс.руб. (средства МБ). |
| Реализация действующих муниципальных (государственных) программ | 2016 | 14 292,70 | 0,00 | 0,00 | 14 292,70 | 0,00 | В 2016 году на реализацию муниципальных программ израсходовано 14767,84 тыс.руб., в том числе 1288,32 тыс.руб. (средства ОБ), 13479,55 тыс.руб. (средства МБ). |
| 3.1. | Реализация муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе на 2014-2016 годы" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 11 942,70 | 0,00 | 0,00 | 11 942,70 | 0,00 | В 2016 году на реализацию муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе на 2014-2018 годы" израсходовано 12334,34 тыс.руб., в том числе 1105,12 тыс.руб. (средства ОБ), 11229,22 тыс.руб. (средства МБ). |
| 3.1.1. | Реализация мероприятий в области молодежной политики |  | 2016 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | Мероприятия выполнены, согласно календарному плану основных мероприятий отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму в 2016 году. Всего израсходовано 762,58 тыс.руб., в том числе 597,47 тыс.руб. (средства МБ), 165,1 тыс.руб. (средства ОБ). |
| 3.1.2. | Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта |  | 2016 | 1 100,00 |  |  | 1 100,00 |  | Мероприятия выполнены, согласно календарному плану основных мероприятий отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму в 2016 году. Всего израсходовано 1000,1 тыс.руб. (средства МБ). |
| 3.1.3. | Обеспечение доступности условий для занятий физической культурой и спортом |  | 2016 | 10 232,70 |  |  | 10 232,70 |  | Мероприятия выполнены, согласно календарному плану основных мероприятий отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму в 2016 году. Всего израсходовано 10571,6 тыс.руб., в том числе 9631,62 тыс.руб. (средства МБ), 940,0 тыс.руб. (средства депутатов ЛО). |
| 3.2. | Реализация муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении на 2015-2017 годы" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | В 2016 году на реализацию муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении на 2015-2017 годы" израсходовано 2433,5 тыс.руб., в том числе 183,2 тыс.руб. (средства ОБ), 2250,3 тыс.руб. (средства МБ). |
| 3.2.1. | Реализация мероприятий в области молодежной политики |  | 2016 | 1 100,00 |  |  | 1 100,00 |  | Мероприятия выполнены, согласно календарному плану основных мероприятий отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму за 2016 году. Всего израсходовано 1070,0 тыс.руб., в том числе 183,2 (средства ОБ), 886,8 тыс.руб. (средства МБ). |
| 3.2.2. | Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта |  | 2016 | 1 250,00 |  |  | 1 250,00 |  | Мероприятия выполнены, согласно календарному плану основных мероприятий отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму за 2016 год. Всего израсходовано 1363,5 тыс.руб. (средства МБ). |
| Мероприятия, не входящие в муниципальные программы, требующие финансирования | 2016 | 4 607,05 | 0,00 | 0,00 | 4 657,05 | 0,00 | В 2016 году на мероприятия, не включенные в план мероприятий израсходовано 2389,8 тыс.руб. (средства МБ). |
| 3.3. | Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом в г. Подпорожье (окончание работ) | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 1 607,05 |  |  | 1 607,05 |  | Разработана проектно-сметная документация на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом 24 х 18 м. В 2016 году израсходовано 1625,7 тыс.руб. (районный бюджет). Строительство планируется в 2017 году. |
| 3.4. | Проектирование Вепсского центра фольклора и ремесел в с. Винницы | МО "Винницкое сельское поселение" | 2016 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  | Стоимость контракта на проектирование - 2547,00 тыс.руб. В 2016 году на проектирование Вепсского центра фольклора и ремесел в с. Винницы израсходовано 859,6 тыс.руб. (районный бюджет). Проектно-сметная документация находится на рассмотрении в ГАУ "Леноблгосэкспертиза" Строительство запланировано на 2017-2018 годы. |
| 3.5. | Завершение строительства работ по ремонту и подготовке к эксплуатации спортивного зала в помещении поликлиники в п. Никольский | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | Работы выполнены за счет спонсорских средств. Спортивный зал введен в эксплуатацию. |
| Мероприятия, не включенные в план мероприятий | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2016 году на мероприятия, не включенные в план мероприятий израсходовано 2798,1 тыс.руб. (средства МБ). |
| 3.6. | Ремонт здания МБУ "Никольский центр культуры" в рамках МП "Культура в Никольском городском поселении" | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Выполнены работы по капитальному ремонту зрительного зала ДК и текущему ремонту 2 кабинетов помещения ДК на общую сумму 2798,1 тыс.руб. (средства МБ). |
| Создание комфортных условий для проживания населения и повышение эффективности и надёжности функционирования жилищно-коммунального хозяйства |
| 4. | Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства" | 2016 | 265 034,71 | 0,00 | 219 698,19 | 45 336,52 | 0,00 | В 2016 году на реализацию мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства израсходованы средства в сумме 122994,17 тыс.руб., в том числе 70568,76 тыс.руб. - средства ОБ, 52024,35 тыс.руб. - средства МБ, 401,36 тыс.руб. - прочие средства. |
| Реализация действующих муниципальных (государственных) программ | 2016 | 262 034,71 | 0,00 | 219 698,19 | 42 336,52 | 0,00 | В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальных (государственных) программ израсходованы средства в сумме 110801,17 тыс.руб., в том числе 68285,56 тыс.руб. - средства ОБ, 42114,24 тыс.руб. - средства МБ, 401,36 тыс.руб. - прочие средства. |
| 4.1. | Строительство полигона твердых бытовых отходов | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 77 460,07 |  | 77 460,07 |  |  | 05 декабря 2016 года заключен государственный контракт на строительство полигона с ООО "Инвестиционная строительная компания "НСК" на сумму 72827,5 тыс.руб. Срок исполнения 8,3 месяца. |
| 4.2. | Проектно-изыскательные работы по объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, в том числе проектно-изыскательные работы» | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 10 000,00 |  | 7 000,00 | 3 000,00 |  | Заключен контракт от 05 ноября 2015 года на проектно-изыскательские работы с ООО "Экология плюс". Стоимость работ по контракту - 7100,00 тыс.руб. Срок исполнения работ продлен до 01 мая 2017 года. В 2016 году произведена оплата по контракту в размере 2160,0 тыс.руб. (средства ОБ). Выполнены работы по подготовке и выдаче технических условий Ростелеком для ПИР по объекту 17,39 тыс.руб. (средства МБ) - 100%. На экспертизу проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений" израсходовано 1133,4 тыс.руб. (средства ОБ), 127,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.3. | Строительство газопровода в г. Подпорожье |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  | Всего в 2016 году на строительство газопровода израсходованы средства местного бюджета в сумме 2780,35 тыс.руб., в том числе на топографо-геодезические изыскания - 99,99 тыс.руб., разработку ПСД - 2489,44 тыс.руб., авторский надзор за строительством - 29,54 тыс.руб., согласование газопровода - 18,88 тыс.руб. |
| 4.4. | Ремонт участков ТС |  |  | 7 038,86 |  | 6 060,00 | 978,86 |  | В 2016 году выполнены работы по ремонту участков тепловых сетей по ул. Ленина, ул. Волховская, ул. Комсомольская (622 п.м). Израсходовано 7038,86 тыс.руб. , в том числе 6060,0 тыс.руб. (средства ОБ), 978,86 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.5. | Актуализация схемы теплоснабжения на 2017 год |  |  | 95,00 |  |  | 95,00 |  | Актуализирована 1 схема теплоснабжения. Израсходовано 95,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.6. | Ремонт водоразборных колонок г. Подпорожье |  |  | 431,12 |  |  | 431,12 |  | Выполнен ремонт 10 водоразборных колонок в г. Подпорожье по адресам: ул. Куккоевой, д. 7, ул. Новгородская, д. 42, ул. Парковая, д. 7, ул. Паромная, д. 14, ул. пер. Транспортный, д. 6, ул. Садовая, д. 15, ул. Физкультурная, д. 3, ул. Школьная, д. 44-а, ул. Школьная, д. 56, Новая деревня 1 линия д. 2. Израсходовано 431,12 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.7. | Ремонт участков канализ.сети ул. Свирская д. 78, ул. Строителей д. 6-а |  |  | 410,20 |  |  | 410,20 |  | Выполнены работы по ремонту участков канализационной сети по ул. Свирская, д. 78 (19 п.м.), ул. Строителей, д. 6-а (26 п.м.), ул. Культуры (52 п.м.). В 2016 году произведена оплата за выполненные работы в сумме 1942,44 тыс.руб., в том числе 1575,0 тыс.руб. (средства ОБ), 367,44 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.8. | Замена сетей водопровода ул. Красноармейская д. 9 |  |  | 303,20 |  |  | 303,20 |  | В 2016 году выполнены работы по ремонту наружных сетей водопровода в г. Подпорожье: участок № 1 - Архангельский тракт, участок № 2 - пр. Ленина, д. 14 - ул. Комсомольская, д. 9 общей протяженностью 910 м.; ул. Поселковая - ул. Куккоевой общей протяженностью 955 м.; участок № 1 - ввод на ж/д № 9 и № 14 по ул. Красноармейская, № 18 по ул. Гнаровской, № 18 по ул. Исакова, участок № 2 - ул. Строителей общей протяженностью 802 м. Произведена оплата в сумме 9020,45 тыс.руб., в том числе 8118,36 тыс.руб. (средства ОБ), 902,09 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.9. | Проверка сметной документации |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  | Выполнена проверка сметной документации по тепловым сетям (2 контракта), по водопроводным сетям (1 контракт) на общую сумму 139,9 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.10. | Реконструкция станций подкачки по ул. Свирская д.62 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  | Выполнение мероприятия планируется в 2017 году. |
| 4.11. | Реконструкция водопроводного колодца ул. Волкова д. 27 |  |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  | Выполнены работы по реконструкции водопроводного колодца по ул. Волкова, д. 27. Израсходовано 20,08 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.12. | Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону (ремонт ТС) на территории Подпорожского района в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 978,00 |  |  | 978,00 |  | В 2016 году выполнены работы по ремонту следующих участков: участок ТС от ТК-1 до ТК-14а (через ТК-1б), ул. Комсомольская (89 м); участка ТС от ТК-7(7) до ТК-7а(7), ул. Красноармейская (55 м); участка ТС от ТК-4а до ТК-14, ул. Свирская (87 м); участков ТС Свирская, 82 (25 м), Ленина, 14а (40 м); участка ТС от ТК-8 до ж/д № 10 по ул. Красноармейская (40 м); участка ТС от ТК-15 по ул. Комсомольская (10 м); ввода ТС в ж/д № 3, ул. Комсомольская (10 м); участка ТС от ТК-3 до ж/д № 37, ул. Садовая (25 м); участка ТС от ТК-12 до здания гаражей, пр. Ленина (27 м); участков ТС к зданию МАУ "Подпорожский КДК", пр. Ленина (150 м), от ТК-2 до ж/д № 13, ул. Исакова (42 м), от ТК-11 до ТК-12, пр. Ленина (50 м), от ТК-3 до здания спортивного комплекса, ул. Некрасова, д. № 3 (65 м), от ТК-1а до ж/д № 82, ул. Свирская (43 м). В 2016 году произведена оплата за выполненные работы в сумме 7108,78 тыс.руб., в том числе 3448,88 тыс.руб. (средства ОБ), 3659,90 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.13. | Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения на территории МО "Подпорожское городское поселение" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | В 2016 году выполнены работы по содержанию мест отдыха детей и взрослого населения на сумму 2362,79 тыс.руб. (средства МБ), в том числе по подготовке территорий под установку детских дворовых и спортивных площадок по адресам: ул. Свирская д. 25-27-29 и ул. Волкова д. 35-37, установка детских дворовых комплексов в количестве 3 шт. (ул. Свирская д. 25-27-29, ул. Волкова д. 35-37, ул. Строителей д. 5-а) и двух песочниц, содержание детских дворовых площадок, ремонт детской дворовой площадки ул. Свирская д. 13, приобретены парковые скамейки и урны по 10 шт., установлены тренажеры на двух спортивных площадках по ул. Строителей д. 11 и ул. Исакова д. 20. |
| 4.14. | Озеленение территории МО "Подпорожское городское поселение" |  |  | 2 600,00 |  |  | 2 600,00 |  | В 2016 году выполнены работы по озеленению на сумму 2436,94 тыс.руб. (средства МБ), в том числе приобретение кустов на Аллею Героев. Содержание зеленых насаждений, газонов и клумб. Обрезка крон деревьев и обрезка кустов. |
| 4.15. | Поддержание санитарного состояния МО "Подпорожское городское поселение" |  |  | 1 400,00 |  |  | 1 400,00 |  | В 2016 году выполнены работы по содержанию санитарного состояния поселения на сумму 3035,52 тыс.руб. (средства МБ), в том числе по уборке несанкционированных свалок, незакрепленных территорий, по уборке остановок, урн, обочин от случайного мусора, вывозу крупногабаритного мусора, содержанию мест захоронения, сносу сараев. |
| 4.16. | Прочие мероприятия по благоустройству территории МО "Подпорожское городское поселение" |  |  | 11 327,00 |  |  | 11 327,00 |  | В 2016 году выполнены прочие мероприятия по благоустройству Подпорожского городского поселения на общую сумму 20622,01 тыс.руб. (средства МБ), в том числе устройство дренажа по ул.1-Мая, ул. Октября д. 9 и пр. Механический, д. 36, восстановление дренажа по ул. Поселковая, ремонт водопропускной трубы под дорогой по ул. Труда, д. 74. Приобретение и установка остановочного павильона на ул. Комсомольская возле д. 2. Валка аварийных и сухостойных деревьев. Комплексное благоустройство Аллеи Героев. Выкашивание травы на городских территориях. Приобретение комбинированной техники в количестве 1 ед. Ремонт тротуаров в количестве 7 единиц. Выполнено прочих мероприятий по благоустройству, в том числе установка пешеходных ограждений, окраска барьерного и газонного ограждения, услуги а/транспорта и спецтехники, стирка флагов, окраска деревьев, поставка спортивного оборудования, ремонт мостков. |
| 4.17. | Мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского |  |  | 44,00 |  |  | 44,00 |  | На выполнение работ по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского заключен муниципальный контракт на сумму 44,64 тыс.руб. (средства МБ). Работы выполнены в полном объеме. |
| 4.18. | Благоустройство населенных пунктов на территории МО "Подпорожское городское поселение" |  |  | 2 657,28 |  | 2 457,98 | 199,30 |  | В 2016 году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в д. Посад и д. Плотично общей протяженностью/площадью 1925 м/7700 м²) на общую сумму 2749,88 тыс.руб., в том числе 2500,00 тыс.руб. (средства ОБ), 249,88 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.19. | Благоустройство частей территории города Подпорожье |  |  | 2 511,42 |  | 2 283,11 | 228,31 |  | В 2016 году выполнены работы по устройству спортивных площадок на пересечении пр. Механический и пер. Средний, пр. Ленина 16-а и ул. Конституции д. 3-а, и устройство парковки по ул. Волкова д. 35-37 на общую сумму 3790,98 тыс.руб. в том числе 3183,1 тыс.руб. (средства ОБ), 607,88 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.20. | Оценка инженерной инфраструктуры и зданий в п. Важины | МО "Важинское городское поселение" | 1-4 квартал | 100,00 |  |  | 100,00 |  | Проведена оценка рыночной стоимости здания музыкальной школы, здания Курповской администрации, помещения стоматологического кабинета, автомобиля. Израсходовано 23,5 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.21. | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода в п. Важины |  | 1-4 квартал | 3 300,00 |  | 3 000,00 | 300,00 |  | Заключен муниципальный контракт на разработку схемы газоснабжения на общую сумму 99,95 тыс.руб. Выполнение мероприятия планируется в 2017 году. |
| 4.22. | Модернизация и реконструкция существующих и создание новых объектов и систем коммунальной инфраструктуры |  | 2-4 квартал | 3 072,30 |  | 2 793,00 | 279,30 |  | Выполнены работы по замене 3-х участков водопроводных сетей по ул. Трифанова, ул. Школьная (1060 п/м). Израсходовано 1921,0 тыс.руб., в том числе 1728,9 тыс.руб. - средства ОБ, 192,1 тыс.руб. - средства МБ. |
| 4.23. | Благоустройство сельских населенных пунктов в МО "Важинское городское поселение" |  | 2016 | 2 625,00 |  | 2 500,00 | 125,00 |  | В 2016 году в рамках программы были реализованы следующие мероприятия: ремонт участка автодороги по ул. Кашинская в д. Усланка; доставка материалов для ремонта автодорог общего пользования местного значения (д. Заозерье, д. Ульино, д. Гришино, д. Согиницы, д. Купецкое, д. Усланка, д. Курпово); ремонт уличного освещения (д. Заозерье, д. Гришино, д. Курпово, д. Согиницы); приобретение и установка детских игровых площадок (д. Ульино, д. Купецкое); спиливание аварийных деревьев (д. Ульино, д. Курпово); изготовление и установка навеса для работы автолавки (д. Согиницы, д. Усланка); обустройство водозабора и благоустройство подхода к артезианской скважине в д. Согиницы; ремонт здания над артезианской скважиной в д. Купецкое; планировка дорожного покрытия с распределением ЩПС д. Курпово, д. Гришино, д. Согиницы, д. Усланка); приобретение щебено-песчаной смеси (д. Курпово, д. Заозерье) на общую сумму 2516,39 тыс.руб., в том числе 2389,13 тыс.руб. (средства ОБ), 127,26 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.24. | Ремонт ветхих сетей и ГВС в п. Вознесенье | МО "Вознесенское городское поселение" | 2016 | 7 723,47 |  | 6 951,12 | 772,35 |  | Выполнен ремонт водопроводных сетей 220 п/м на сумму 4246,85 тыс.руб., в том числе 3822,0 тыс.руб. (средства ОБ), 424,85 тыс.руб. (средства МБ). Выполнен ремонт тепловых сетей 205 п/м на сумму 4008,89 тыс.руб., в том числе 3608,0 тыс.руб. (средства ОБ), 400,89 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.25. | Реконструкция баков аккумуляторов горячей воды существующей котельной |  | 2016 | 2 700,00 |  |  | 2 700,00 |  | Выполнен ремонт баков аккумуляторов котельной п. Вознесенье по ул. Горная д. 30-а на сумму 2111,11 тыс.руб., в том числе 1900,0 тыс.руб. (средства ОБ), 211,11 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.26. | Проектирование реконструкции и начало работ по котельной с увеличением мощности до 10 МВт в п. Вознесенье |  | 2016 | 107 000,00 |  | 101 650,00 | 5 350,00 |  | Заключен муниципальный контракт на приобретение 2-х котлов для увеличения мощности котельной на общую сумму 34000,0 тыс.руб, из них средства ОБ – 32300,0 тыс.руб., средства МБ – 1700,0 тыс.руб. В декабре 2016 года произведен авансовый платеж в размере 10200,0 тыс.руб., в том числе 9690,0 тыс.руб. (средства ОБ), 510,0 тыс.руб. (средства МБ). Выполнение работ планируется в 2017 году. |
| 4.27. | Благоустройство сельских населенных пунктов в МО "Вознесенское городское поселение" |  | 2016 | 2 625,00 |  | 2 500,00 | 125,00 |  | В 2016 году выполнены работы в сельских населенных пунктах Вознесенского городского поселения на общую сумму 2625,0 тыс.руб., в том числе 2500,0 тыс.руб. (средства ОБ), 125,0 тыс.руб. (средства МБ). Приобретены триммеры, детская площадка, пескоразбразгиватель полуприцепного коммунального ПРК-4 для разбрасывания песка на дорогах в населенных пунктах, пожарные рукава, скамейки, спортивные тренажеры, приобретены материалы и произведен ремонт уличного освещения, ремонт колодцев, уборка несанкционированных свалок, изготовление оборудования для детской площадки, устройство ограждения детской площадки, устройство пожарных водоемов. |
| 4.28. | Реализация муниципальной программы "Развитие административного центра Вознесенское городское поселение на 2016-2020 годы" |  | 2016 | 1 500,00 |  | 1 442,92 | 57,08 |  | В 2016 году выполнены работы по благоустройству парка на сумму 1499,99 тыс.руб., в том числе 1141,6 тыс.руб. (средства ОБ), 57,03 тыс.руб. (средства МБ), 301,36 тыс.руб. (прочие средства). |
| 4.29. | Ремонт сетей теплоснабжения в п. Никольский | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 250,00 |  |  | 250,00 |  | Мероприятие не выполнено, так как не вошли в программу. |
| 4.30. | Ремонт сетей ГВС в п. Никольский |  | 2016 | 125,00 |  |  | 125,00 |  | В 2016 году выполнен ремонт сетей водоснабжения по ул. Новая - ул. Сосновая, ул. Подгорная, ул. Лисицыной (1920 п/м) на сумму 7227,3 тыс.руб., в том числе 6504,6 тыс.руб. (средства ОБ), 722,7 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.31. | Разработка схемы газоснабжения |  | 2016 | 100,00 |  |  | 100,00 |  | Работы по разработке схемы газоснабжения выполнены. Израсходовано 100,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.32. | Ремонт ветхих сетей теплоснабжения | МО "Винницкое сельское поселение" | 2016 | 330,00 |  |  | 330,00 |  | В 2016 году выполнены работы по замене ветхих теплосетей на общей протяженностью 200 п/м, по адресам: с. Винницы, от ТК-6 до ул. Советская ТК-15, от ТК-7 до ул. Советская ТК-11 на сумму 1998,5 тыс.руб., в том числе 1898,6 тыс.руб. (средства ОБ), 99,9 тыс.руб. (средства МБ). Выполнена проверка сметной документации ООО "Цининс" на сумму 25,7 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.33. | Ремонт ветхих сетей водоснабжения |  | 2016 | 325,30 |  |  | 325,30 |  | В 1 полугодии 2016 года проведена проверка сметной документации ООО "Цининс" на сумму 11,5 тыс.руб. (средства МБ). Ремонт ветхих сетей водоснабжения в 2016 году не проводился. |
| 4.34. | Проектирование реконструкции и начало работ по котельной на щепе с увеличением мощности до 6 МВт в с. Винницы |  | 2016 | 3 600,00 |  |  | 3 600,00 |  | В 2016 году выполнен ремонт дымовой трубы на общую сумму 1358,6 тыс.руб., в том числе 1282,5 тыс.руб. (средства ОБ), 76,1 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.35. | Благоустройство сельских населенных пунктов в МО "Винницкое сельское поселение" |  | 2016 | 2 562,50 |  | 2 500,00 | 62,50 |  | В 2016 году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в сельских населенных пунктах общей площадью 6190,5 по адресам: д. Курба, ул. Боровая; д. Кармановская, ул. Немженская, Федоровская, ул. Рябиновая; д. Великий Двор, ул. Реликтовая; п. Кузра, ул. Веселая на общую сумму 2562,4 тыс.руб., в том числе 2499,9 тыс.руб. (средства ОБ), 62,5 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.36. | Благоустройство частей территории с. Винницы (реализация областного закона от 12 мая 2016 года № 42-оз) |  | 2016 | 1 200,00 |  | 1 100,00 | 100,00 |  | В 2016 году выполнен ремонт автомобильной дороги по адресу: с. Винницы, ул. Заречная (350 п/м) и ремонт пешеходных тротуаров в с. Винницы по ул. Советская (201 м²) на общую сумму 1306,9 тыс.руб., в том числе 1141,6 тыс.руб. (средства ОБ), 65,3 тыс.руб. (средства МБ), 100,0 тыс.руб. (внебюджетные средства). |
| Мероприятия, не входящие в муниципальные программы, требующие финансирования | 2016 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | В 2016 году на мероприятия, не входящие в муниципальные программы, требующие финансирования израсходовано 3798,5 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.37. | Капитальный ремонт бани № 2 в г. Подпорожье |  | 2016 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  | В 2016 году выполнены работы по ремонту кровли и чердачного перекрытия с устройством молниезащиты, косметического ремонта помещений второго этажа здания бани № 2, благоустройству территории на общую сумму 3798,5 тыс.руб. (средства МБ). |
| Мероприятия, не включенные в план мероприятий | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2016 году на мероприятия, не включенные в план мероприятий израсходовано 8393,91 тыс.руб., в том числе 2283,2 тыс.руб. (средства ОБ), 6110,71 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.38. | Ремонт здания гаража МУТП ПМР "Автогарант-Плюс" |  | 2016 | 0,00 |  |  |  |  | Выполнены работы по комплексному ремонту здания гаража МУТП ПМР "Автогорант-Плюс" на сумму 2 976,69 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.39. | Строительство инженерных сетей (ул. Набережная Красного Флота, д. 14) |  | 2016 | 0,00 |  |  |  |  | За работы по строительству инженерных сетей ул. Набережная Красного Флота, д. 14 в 2016 году произведена оплата в размере 3435,01 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.40. | Тех. Присоединение к эл. сетям д. Посад. |  | 2016 | 0,00 |  |  |  |  | На тех. присоединение к эл. сетям д. Посад израсходовано 103,89 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.41. | Мероприятия по водоснабжению и водоотведению в Подпорожском городском поселении |  | 2016 | 0,00 |  |  |  |  | В 2016 году на мероприятия по водоотведению и водоснабжению израсходованы средства местного бюджета в размере 2007,62 тыс.руб., в том числе: откачка колодца (ул. Комсомольская, д. 5); дезинфекция колодца в д. Кезоручей; ремонт участка канализации протяженностью 13 м (ул. Комсомольская, 5); лабораторные исследования воды в д. Кезоручей (1 колодец), в д. Яндеба (1 колонка); замена запорной арматуры (2 задвижки); сети водопровода Ленина, д. 31 (55 метров); замена насосов на скважинах № 2, № 17, № 5 в д. Шеменичи; замена датчика давления на скважине в д. Посад; ремонт наружных сетей водопровода - ввод на ж/д № 2-а по ул. Комсомольская, г. Подпорожье (20 м); замена участка наружных сетей водопровода по адресу: г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 6-а. |
| 4.42. | Мероприятия по повышению энергоэффективности |  | 2016 | 0,00 |  |  |  |  | В 2016 году приобретены и установлены приборы учета в д. Хевроньино на сумму 18,59 тыс.руб. |
| 4.43. | Благоустройство частей территории п. Важины (реализация областного закона от 12 мая 2016 года № 42-оз) | МО "Важинское городское поселение" | 2016 | 0,00 |  |  |  |  | В 2016 году выполнены следующие мероприятия: ремонт общественных колодцев (10 шт.); ремонт уличного освещения; закуплены и установлены 41 светодиодных светильников; проведена замена светильников на общую сумму 1201,7 тыс.руб., в том числе 1141,6 тыс.руб. (средства ОБ), 60,1 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.44. | Благоустройство частей территории в п. Никольский (реализация областного закона от 12 мая 2016 года № 42-оз) | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 0,00 |  |  |  |  | В 2016 году благоустроена территория центральной детской площадки на общую сумму 1191,50 тыс.руб., в том числе 1141,6 тыс.руб. (средства ОБ), 49,9 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.45. | Мероприятия по благоустройству территории МО "Винницкое сельское поселение" | МО "Винницкое сельское поселение" | 2016 | 0,00 |  |  |  |  | В 2016 году выполнены мероприятия по благоустройству Винницкого сельского поселения на общую сумму 998,7 тыс.руб. (средства МБ), в том числе уборка несанкционированных свалок, уборка территории поселения, мероприятия по озеленению населенных пунктов, содержание мест захоронений. |
| 5. | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания" | 2016 | 124 643,78 | 0,00 | 6 827,60 | 117 816,18 | 0,00 | В 2016 году на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания израсходованы средства в сумме 235085,92 тыс.руб., в том числе 171132,42 тыс.руб. (средства ОБ), 63953,51 тыс.руб. (средства МБ). |
| Реализация действующих муниципальных (государственных) программ | 2016 | 124 643,78 | 0,00 | 6 827,60 | 117 816,18 | 0,00 | В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальных (государственных) программ израсходованы средства в сумме 159097,15 тыс.руб., в том числе 99134,92 тыс.руб. (средства ОБ), 59962,23 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Станция Оять - Алёховщина - Надпорожье - Плотично", км 134+560 - км 146+366 | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 65 790,68 |  |  | 65 790,68 |  | Заключен государственный контракт от 25.05.2016 года на сумму 281347,77 тыс.руб. (средства ОБ). Срок выполнения работ: 1 этап - 31.12.2016 г. стоимость - 66728,75 тыс.руб.; 2 этап - 01.09.2017 г. стоимость - 220064,90 тыс.руб. В 2016 году израсходовано 66728,75 тыс.руб. (средства ОБ). |
| 5.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках реализации муниципальных адресных программ | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  | В 2016 году выполнен ремонт дворовой территории и проезда к многоквартирному дому общей площадью 1158,8 м² по адресу: г. Подпорожье, ул. Красноармейская, д. 10, на сумму 2024,66 тыс.руб. (средства МБ). Произведена оплата задолженности за работы выполненные в 2015 году по ремонту дворовой территории ул. Сосновая 9-11 на сумму 2942,5 тыс.руб. (средства МБ). |
|  |  | МО "Вознесенское городское поселение" | 2016 | 200,00 |  |  | 200,00 |  | Мероприятие не выполнено. |
|  |  | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 120,00 |  |  | 120,00 |  | Мероприятие не выполнено. |
| 5.3. | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 6 056,20 |  | 2 872,60 | 3 183,60 |  | В 2016 году выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 5243 м по адресам: ул. Исакова (от ул. Красноармейская+320 в сторону ЦРБ), ул. Волкова (от пр. Ленина до ул. Беломорская), ул. 1-Мая (от пр. Механический+1421), ул. Планеристов (от ул. Культуры+200), ул. Школьная (от пр. Механический+1482), ул. Новгородская (от пр. Механический+1273) на общую сумму 18568,09 тыс.руб., в том числе 16844,01 тыс.руб. (средства ОБ), 1724,08 тыс.руб. (средства МБ). |
|  |  | МО "Важинское городское поселение" | 2-4 квартал | 2 040,00 |  | 866,40 | 1 173,60 |  | В 2016 году выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Трифанова на участке от дома № 13 до дома № 32 (390 п/м). Израсходовано 1866,2 тыс.руб., в том числе 866,4 тыс.руб. (средства ОБ), 999,8 тыс.руб. (средства МБ). |
|  |  | МО "Вознесенское городское поселение" | 2016 | 2 387,60 |  | 1 337,60 | 1 050,00 |  | В 2016 году выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 3027 м. по адресам: пер. Северный (S-3454 м², L-628 м), ул. Онежской флотилии (S-6008 м², L-1068 м), ул. Лесная (S-5300 м², L-963 м), по ул. Горная: 1 участок от здания котельной д. № 30-а до д. № 24, 2 участок от пер. Рабочий до пер. Труда, 3 участок от пер. Горный до д. №1 в г.п. Вознесенье (S-2022 м², L-368 м) на общую сумму 15733,43 тыс.руб., в том числе 13151,86 тыс.руб. (средства ОБ), 2581,57 тыс.руб. (средства МБ). |
|  |  | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 291,00 |  | 231,00 | 60,00 |  | В 2016 году выполнен ремонт участка дороги по адресу: г.п. Никольский, пр. Речного Флота (в границах участка от начала дома № 21 до середины д. № 23) общей площадью 302,5 м², протяженностью 55 м на сумму 280,0 тыс.руб., в том числе 231,0 тыс.руб. (средства ОБ), 49,0 тыс.руб. (средства МБ). |
|  |  | МО "Винницкое сельское поселение" | 2016 | 1 660,00 |  | 1 520,00 | 140,00 |  | В 2016 году выполнен ремонт дороги по адресу: с. Винницы, ул. Смирнова общей площадью 4330 м², протяженностью 0,969 м на сумму 1458,9 тыс.руб., в том числе 1312,9 тыс.руб. (средства ОБ), 146,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.4. | Проектирование строительства объекта "Автостанция в г. Подпорожье" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 3 400,00 |  |  | 3 400,00 |  | Заключен муниципальный контракт на проектирование строительства объекта "Автостанция в г. Подпорожье" стоимостью 3332,0 тыс.руб. (средства МБ). Срок выполнения работ по контракту - 31.03.2017 года. 23 декабря 2016 года проектно-сметная документация принята в ГАУ "Леноблгосэкспертиза" на рассмотрение. В 2016 году израсходовано 1790,10 тыс.руб. (средства районного бюджета). |
| 5.5. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Подпорожское городское поселение" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 11 000,00 |  |  | 11 000,00 |  | В 2016 год выполнены работы по механической уборке дорог и тротуаров в городе и населенных пунктах на сумму 16910,97 тыс.руб. (средства МБ), в том числе выполнены работы механизированная уборка дорог и тротуаров, очистка дорог от снега в населенных пунктах. |
| 5.6. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Никольское городское поселение" | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 215,00 |  |  | 215,00 |  | В 2016 году выполнены работы по содержанию автомобильных дорог в Никольском ГП (очистка от снега, подметание) на общую сумму 201,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.7. | Обеспечение безопасности дорожного движения МО "Подпорожское городское поселение" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 1 576,00 |  |  | 1 576,00 |  | В 2016 году выполнены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на сумму 3 021,42 тыс.руб. (средства МБ), в том числе по обслуживанию светофорных объектов, по обслуживанию дорожных знаков, нанесению разметки пешеходных переходов и нанесению осевой разметки, установке дорожных знаков, прочие мероприятия, оплата кредиторской задолженности за выполненные работы в 2015 году. |
| 5.8. | Обеспечение безопасности дорожного движения МО "Никольское городское поселение" | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | В 2016 году выполнены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на сумму 130,1 тыс.руб. (средства МБ), в том числе выполнение работ по разметке полосы пешеходных переходов, приобретение и установка дорожных знаков, установка "лежачего полицейского". |
| 5.9. | Текущий ремонт понтонной переправы | МО "Важинское городское поселение" | 1 квартал 2016 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | Выполнен текущий ремонт понтонной переправы на сумму 15,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.10. | Паспортизация дорог МО "Важинское городское поселение" | МО "Важинское городское поселение" | 2016 | 192,30 |  |  | 192,30 |  | В 2016 году выполнены работы по паспортизации 12 дорог МО "Важинское городское поселение" на общую сумму 65,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.11. | Поддержка автотранспортного предприятия | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 9 800,00 |  |  | 9 800,00 |  | В 2016 году выделены субсидии в размере 11604,68 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.12. | Поддержка автотранспортного предприятия | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  | В 2016 году выделены субсидии в размере 9986,35 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.13. | Поддержка автотранспортного предприятия | МО "Винницкое сельское поселение" | 2016 | 1 580,00 |  |  | 1 580,00 |  | В 2016 году выделены субсидии в размере 2780,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.14. | Приобретение 3-х автобусов | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 5 235,00 |  |  | 5 235,00 |  | Приобретены 3 пассажирских автобуса марки на общую сумму 2990,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| Мероприятия, не включенные в план мероприятий | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2016 году на мероприятия, не включенные в план мероприятий израсходовано 75988,77 тыс.руб., в том числе 71997,5 тыс.руб. (средства ОБ), 3991,27 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.15. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Петрозаводск - Ошта", км 138+270 - км 145+000 | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 0,00 |  |  |  |  | На ремонт автомобильной дороги израсходовано 71997,5 тыс.руб. (средства ОБ). |
| 5.16. | Устранение деформаций и повреждений на а/покрытии автомобильных дорог в г. Подпорожье | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 0,00 |  |  |  |  | В 2016 году выполнены работы по устранению деформаций на дорогах картами и БЦМ на общую сумму 2882,97 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.17. | Ремонт автомобильных дорог в с. Винницы | МО "Винницкое сельское поселение" | 2016 | 0,00 |  |  |  |  | В 2016 году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общей площадью 3720 м² по адресам: с. Винницы, ул. Северная, Почтовый переулок, ул. Зеленая на общую сумму 1108,3 тыс.руб. (средства МБ). |
| 6. | Мероприятия в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения" | 2016 | 313 052,61 | 108 244,64 | 94 242,09 | 110 565,87 | 0,00 | В 2016 году на реализацию мероприятий в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения израсходованы средства в сумме 286869,85 тыс.руб., в том числе 89712,51 тыс.руб. - средства ФБ, 123648,79 тыс.руб. - средства ОБ, 71631,91 тыс.руб. - средства МБ, 1876,63 тыс.руб. - прочие средства. |
| Реализация действующих муниципальных (государственных) программ | 2016 | 313 052,61 | 108 244,64 | 94 242,09 | 110 565,87 | 0,00 | В 2016 году на реализацию действующих муниципальных (государственных) программ израсходованы средства в сумме 285757,57 тыс.руб., в том числе 89712,51 тыс.руб. - средства ФБ, 122592,12 тыс.руб. - средства ОБ, 71576,3 тыс.руб. - средства МБ, 1876,63 тыс.руб. - прочие средства. |
| 6.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, в том числе дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 800,00 |  |  | 800,00 |  | В 2016 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получила 1 семья в размере 1550,0 тыс.руб., в том числе 240,13 тыс.руб. (средства ФБ), 757,69 тыс.руб. (средства ОБ), 110,87 тыс.руб. (средства МБ), 441,3 тыс.руб. (прочие средства). |
|  |  | МО "Важинское городское поселение" | 2016 | 125,00 |  |  | 125,00 |  | В 2016 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получили 5 семей в размере 4955,5 тыс.руб., в том числе 1175,5 тыс.руб. (средства ФБ), 3325,8 тыс.руб. (средства ОБ), 454,1 тыс.руб. (средства МБ). |
|  |  | МО "Вознесенское городское поселение" | 2016 | 1 380,56 | 69,03 | 1 291,81 | 19,72 |  | В 2016 году социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 2-м молодые семьи в размере 2182,12 тыс.руб., в том числе 480,26 тыс.руб. (средства ФБ), 1483,64 тыс.руб. (средства ОБ), 218,22 тыс.руб. (средства МБ). |
|  |  | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 38,47 |  |  | 38,47 |  | Не вошли в программу. |
|  |  | МО "Винницкое сельское поселение" | 2016 | 200,00 |  |  | 200,00 |  | В 2016 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получили 2 семьи в размере 1527,4 тыс.руб., в том числе 480,3 тыс.руб. (средства ФБ), 894,4 тыс.руб. (средства ОБ), 152,7 тыс.руб. (средства МБ). |
| 6.2. | Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жильё для молодёжи», в том числе дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 160,00 |  |  | 160,00 |  | В 2016 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получили 5 семей в размере 7385,0 тыс.руб., в том числе 5850,51 тыс.руб. (средства ОБ), 99,16 тыс.руб. (средства МБ), 1435,33 тыс.руб. (прочие средства). |
|  |  | МО "Важинское городское поселение" | 2016 | 150,00 |  |  | 150,00 |  | Не вошли в программу. |
|  |  | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 97,00 |  |  | 97,00 |  | Не вошли в программу. |
|  |  | МО "Вознесенское городское поселение" | 2016 | 2 095,49 |  | 2 070,84 | 24,65 |  | В 2016 году социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 2-м молодые семьи в размере 1911,84 тыс.руб., в том числе 1879,98 тыс.руб. (средства ОБ), 31,86 тыс.руб. (средства МБ). |
| 6.3. | Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования | МО "Вознесенское городское поселение" | 2016 | 1 265,50 |  | 1 247,43 | 18,07 |  | Переданы документы со списком участников из 6 семей. Участники программы не попали в утвержденный список претендентов на выплату в 2016 году. |
| 6.4. | Строительство жилого многоквартирного дома по адресу: г. Подпорожье, ул. Набережная Красного Флота, д. 14 | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 53 691,98 |  | 32 499,93 | 21 192,05 |  | Монтаж 3-х этажей жилого дома полностью завершен. Проводятся работы по чистовой отделке жилых помещений. Готовность объекта - 80 %. В 2016 году за выполненные работы по строительству произведена оплата в размере 65339,78 тыс.руб., в том числе 4488,77 тыс.руб. (средства Фонда), 38626,36 тыс.руб. (средства ОБ), 22224,65 тыс.руб. (средства МБ). |
| 6.5. | Строительство жилого многоквартирного дома по адресу: г. Подпорожье, ул. Горького, д. 28, корп 1, 2 | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 89 310,73 | 40 976,31 | 23 733,42 | 24 601,00 |  | Монтаж корпуса 1 полностью завершен. Ведутся работы по черновой отделке жилых помещений. Ведутся работы по перекрытию 3-го этажа корпуса 2. Готовность объекта - 50 %. В 2016 году за выполненные работы по строительству произведена оплата в размере 68413,13 тыс.руб., в том числе 30652,98 тыс.руб. (средства Фонда), 31041,62 тыс.руб. (средства ОБ), 6718,53 тыс.руб. (средства МБ). |
| 6.6. | Строительство жилого многоквартирного дома по адресу: п. Вознесенье, пер. Рабочий, д. 4 | МО "Вознесенское городское поселение" | 2016 | 13 124,34 | 3 921,60 | 3 301,31 | 5 901,43 |  | Строительство 36-квартирного жилого дома, общей площадью 1441,1 м² ведется по графику. Общий % готовности строительства объекта 90%. В 2016 году произведена оплата за выполненные работы в размере 7874,62 тыс.руб., в том числе 2352,97 тыс.руб. (средства Фонда), 1980,79 тыс.руб. (средства ОБ), 3540,86 тыс.руб. (средства МБ). |
| 6.7. | Строительство жилого многоквартирного дома в п. Никольский | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 19 040,14 | 7 935,61 | 3 974,05 | 7 130,48 |  | На 01.01.2017 года строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. В 2016 году произведена оплата за выполненные работы по строительству 47-квартирного жилого дома, общей площадью 2956,5 м² в размере 15232,11 тыс.руб., в том числе 6348,49 тыс.руб. (средства Фонда), 3179,24 тыс.руб. (средства ОБ), 5704,38 тыс.руб. (средства МБ). |
| 6.8. | Строительства жилого многоквартирного дома по адресу: с. Винницы, ул. Советская, д. 96-б | МО "Винницкое сельское поселение" | 2016 | 58 680,00 | 24 790,20 | 12 414,60 | 21 475,20 |  | На 01.01.2017 года строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. В 2016 году произведена оплата за выполненные работы по строительству 50-квартирного жилого дома, общей площадью 3159,12 м² в размере 56985,32 тыс.руб., в том числе 22883,26 тыс.руб. (средства Фонда), 11459,66 тыс.руб. (средства ОБ), 22642,4 тыс.руб. (средства МБ). |
| 6.9. | Строительства жилого многоквартирного дома по адресу: с. Винницы, ул. Советская, д. 96-б | МО "Винницкое сельское поселение" | 2016 | 69 393,40 | 30 551,90 | 13 708,70 | 25 132,80 |  | На 01.01.2017 года произведены работы по монтажу 3-х этажей здания, оконных блоков. Выполняются работы по монтажу перегородок в жилых помещениях, пирога кровли. В 2016 году произведена оплата за выполненные работы по строительству 41-квартироного жилого дома общей площадью 2396,22 м² в размере 45105,86 тыс.руб., в том числе 20394,85 тыс.руб. (средства Фонда), 20653,43 тыс.руб. (средства ОБ), 4057,58 тыс.руб. (средства МБ). |
| 6.10. | Взносы региональному оператору на капитальный ремонт | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  | В 2016 году на формирование фонда капитального ремонта и организацию проведения капитального ремонта израсходовано 2756,76 тыс.руб., в том числе 434,97 тыс.руб. - кредиторская задолженность. |
| 6.11. | Софинансирование работ по капитальному ремонту МКД |  | 2016 | 500,00 |  |  | 500,00 |  | В 2016 году на софинансирование работ по капитальному ремонту МКД израсходовано 2633,49 тыс.руб. |
| 6.12. | Ремонт ветхого жилого фонда |  | 2016 | 500,00 |  |  | 500,00 |  | В 2016 году выполнены следующие работы: ремонт печи, ул. Физкультурная; частичный ремонт кровли, ул. Исакова, д. 4 на общую сумму 90,75 тыс.руб. |
| Мероприятия, не входящие в план мероприятий | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2016 году на мероприятия, не включенные в план мероприятий израсходовано 1112,28 тыс.руб., в том числе 1056,67 тыс.руб. (средства ОБ), 55,61 тыс.руб. (средства МБ). |
| 6.13. | Оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда МО "Подпорожского городского поселения" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 0,00 |  |  |  |  | В 2016 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получила 1 семья в размере 1112,29 тыс.руб., в том числе 1056,67 тыс.руб. (средства ОБ), 55,61 тыс.руб. (средства МБ). |
| 7. | Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики" | 2016 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | В 2016 году на реализацию мероприятий в сфере развития систем электроэнергетики израсходованы средства в сумме 19220,62 тыс.руб. (средства МБ). |
| 7.1. | Организация и содержание наружного освещения улиц и территорий Подпорожского городского поселения | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 10 500,00 |  |  | 10 500,00 |  | В 2016 году выполнены работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения на общую сумму 18 005,97 тыс.руб. (средства МБ), в том числе оплата за электроснабжение, ремонт уличного освещения, замена ж/опор и СИПа в д. Яндеба, работы по эл.освещению здания гаражей по ул. Свирская, д.41-а, освещение трех спортивных площадок пр. Механический и пер. Средний, пр. Ленина 16-а и ул. Конституции 3-а, ул. Волховская - ул. Строителей, приобретение материалов, включение и выключение уличного освещения, ремонт уличного освещения в населенных пунктах, прочие мероприятия (тех.присоединения, тех.обслуживание оборудования измерительного комплекса системы коммерческого учета электроэнергии, услуги автотранспорта, проверка ПСД). |
| 7.2. | Установка узлов учета электрической энергии на уличном освещении в д. Заозерье, п. Рейда, п. Новый поселок | МО "Важинское городское поселение" | 2016 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | В 2016 году выполнены работы по ремонту уличного освещения в д. Заозерье в рамках мероприятия 4.23. |
| 7.3. | Ремонт уличного освещения и закупка электрооборудования | МО "Важинское городское поселение" | 2016 | 100,00 |  |  | 100,00 |  | В 2016 году закуплены материалы и выполнены ремонтные работы электрооборудования на общую сумму 206,4 тыс.руб. (средства МБ). |
| 7.4. | Ремонт уличного освещения в п. Вознесенье | МО "Вознесенское городское поселение" | 2016 | 450,00 |  |  | 450,00 |  | В 2016 году выполнен ремонт уличного освещения на сумму 1008,25 тыс.руб. (средства МБ). |
| 8. | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 2016 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 | В 2016 году на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства выделены средства в размере 2173,0 тыс.руб., в том числе 1518,0 тыс.руб. (средства ОБ), 655,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| 8.1. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Подпорожский муниципальный район" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 350,00 |  |  | 350,00 |  | В 2016 году на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории МО "Подпорожский муниципальный район" выделены средства в размере 200,0 тыс.руб. (средства МБ). Предоставлены субсидии на начало предпринимательской деятельности 4 субъектам малого предпринимательства в сумме 1668,0 тыс.руб., в том числе 1518,0 тыс.руб. - ОБ, 150,0 тыс.руб. – МБ. |
| 8.2. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Подпорожское городское поселение" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 100,00 |  |  | 100,00 |  | В 2016 году на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории МО "Подпорожское городское поселение" выделены средства в размере 100,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| 8.3. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Вознесенское городское поселение" | МО "Вознесенское городское поселение" | 2016 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | В 2016 году на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории МО "Вознесенское городское поселение" выделены средства в размере 50,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| 8.4. | Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО "Важинское городское поселение" | МО "Важинское городское поселение" | 2016 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | В 2016 году на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории МО "Важинское городское поселение" выделены средства местного бюджета в размере 50,0 тыс.руб. |
| 8.5. | Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО "Никольское городское поселение" | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 55,00 |  |  | 55,00 |  | В 2016 году на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории МО "Никольское городское поселение" выделены средства в размере 55,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| 8.6. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Винницкое сельское поселение" | МО "Винницкое сельское поселение" | 2016 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | В 2016 году на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории МО "Винницкое сельское поселение" выделены средства в размере 50,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| 9. | Правопорядок и безопасность |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Правопорядок и безопасность" | 2016 | 3 768,10 | 0,00 | 0,00 | 3 768,10 | 0,00 | В 2016 году на реализацию мероприятий в сфере правопорядка и безопасности израсходованы средства местных бюджетов в сумме 2957,02 тыс.руб. |
| 9.1. | Реализация муниципальной программы "Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 2 970,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970,00 | 0,00 | Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы "Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы" в 2016 году израсходовано 2589,50 тыс.руб. - средства МБ. |
| 9.1.1. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и террористических угроз в Подпорожском районе" |  | 2016 | 2 600,00 |  |  | 2 600,00 | 9.1.1. | В 2016 году выполнены следующие мероприятия: техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт АПК АИС "Безопасный город", смонтированы и введены в эксплуатацию 2 камеры видеонаблюдения, выполнен монтаж системы АПК АИС "Безопасный город", информационные знаки «Внимание! Ведется видеонаблюдение» в количестве 8 шт., организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности и правопорядка в период подготовки и празднования Дня Победы 9 мая и при проведении выборов в единый День голосования 18 сентября 2016 года, проведение праздничного салюта, участие в ежеквартальном подведении итогов служебной деятельности ОМВД России по Подпорожскому |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | району, проведено 4 заседания районной антитеррористической комиссии, выполнены работы по восстановлению линии связи АПК "Безопасный город", приобретено и смонтировано оборудование для контроля и управления доступом в здание Администрации, создан штаб добровольных пожарных дружин (ДНД) Подпорожского муниципального района по координации их деятельности в сфере обеспечения общественного порядка, участие в тренировках по антитеррористической безопасности, на особо опасном объекте ГЭС-12, размещение информации в СМИ (газета «Свирские огни», официальный сайт администрации, телевидении) по профилактике терроризма и экстремизма и др. Всего на реализацию мероприятий в 2016 году израсходованы средства в сумме 2510,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 9.1.2. | Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского района " |  | 2016 | 370,00 |  |  | 370,00 |  | В течение 2016 году выполнены следующие мероприятия: организовано и проведено обучение специалистов ГО и ЧС, руководителей НАСФ уполномоченных в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предприятий и организаций Подпорожского муниципального района (с привлечением преподавателей учебно-методического центра г. Всеволожск); подготовлены и проведены 9 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; приняли участие в проведении целевой надзорно-профилактической операции: «Зимняя рыбалка - 2016»; приобретена печатная продукция, информационные стенды (выход/выезд на лед запрещен); выполнены работы по обеспечению контроля и проведению основных мероприятий по обеспечению безопасности (безаварийного) прохождения весеннего паводка на территории Подпорожского муниципального района 2016 года; приобретены информационные стенды и средства индивидуальной защиты для оснащения учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; приобретен тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации; изготовлены памятки для пешеходов и водителей по соблюдению правил дорожного движения и др. Всего на реализацию мероприятий в 2016 году израсходованы средства в сумме 79,50 тыс.руб. (средства МБ). |
| 9.2. | Реализация муниципальной программы "Безопасность Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 553,00 | 0,00 | На реализацию мероприятий муниципальной программы "Безопасность Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы" в 2016 году израсходовано 295,42 тыс.руб. (средства МБ). |
| 9.2.1. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и террористических угроз в Подпорожском городском поселении" |  | 2016 | 100,00 |  |  | 100,00 |  | В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 66,68 тыс.руб. (средства МБ), в том числе на изготовление удостоверений для добровольных народных дружин, изготовление и поставку форменная одежда с отличительной символикой (жилеты) для добровольных народных дружин, материальное стимулирование народных дружинников по охране общественного порядка. |
| 9.2.2. | Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского городского поселения" |  | 2016 | 453,00 |  |  | 453,00 |  | В 2016 году израсходовано 228,74 тыс.руб. (средства МБ) на обеспечение пожарной безопасности произведены работы по замене 6-ти пожарных гидрантов в г. Подпорожье. |
| 9.3. | Реализация муниципальной программы по пожарной безопасности на территории МО "Важинское городское поселение" | МО "Важинское городское поселение" | 2016 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | В 2016 году израсходовано 14,7 тыс.руб. (средства МБ) на приобретение ГСМ для мотопомп и транспортные расходы при тушении пожара на свалке ЗАО "ВГЩЗ". |
| 9.4. | Реализация муниципальной программы по ГО и ЧС на территории МО "Важинское городское поселение" | МО "Важинское городское поселение" | 2016 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | Изготовлено 2 информационных стенда. Израсходовано 7,4 тыс.руб. (средства МБ). |
| 9.5. | Реализация муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы" | МО "Вознесенское городское поселение" | 2016 | 145,10 |  |  | 145,10 |  | В 2016 году выполнены работы по ремонту пожарного водоема по ул. Лесной, п. Вознесенье и изготовлены аншлаги о запрете выхода на лед. Израсходовано 50,0 тыс.руб. (средства МБ). |
| ИТОГО по плану мероприятий | 2016 | 875 701,08 | 108 544,64 | 383 195,81 | 383 960,62 | 0,00 | На реализацию плана мероприятий социально-экономического развития в 2016 году израсходованы средства в размере 883419,30 тыс.руб., в том числе 89884,15 тыс.руб. - средства ФБ, 517956,50 тыс.руб. - средства ОБ, 273300,66 тыс.руб. - средства МБ, 2277,99 тыс.руб. - прочие средства. |