СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Подпорожский муниципальный  район Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

От 27 февраля  2007 г. № 110

Об утверждении "Положения о газификации

индивидуальных жилых домов в населенных

пунктах муниципального образования

"Подпорожский муниципальный район

Ленинградской области"

Совет депутатов Подпорожского муниципального района  РЕШИЛ:

1. Утвердить "Положение о газификации индивидуальных жилых домов в населенных пунктах муниципального образования Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" согласно приложению.

2. Ответственность за исполнением решения возложить на первого заместителя главы администрации МО "Подпорожский муниципальный район"  А.Г.Машкина.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию и безопасности (Москвин А.С.)

4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования                                               В.П. Емельяненко

Приложение

к решению Совета депутатов

Подпорожского  муниципального района

от 27 февраля  2007 г. №  110

ПОЛОЖЕНИЕ

о газификации индивидуальных жилых домов в населенных пунктах

МО "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области"

1. Общие положения

1.1. Положение "О газификации индивидуальных жилых домов в населенных пунктах МО "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" (далее - Положение) устанавливает порядок взаимоотношений между администрацией МО "Подпорожский муниципальный район ЛО", администрациями  городских и сельского поселений, собственниками жилых домов.

2. Планирование

2.1. Планирование работ по газификации индивидуальных жилых домов (далее газификация) представляет перечень работ по принятию решений о газификации отдельно взятых населенных пунктов, микрорайонов или  улиц, этапы которых изложены в соответствующих разделах настоящего Положения.

3. Порядок взаимоотношений администрации

МО "Подпорожский муниципальный район" с собственниками жилых домов

3.1. Все взаимоотношения администрации МО "Подпорожский муниципальный район ЛО" с собственниками жилых домов строятся на Договорных началах.

3.2. Договор должен содержать все основные и существенные элементы взаимоотношений сторон. Он может быть двух или многосторонним, в зависимости от пообъектного состава газификации и его участников. Договор должен содержать долю инвестирования, сроки и порядок внесения денежных сумм со стороны собственников жилых домов, предусматривать  ответственность сторон за ненадлежащее исполнение условий Договора.

4. Проектирование работ по газификации

4.1. Начальную работу по газификации осуществляют администрации:

МО "Никольское городское поселение"

МО "Важинское городское поселение"

МО "Подпорожское городское поселение"

МО "Вознесенское городское поселение"

МО "Винницкое сельское поселение",

которая включает в себя:

- сбор информации от заинтересованных в газификации собственников жилых домов о намерении газифицировать тот или иной микрорайон, улицу, населенный пункт;

- проведение публичных слушаний;

- проведение сходов (собраний) граждан, на которых принимаются:

а) решение об участии собственников жилых домов в газификации и закрепление достигнутых соглашений в Протоколах и заявлениях собственников

б) решение об определении уполномоченного лица (группы лиц), который (ые) представляет (ют) интересы собственников жилых домов.

в) решение об определении подрядной организации на выполнение рабочего проекта по газификации.

4.2. Администрация МО "Подпорожский муниципальный район ЛО"  проводит анализ предоставленных документов от администраций поселений и заключает Договор на разработку рабочего проекта.

4.3. Заказчиком на выполнение рабочего проекта по газификации выступает администрация МО "Подпорожский муниципальный район ЛО".

4.4. На основании полученных рабочих проектов администрация МО "Подпорожский муниципальный район"  формирует Адресную программу на следующий календарный год, в срок до ноября месяца текущего года, которая утверждается Советом депутатов МО "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области".

5. Строительно - монтажные работы

5.1. Данный этап газификации представляет комплекс работ, который включает в себя:

- выбор, на конкурсной основе, организации на выполнение строительно-монтажных работ;

- заключение с выбранной организацией соответствующего Договора.

5.2. В состав строительно-монтажных работ входит:

- монтаж наружных сетей газопроводов с установкой запорной арматуры и заглушек на вводах в домовладение;

- присоединение к существующим магистральным или распределительным сетям газопроводов;

- монтаж оборудования;

- испытание систем газопровода и оборудования;

- оформление и составление исполнительной документации, с учетом всех согласований и отступлений от проектного задания.

5.3.  Прокладка газопровода до жилого дома собственника осуществляется, согласно проекту, до отключающего устройства.

5.4. Осуществление технического надзора за ведением строительно-монтажных работ осуществляется администрацией.

5.5. Ввод объектов в эксплуатацию осуществляется в соответствии с "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления" и соответствующих СНиПов.

5.6. Составленный акт сдачи - приемки выполненных работ представляется на утверждение главы администрации МО "Подпорожский муниципальный район ЛО"  и как законченный объект подлежит включению в реестр муниципальной собственности.

6. Источники финансирования проектно-изыскательских и строительно - монтажных работ по газификации индивидуальных жилых домов  и направления их использования

6.1. Источниками финансирования при строительстве объектов газификации являются:

- средства муниципального бюджета;

- инвестиции собственников индивидуальных жилых домов (собственников жилья);

- средства инвесторов.

6.2. Направление использования источников финансирования.

6.2.1. проведение проектно-изыскательских работ.

Оплата проектно-изыскательских работ осуществляется за счет инвестиций собственников жилья в размере 100% стоимости данных работ.

Средства собственников жилья используются на:

- получение технических условий;

- оплату заключений по акту выбора трассы;

- оформление земельного участка под строительство;

- оплату экологической экспертизы;

- топографо - геодезическую съемку;

- выполнение проектно - сметной документации на наружные сети газопровода;

- оплату заключения на проведение экспертизы проекта.

6.2.2. Проведение строительно - монтажных работ (далее СМР) по прокладке наружных распределительных сетей газопровода.

Оплата СМР осуществляется за счет инвестиций собственников жилья и средств муниципального бюджета.

Доля оплаты СМР собственниками жилья составляет не менее 50% от общей сметной стоимости работ.

Сумма инвестиций по долевому участию собственника жилья в оплате СМР по прокладке наружных распределительных сетей газопровода рассчитывается по следующей форме:

С инв.= СТ/Чсоб., где

С инв. - сумма инвестиций каждого собственника жилья в рамках реализуемого проекта.

СТ - 50% от общей сметной стоимости строительно - монтажных работ;

Ч соб. - общая численность собственников жилья, принимающих участие в реализации проекта.

6.3. Проектирование, выполнение работ по монтажу газопроводов - вводов и внутренней разводке газопровода, приобретение оборудования, устанавливаемого внутри индивидуального жилого дома.

Оплата перечисленных видов работ осуществляется за счет инвестиций собственников жилья в размере 100% стоимости работ и оборудования.

7. Особые условия

7.1. Помимо вышеуказанных действий администрация МО "Подпорожский муниципальный район":

- открывает в банке целевой лицевой (накопительный) счет на который поступают денежные средства;

- несет ответственность за целевое использование поступивших бюджетных средств, взносов домовладельцев и инвестиционных вложений.