СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

25 февраля  2019 года                                                                                                       №  299

Об утверждении отчета о выполнении плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» за 2018 год

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 22 Устава муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», в целях обеспечения реализации плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2017 год, утвержденного решением Совета депутатов от 27 марта 2017 года № 178, Совет депутатов Подпорожского муниципального района

РЕШИЛ:

- Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» за 2018 год согласно приложению к настоящему решению.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию по экономическому развитию, законности и безопасности.

Глава муниципального образования                                                                       В.В. Мосихин

Приложение 
к решению Совета депутатов МО

«Подпорожский муниципальный район»

от  25 февраля  2019 года № 299

| О Т Ч Е Т о реализации |
| --- |
| П Л А Н А мероприятий социально-экономического развития |
| муниципального образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" |
| за 2018 год |
| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Территориальная принадлежность (муниципальное образование) | Срок финан-сирова-ния | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) | Информация о выполнение в 2018 году |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  |
|  | Развитие социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере образования" | 2018 | 236 095,39 | 263,89 | 156 818,30 | 79 013,20 | 0,00 | В 2018 году на реализацию мероприятий в сфере образования израсходовано 248641,74 тыс.руб., в том числе 263,89 тыс.руб. (средства ФБ), 184585,26 тыс.руб. (средства ОБ), 63792,59 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1. | Реализация муниципальной программы "Современное образование Подпорожского района" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2018 | 214 806,59 | 263,89 | 137 029,50 | 77 513,20 | 0,00 | В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Современное образование Подпорожского района" израсходовано 231509,98 тыс.руб., в том числе 263,89 тыс.руб. (средства ФБ), 168942,90 тыс.руб. (средства ОБ), 62303,19 тыс.руб. (средства МБ). |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Подпорожского района» | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2018 | 70 539,50 | 0,00 | 54 742,30 | 15 797,20 | 0,00 | В 2018 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 "Развитие дошкольного образования Подпорожского района" израсходовано 37040,70 тыс.руб., в том числе 27564,60 тыс.руб. (средств ОБ), 9476,10 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.1. | Приобретение учебного оборудования, учебно-наглядных пособий и иного оборудования для дошкольных образовательных организаций |  | 1-4 квартал | 4 800,00 |  | 4 800,00 | 0,00 |  | В 2018 году на приобретение учебного оборудования, учебно-наглядных пособий и иного оборудования для дошкольных образовательных организаций израсходовано 8950,90 тыс.руб. (средства ОБ). |
| 1.1.2. | Приобретение мягкого инвентаря для дошкольных образовательных организаций |  | 1-4 квартал | 514,10 |  |  | 514,10 |  | На 01.01.2019 г. на приобретение мягкий инвентарь для дошкольных образовательных организаций. Израсходовано 301,90 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.3. | Обеспечение охранной сигнализации в 4 дошкольных образовательных организациях |  | 1-4 квартал | 324,00 |  |  | 324,00 |  | На обеспечение охранной сигнализации в 4 дошкольных образовательных организациях в 2018 году израсходовано 209,90 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.4. | Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений |  | 1-4 квартал | 3 629,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629,00 | 0,00 | В 2018 году на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений израсходовано 2842,70 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.5. | Подготовка дошкольных образовательных организаций к новому учебному году |  | 2-4 квартал | 921,00 |  |  | 921,00 |  | На подготовку дошкольных образовательных организаций к новому учебному году в 2018 году израсходовано 921,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.6. | Медицинские осмотры работников дошкольных образовательных организаций |  | 1-4 квартал | 1 471,00 |  |  | 1 471,00 |  | В 2018 году на медицинские осмотры работников дошкольных образовательных организаций израсходовано 1087,60 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.7. | Медицинское сопровождение воспитанников детского сада № 29 |  | 1-4 квартал | 200,00 |  |  | 200,00 |  | В 2018 году на медицинское сопровождение воспитанников детского сада № 29 израсходовано 77,10 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.8. | Развитие инфраструктуры дошкольного образования |  | 1-4 квартал | 1 297,70 | 0,00 | 753,90 | 543,80 | 0,00 | На развитие инфраструктуры дошкольного образования на 01.01.2019 года израсходовано 1334,60 тыс.руб., в том числе 753,90 тыс.руб. (средства ОБ), 580,70 тыс.руб. (средства МБ). |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Приобретение оборудования |  |  | 260,00 |  |  | 260,00 |  | На приобретение оборудования в 2018 году израсходовано 320,70 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Проведение ремонтных работ детского сада № 12 |  |  | 837,70 |  | 753,90 | 83,80 |  | В 2018 году на проведение ремонтных работ детского сада № 12 израсходовано 837,70 тыс.руб., в том числе 753,90 тыс.руб. (средства ОБ), 83,80 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Промывка системы отопления, замена задвижек, ревизия колодцев |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  | На промывку системы отопления, замена задвижек, ревизия колодцев израсходовано 176,20 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.9. | Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющих детей |  | 1-4 квартал | 9 554,80 | 0,00 | 7 316,40 | 2 238,40 | 0,00 | На оказание мер социальной поддержки семьям, имеющих детей по состоянию на 01.01.2019 года израсходовано 7311,70 тыс.руб., в том числе 5092,50 тыс.руб. (средства ОБ), 2219,20 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.10 | Строительство здания Винницкого детского сада на 95 мест с бассейном |  | 3-4 квартал | 47 827,90 |  | 41 872,00 | 5 955,90 |  | По состоянию на 01.01.2019 года на строительство здания Винницкого детского сада на 95 мест с бассейном израсходовано 14003,30 тыс.руб., в том числе 12767,30 тыс.руб. (средства ОБ), 1236,00 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены следующие виды работ: монтаж временного ограждения; устройство котлована – 100%; армирование фундамента – 100%; заливка ленточного фундамента – 100%; монтаж стен из газобетонных блоков (1-ый этаж) – 100%; монтаж плит перекрытий 1–го этажа – 50 %; устройство бетонного основания для пожарного резервуара – 100%. |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Подпорожского района» | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2018 | 121 348,19 | 263,89 | 72 296,70 | 48 787,60 | 0,00 | В 2018 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Подпорожского района» израсходовано 173634,98 тыс.руб., в том числе 263,89 тыс.руб. (средства ФБ), 132560,90 тыс.руб. (средств ОБ), 40810,19 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.11 | Приобретение учебного и иного оборудования, учебно-наглядных пособий для образовательного процесса общеобразовательных школ |  | 1-4 квартал | 10 617,00 |  | 10 617,00 | 0,00 |  | В 2018 году на приобретение учебного и иного оборудования, учебно-наглядных пособий для образовательного процесса общеобразовательных школ израсходовано 11167,00 тыс.руб. (средства ОБ). |
| 1.1.12 | Софинансирование оплаты труда работников общеобразовательных учреждений: воспитателей групп продленного дня образовательных учреждений и персонала, занятого обслуживанием интерната МБОУ «Винницкая школа-интернат» и сторожей |  | 1-4 квартал | 12 098,80 |  |  | 12 098,80 |  | На софинансирование оплаты труда работников общеобразовательных учреждений: воспитателей групп продленного дня образовательных учреждений и персонала, занятого обслуживанием интерната МБОУ «Винницкая школа-интернат» и сторожей на 01.01.2019 года израсходовано 12098,80 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.13 | Развитие кадрового потенциала руководящих, педагогических работников системы образования |  |  | 264,00 |  | 237,40 | 26,60 |  | В 2018 году на развитие кадрового потенциала руководящих, педагогических работников системы образования израсходовано 132,00 тыс.руб., в том числе 118,80 тыс.руб. (средства ОБ), 13,20 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.14 | Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений |  | 1-4 квартал | 2 973,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973,00 | 0,00 | В 2018 году на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений израсходовано 2196,10 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.15 | Развитие инфраструктуры общего образования |  | 1-4 квартал | 19 471,59 | 263,89 | 17 906,30 | 1 301,40 | 0,00 | В 2018 году на развитие инфраструктуры общего образования израсходовано 21115,29 тыс.руб., в том числе 263,89 тыс.руб. (средства ФБ), 17630,40 тыс.руб. (средства ОБ), 3221,00 тыс.руб. (средства МБ). |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений |  |  | 160,00 |  |  | 160,00 |  | На 01.01.2019 года на приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений израсходовано 1175,90 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Промывка системы отопления, замена задвижек, ревизия колодцев |  |  | 90,00 |  |  | 90,00 |  | На промывку системы отопления, замену задвижек, ревизию колодцев в 2018 году израсходовано 57,90 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Ремонтные работы (МБОУ «Подпорожская СОШ № 8», МБОУ "Подпорожская СОШ № 3", МБОУ "Подпорожская СОШ № 4", МБОУ "Винницкая школа-интернат") |  |  | 3 054,70 |  | 2 749,20 | 305,50 |  | В 2018 году на проведение ремонтных работ зданий общеобразовательных организаций (МБОУ "Подпорожская СОШ № 8", МБОУ "Подпорожская СОШ № 3", МБОУ "Подпорожская СОШ № 4", МБОУ "Винницкая школа-интернат") израсходовано 3054,70 тыс.руб., в том числе 2749,20 тыс.руб. (средства ОБ), 305,50 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Оснащение школ, внедряющих ФГОС (МБОУ «Вознесенская СОШ № 7», МБОУ "Подпорожская СОШ № 3") |  |  | 400,00 |  | 360,00 | 40,00 |  | На оснащение школ, внедряющих ФГОС (МБОУ "Вознесенская СОШ № 7", МБОУ "Подпорожская СОШ № 3") в 2018 году израсходовано 400,00 тыс.руб., в том числе 360,00 тыс.руб. (средства ОБ), 40,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Приобретение школьного автобуса для МБОУ "Винницкая школа-интернат" |  |  | 1 800,00 |  | 1 620,00 | 180,00 |  | В 2018 года приобретен школьный автобус для МБОУ "Винницкая школа-интернат". На приобретение автобуса израсходовано 1800,00 тыс.руб., в том числе 1620,00 тыс.руб. (средства ОБ), 180,00 тыс.руб. |
| - | Организация и техническое сопровождение дистанционного обучения по адресам детей-инвалидов |  |  | 330,00 |  | 297,00 | 33,00 |  | На 01.01.2019 года на организацию и техническое сопровождение дистанционного обучения по адресам детей-инвалидов израсходовано 51,70 тыс.руб., в том числе 21,10 (средства ОБ), 30,60 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Оплата услуг Интернет детям-инвалидам |  |  | 54,00 |  |  | 54,00 |  | В 2018 году по Соглашению исключена данная позиция по оплате услуг Интернет детям-инвалидам. |
| - | Оснащение учебно-материальной базы организаций - региональных инновационных площадок (МБОУ "Важинский ОЦ" |  |  | 230,00 |  | 207,00 | 23,00 |  | На оснащение учебно-материальной базы организаций - региональных инновационных площадок (МБОУ "Подпорожская СОШ № 3") израсходовано 230,00 тыс.руб., в том числе 207,00 тыс.руб. (средства ОБ), 23,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Капитальный ремонт пришкольных спортивных сооружений (МБОУ "Подпорожская СОШ № 4") |  |  | 11 230,00 |  | 11 000,00 | 230,00 |  | В 2018 году на выполнение работ по капитальному ремонту пришкольных спортивных сооружений (МБОУ "Подпорожская СОШ № 4") израсходовано 12222,20 тыс.руб., в том числе 11000,00 тыс.руб. (средства ОБ), 1222,20 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Проведение мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |  |  | 2 122,89 | 263,89 | 1 673,10 | 185,90 |  | В 2018 году на проведение мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности израсходовано 2122,89 тыс.руб., в том числе 263,89 тыс.руб. (средства ФБ), 1673,10 тыс.руб. (средства ОБ), 185,90 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.16 | Мероприятия по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  | 1-4 квартал | 6 705,80 |  |  | 6 705,80 |  | На мероприятия по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 01.01.2019 года израсходовано 4075,99 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.17 | Проведение медицинских осмотров работников |  | 1-4 квартал | 1 546,00 |  |  | 1 546,00 |  | В 2018 году на проведение медицинских осмотров работников общеобразовательных организаций израсходовано 1093,10 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.18 | Подготовка школ к новому учебному году |  | 2-4 квартал | 1 013,00 |  |  | 1 013,00 |  | На 01.01.2019 года на подготовку школ к новому учебному году израсходовано 1013,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.19 | Организация подвоза учащихся к месту учебы |  | 1-4 квартал | 4 215,00 |  |  | 4 215,00 |  | В 2018 году на организацию подвоза учащихся к месту учебы израсходовано 825,40 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.20 | Строительство здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 на 350 мест в пос. Вознесенье |  | 1-4 квартал | 62 444,00 |  | 43 536,00 | 18 908,00 |  | По состоянию на 01 января 2019 года на строительство здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 на 350 мест в пос. Вознесенье израсходовано 119918,30 тыс.руб., в том числе 103644,70 тыс.руб. (средства ОБ), 16273,60 тыс.руб. (средства МБ). Готовность объекта составляет 97%. В настоящее время проводится работа по подготовке документации для ввода объекта в эксплуатацию, который запланирован на апрель 2019 года. |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей Подпорожского района" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2018 | 5 448,20 | 0,00 | 526,70 | 4 921,50 | 0,00 | В 2018 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 "Развитие дополнительного образования детей Подпорожского района" израсходовано 4988,90 тыс.руб., в том числе 526,70 тыс.руб. (средства ОБ), 4462,20 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.21 | Обеспечение охранной сигнализации в 3 учреждениях дополнительного образования |  | 1-4 квартал | 363,00 |  |  | 363,00 |  | На 01.01.2019 года на обеспечение охранной сигнализации в 3 учреждениях дополнительного образования израсходовано 218,80 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.22 | Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений |  | 1-4 квартал | 1 322,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322,00 | 0,00 | На обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений в 2018 году израсходовано 1255,70 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.23 | Медицинские осмотры работников организаций дополнительного образования |  | 1-4 квартал | 424,00 |  |  | 424,00 |  | На медицинские осмотры работников организаций дополнительного образования в 2018 году израсходовано 359,60 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.24 | Развитие инфраструктуры дополнительного образования |  | 1-4 квартал | 2 984,20 | 0,00 | 526,70 | 2 457,50 | 0,00 | В 2018 году на развитие инфраструктуры дополнительного образования израсходовано 2799,80 тыс.руб., в том числе 526,70 тыс.руб. (средства ОБ), 2273,10 тыс.руб. (средства МБ). |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Приобретение оборудования, инвентаря для организаций дополнительного образования |  |  | 1 329,00 |  |  | 1 329,00 |  | На 01.01.2019 года на приобретение оборудования, инвентаря для организаций дополнительного образования израсходовано 1329,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Устройство ограждения здания художественного отделения МБОУ "ПДШИ" |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  | В 2018 году на устройство ограждения здания художественного отделения МБОУ "ПДШИ" заключен контракт на сумму 815,80 тыс.руб. Работы выполнены. Израсходовано 815,80 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Промывка системы отопления, замена задвижек, ревизия колодцев |  |  | 70,00 |  |  | 70,00 |  | В 2018 году на промывку системы отопления, замена задвижек, ревизия колодцев израсходовано 69,80 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Ремонт здания МБОУДО «ПДШИ» |  |  | 585,20 |  | 526,70 | 58,50 |  | На ремонт здания МБОУДО «ПДШИ» израсходовано 585,20 тыс.руб., в том числе 526,70 тыс.руб. (средства ОБ), 58,50 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.25 | Подготовка организаций дополнительного образования к новому учебному году |  | 2-4 квартал | 355,00 |  |  | 355,00 |  | В 2018 году на подготовку организаций дополнительного образования к новому учебному году израсходовано 355,00 тыс.руб. (средства МБ). |
|  | Подпрограмма 4 "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2018 | 13 520,70 | 0,00 | 9 463,80 | 4 056,90 | 0,00 | В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы 4 "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" израсходовано 12293,50 тыс.руб., в том числе 8290,70 тыс.руб. (средства ОБ), 4002,80 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.26 | Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи |  | 1-4 квартал | 13 520,70 | 0,00 | 9 463,80 | 4 056,90 | 0,00 | На 01.01.2019 года на обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи израсходовано 12293,50 тыс.руб., в том числе 8290,70 тыс.руб. (средства ОБ), 4002,80 тыс.руб. (средства МБ). |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Организация занятости детей, подростков и молодежи (мероприятия) |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  | В 2018 году на организацию занятости детей, подростков и молодежи (мероприятия) израсходовано 596,70 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Содержание оздоровительно-образовательного лагеря с круглосуточным пребыванием детей (МБОУ "Никольская СОШ № 9", МБОУ "Винницкая школа-интернат") |  |  | 5 545,30 |  | 4 990,30 | 555,00 |  | На содержание оздоровительно-образовательного лагеря с круглосуточным пребыванием детей (МБОУ "Никольская СОШ № 9", МБОУ "Винницкая школа-интернат") на 01.01.2019 года израсходовано 4371,70 тыс.руб., в том числе 3817,20 тыс.руб. (средства ОБ), 554,50 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  | 7 356,60 |  | 4 456,60 | 2 900,00 |  | В 2018 году на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков израсходовано 7306,30 тыс.руб., в том числе 4456,60 тыс.руб. (средства ОБ), 2849,70 тыс.руб. (средства МБ). |
| - | Проведение С-витаминизации |  |  | 18,80 |  | 16,90 | 1,90 |  | На проведение С-витаминизации израсходовано 18,80 тыс.руб., в том числе 16,90 тыс.руб. (средства ОБ), 1,90 тыс.руб. (средства МБ). |
|  | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Современное образование Подпорожского района" и прочие мероприятия в области образования" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2018 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Современное образование Подпорожского района" и прочие мероприятия в области образования" израсходовано 3551,90 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.27 | Муниципальная поддержка одаренных детей системы образования Подпорожского района» |  | 1-4 квартал | 1 450,00 |  |  | 1 450,00 |  | В 2018 году на муниципальную поддержку одаренных детей системы образования Подпорожского района израсходовано 1131,40 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.1.28 | Ликвидация аварийных ситуаций учреждений образования |  | 1-4 квартал | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  | За счет средств аварийного фонда было проведено перераспределение средств на софинансирование капитального ремонта спортивной площадки МБОУ "СОШ № 4 им. М.Горького" в сумме 992,20 тыс.руб. На ликвидацию аварийных ситуаций учреждений образования на 01.01.2019 года израсходовано 2420,50 тыс.руб. (средства МБ). |
| 1.2. | Организация питания обучающихся общеобразовательных школ в рамках реализации мероприятия муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе на 2018-2020 годы" |  | 2018 | 19 788,80 | 0,00 | 19 788,80 | 0,00 | 0,00 | На 01.01.2019 года на организацию питания обучающихся общеобразовательных школ в рамках реализации мероприятия муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе на 2018-2020 годы" израсходовано 8726,42 тыс. руб. (средства ОБ), в рамках муниципальной программы "Современное образование Подпорожского муниципального района" - 6915,94 тыс.руб. (средства ОБ). |
| 1.3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях (замена внутреннего освещения на светодиодные источники света в детских садах № 9, № 11, ЦППМСП, установка индивидуальных тепловых пунктов (АТТП) в ЦДТ и ПДШИ) |  | 2018 | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  | В 2018 году на работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в образовательных учреждениях на выполнение работ по замене внутреннего освещения на светодиодные источники света в детских садах № 9, № 11, ЦППМСП, установке индивидуальных тепловых пунктов (АТТП) в ЦДТ и ПДШИ израсходовано 1489,40 тыс.руб. (средства МБ). |
| 2. | Мероприятия в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере социальной защиты населения" | 2018 | 90 084,19 | 0,00 | 90 076,19 | 8,00 | 0,00 | На реализацию мероприятий в сфере социальной защиты населения израсходовано 42870,70 тыс.руб. (средства ОБ). |
| 2.1. | Реализация муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе на 2018-2020 годы" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2018 | 90 084,19 | 0,00 | 90 076,19 | 8,00 | 0,00 | На реализацию мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе на 2018-2020 годы" израсходовано 42870,70 тыс.руб. (средства ОБ). |
| 2.1.1. | Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов ветеранам труда, труженикам тыла |  | 2018 | 1 575,40 |  | 1 575,40 |  |  | За отчетный период оказаны услуги по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов 50 гражданам на общую сумму 1575,40 тыс.руб. (средства ОБ). |
| 2.1.2. | Организация и осуществление социального обслуживания населения |  | 2018 | 61 232,80 |  | 61 232,80 |  |  | На организацию и осуществление социального обслуживания населения в 1 полугодии 2018 года освоено 22862,68 тыс.руб. (средства ОБ). В связи с ликвидацией Управления социальной защиты населения Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» с 01.07.2018 года, данных о финансировании во 2 полугодии 2018 года нет. |
| 2.1.3. | Социальное сопровождение граждан, нуждающихся в социальном обслуживании |  | 2018 | 682,80 |  | 682,80 |  |  | В 1 полугодии 2018 года на социальное обслуживание населения израсходовано 341,40 тыс.руб. (средства ОБ). В связи с ликвидацией Управления социальной защиты населения Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» с 01.07.2018 года, данных о финансировании во 2 полугодии 2018 года нет. |
| 2.1.4. | Оказание гражданам экстренной помощи на дому с использованием технологии социального обслуживания «Тревожная кнопка» |  | 2018 | 1 143,14 |  | 1 143,14 |  |  | В 2018 году услуги по социальному обслуживанию в системе круглосуточной экстренной помощи предоставлены 127 чел. Освоено 865,24 тыс.руб. (средства ОБ). |
| 2.1.5. | Предоставление детям-инвалидам услуг на дому с использованием технологии социального обслуживания «Служба сиделок» |  | 2018 | 310,14 |  | 310,14 |  |  | В 2018 году услуги предоставлены 5 семьям с детьми-инвалидами. Освоено 409,62 тыс.руб. (средства ОБ). |
| 2.1.6. | Предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам услуг на дому с использованием технологии социального обслуживания «Служба сиделок» |  | 2018 | 5 982,45 |  | 5 982,45 |  |  | В 2018 году услуги предоставлены 55 гражданам пожилого возраста и инвалидам. Освоено 3790,71 тыс.руб. (средства ОБ). |
| 2.1.7. | Предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам услуг с использованием технологии социального обслуживания «Заботливый сосед» |  | 2018 | 1 199,51 |  | 1 199,51 |  |  | В 2018 году услуги предоставлены 28 чел. Освоено 1199,50 тыс.руб. (средства ОБ). |
| 2.1.8. | Предоставление услуг с использованием технологии социального обслуживания «Домой без преград» для инвалидов |  | 2018 | 792,85 |  | 792,85 |  |  | В 2018 году закуплен ступенькоход на общую сумму 500,0 тыс.руб. (средства ОБ). Услугой воспользовались 8 человек, затрачено 24,4 тыс.руб. |
| 2.1.9. | Организация социальной помощи и социальной защиты населения |  | 2018 | 17 157,10 |  | 17 157,10 |  |  | На организацию социальной помощи и социальной защиты населения в 1 полугодии 2018 года освоено 11301,75 тыс.руб. (средства ОБ). В связи с ликвидацией Управления социальной защиты населения Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» с 01.07.2018 года, данных о финансировании во 2 полугодии 2018 года нет. |
| 2.1.10. | Приспособление для доступа инвалидов здания Управления социальной защиты населения |  | 2018 | 8,00 |  |  | 8,00 |  | В 2018 году мероприятие не реализовывалось. |
| 3. | Мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики" | 2018 | 136 421,40 | 0,00 | 59 501,20 | 76 920,20 | 0,00 | В 2018 году на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и молодежной политики израсходовано 140702,23 тыс.руб., в том числе 10,70 тыс.руб. (средства ФБ), 69187,46 тыс.руб. (средства ОБ), 71504,07 тыс.руб. (средства МБ). |
| 3.1. | Реализация муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе на 2014-2018 годы" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2018 | 31 666,80 | 0,00 | 12 757,90 | 18 908,90 | 0,00 | В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе на 2014-2018 годы" израсходовано 39907,24 тыс.руб., в том числе 22597,10 тыс.руб. (средства ОБ), 17310,14 тыс.руб. (средства МБ). |
| 3.1.1. | Реализация мероприятий в области молодежной политики |  | 2018 | 907,90 |  | 367,90 | 540,00 |  | В 2018 году на реализацию мероприятий в области молодежной политики израсходовано 1089,69 тыс.руб., в том числе 356,58 тыс.руб. (средства ОБ), 733,11 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия выполнены согласно календарному плану основных мероприятий отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму. |
| 3.1.2. | Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта |  | 2018 | 850,00 |  |  | 850,00 |  | В 2018 году на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта израсходовано 812,24 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия выполнены согласно календарному плану основных мероприятий отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму. |
| 3.1.3. | Обеспечение доступности условий для занятий физической культурой и спортом |  | 2018 | 10 297,70 |  |  | 10 297,70 |  | В 2018 году на обеспечение доступности условий для занятий физической культурой и спортом предоставлены субсидии МАУ ФОК "Свирь" в размере 11952,24 тыс.руб., в том числе 10953,30 тыс.руб. (средства МБ), 998,94 тыс.руб. (средства депутатов ЛО). |
| 3.1.4. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом 24х18 м по адресу г. Подпорожье ул. Волкова, д.28 |  | 2018 | 19 611,20 |  | 12 390,00 | 7 221,20 |  | Работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом 24ˣ18 м, пропускной способностью 170 чел/день выполнены в полном объеме. В сентябре 2018 года объект введен в эксплуатацию. В 2018 года объём финансирования строительства составил 26053,07 тыс.руб., в том числе 21241,58 тыс.руб. - средства ОБ, 4811,49 тыс.руб. - средства МБ. |
| 3.2. | Реализация муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2018 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы" израсходовано 1416,48 тыс.руб. (средства МБ). |
| 3.2.1. | Реализация мероприятий в области молодежной политики |  | 2018 | 700,00 |  |  | 700,00 |  | В 2018 году на реализацию мероприятий в области молодежной политики израсходовано 448,93 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия выполнены согласно календарному плану основных мероприятий отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму. |
| 3.2.2. | Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта |  | 2018 | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  | В 2018 году на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта израсходовано 967,55 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия выполнены согласно календарному плану основных мероприятий отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму. |
| 3.3. | Реализация муниципальной программы "Культура в Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2018 | 37 020,70 | 0,00 | 7 959,70 | 29 061,00 | 0,00 | В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Культура в Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы" израсходовано 37204,70 тыс.руб., в том числе 10,70 тыс.руб. (средства ФБ), 9784,20 тыс.руб. (средства ОБ), 27409,80 тыс.руб. (средства МБ). |
| 3.3.1. | Реализация мероприятий по сохранению, развитию культурного наследия и потенциала населения |  | 2018 | 24 110,00 |  | 5 350,00 | 18 760,00 |  | В 2018 году на реализацию мероприятий по сохранению, развитию культурного наследия и потенциала населения (субсидии муниципальным автономным учреждениям, выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры) израсходовано 23740,00 тыс.руб., в том числе 5980,00 тыс.руб. (средства ОБ), 17760,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 3.3.2. | Реализация мероприятий по развитию библиотечного обслуживания |  | 2018 | 12 910,70 |  | 2 609,70 | 10 301,00 |  | В 2018 году на реализацию мероприятий по развитию библиотечного обслуживания (обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, комплектование книжных фондов библиотек, выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры) израсходовано 13464,70 тыс.руб., в том числе 10,70 тыс.руб. (средства ФБ), 3804,20 тыс.руб. (средства ОБ), 9649,80 тыс.руб. (средства МБ). |
| 3.4. | Строительство здания Вепсского центра фольклора и ремесел в с. Винницы | МО "Винницкое сельское поселение" | 2018 | 42 074,00 |  | 33 171,00 | 8 903,00 |  | В селе Винницы закончено строительство Вепсского центра фольклора и ремёсел, в декабре 2018 года подписан акт ввода объекта в эксплуатацию. Общая площадь двухэтажного здания центра составляет 708,4 м². В 2018 году объём финансирования за выполненные работы составил 40431,71 тыс.руб., в том числе 31642,56 тыс.руб. - средства ОБ, 8789,15 тыс.руб. - средства МБ. |
| 3.5. | Обеспечение занятости молодежи в Важинском городском поселении | МО "Важинское городское поселение" | 2018 | 115,00 |  |  | 115,00 |  | На обеспечение занятости молодежи в Важинском городском поселении в 2018 году израсходованы средства МБ в сумме 85,6 тыс.руб. (приобретена мотокоса, хозяйственные товары, начислена з/п). |
| 3.6. | Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры в рамках муниципального задания на территории МО "Важинское городское поселение" | МО "Важинское городское поселение" | 2018 | 5 055,10 |  |  | 5 055,10 |  | В целях проведения мероприятий в области спорта и физической культуры в рамках муниципального задания на территории МО "Важинское городское поселение" в 2018 году перечислена субсидия на выполнение муниципального задания в размере 5055,10 тыс.руб. (средства МБ). |
| 3.7. | Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения в Важинском городском поселении (проведение мероприятий в рамках муниципального задания) | МО "Важинское городское поселение" | 2018 | 8 631,70 |  | 3 104,30 | 5 527,40 |  | В целях сохранения и развития культурного наследия и культурного потенциала населения в Важинском городском поселении в 2018 году перечислена субсидия на выполнение муниципального задания в размере 8946,70 тыс.руб., в том числе 2515,10 тс.руб. (средства ОБ), 500,00 тыс.руб. (депутатский фонд), 5931,60 тыс.руб. (средства МБ). |
| 3.8. | Развитие библиотечного обслуживания в Важинском городском поселении | МО "Важинское городское поселение" | 2018 | 958,10 |  | 140,20 | 817,90 |  | В целях развития библиотечного обслуживания в Важинском городском поселении в 2018 году перечислена субсидия на выполнение муниципального задания в размере 908,10 тыс.руб., в том числе 90,20 тыс.руб. (средства ОБ), 817,90 тыс.руб. (средства МБ). |
| 3.9. | Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Никольском городском поселении на 2018-2020 годы" | МО "Никольское городское поселение" | 2018 | 9 000,00 |  | 2 368,10 | 6 631,90 |  | В рамках реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Никольском городском поселении на 2018-2020 годы" в 2018 года перечислены субсидии на выполнение муниципального задания в размере 6046,60 тыс.руб., в том числе 1358,30 тыс.руб. (средства ОБ), 4688,30 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены работы по ремонту фасада здания Дома культуры - 700,00 тыс.руб. (депутатский фонд). |
| Создание комфортных условий для проживания населения и повышение эффективности и надёжности функционирования жилищно-коммунального хозяйства |
| 4. Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства" | 2018 | 75 426,83 | 0,00 | 42 746,28 | 32 680,55 | 0,00 | В 2018 году на реализацию мероприятий в сфере инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства израсходовано 159342,85 тыс.руб., в том числе 6989,99 тыс.руб. (средства ФБ), 108689,58 тыс.руб. (средства ОБ), 43563,90 тыс.руб. (средства МБ), 99,38 тыс.руб. (прочие средства). |
| Реализация действующих муниципальных (государственных) программ | 2018 | 75 426,83 | 0,00 | 42 746,28 | 32 680,55 | 0,00 | В 2018 году на реализацию государственных (муниципальных) программ израсходовано 147591,66 тыс.руб., в том числе 5242,49 тыс.руб. (средства ФБ), 101580,24 тыс.руб. (средства ОБ), 40669,55 тыс.руб. (средства МБ), 99,38 тыс.руб. (прочие средства). |
| 4.1. | Разработка и экспертиза ПСД, инженерные изыскания | МО "Подпорожское городское поселение" | 2018 | 1 615,50 |  |  | 1 615,50 |  | Мероприятие в 2018 году не реализовывалось. |
| 4.2. | Строительство новых объектов и систем коммунальной инфраструктуры, в том числе газопровода в г. Подпорожье |  |  | 4 211,50 |  |  | 4 211,50 |  | В 2018 году с ООО "СЗИ-Комплекс" заключен муниципальный контракт на строительство объекта «Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями микрорайонов «Новая деревня» и «Ольховец» Подпорожского городского поселения» с заявленной ценой 35057,74 тыс.руб. Срок строительства – 14,9 месяцев с момента заключения контракта. Также в 2018 году был проведен аукцион на строительство объекта «Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями в городе Подпорожье, в границах улиц Счастливая – Прохладная – Ромашковая». Заявок на участие в аукционе не поступило. Повторное проведение аукциона запланировано в марте-апреле 2019 года. |
| 4.3. | Ремонт участков тепловых сетей, приобретение дизельных генераторов |  |  | 12 987,40 |  | 10 000,00 | 2 987,40 |  | В 2018 году выполнены ремонты участков тепловых сетей в г. Подпорожье общей протяженностью 4183 п.м. На ремонт ТС израсходованы средства 30216,70 тыс.руб., в том числе 28424,58 тыс.руб. (средства ОБ), 1792,12 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.4. | Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжение и водоотведения на 2018 год |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  | В 2018 года выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения на 2019 год и актуализации электронной модели схемы теплоснабжения на 2019 год на общую сумму 190,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.5. | Проверка сметной документации |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  | В 2018 году выполнены работы по составлению и проверке смет и проверке достоверности сметной документации (экспертиза смет) на общую сумму 261,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.6. | Приобретение ламп ДНАТ и светодиодных светильников |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  | В 2018 году приобретено 50 светодиодных светильников и 120 ламп ДНАТ. Финансирование осуществляется в рамках мероприятия "Организация и содержание наружного освещения улиц и территорий Подпорожского городского поселения". |
| 4.7. | Оборудование, замена и обслуживание приборов учета |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  | В 2018 году установлены приборы учета по следующим адресам: ул. Исакова 7, кв. 6; пр. Ленина 28, кв. 61; ул. Исакова 20-б, кв. 11. Израсходовано 5,18 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.8. | Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения на территории МО "Подпорожское городское поселение" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2018 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  | В 2018 году выполнены работы на сумму 240,0 тыс.руб. (средства МБ), в том числе по содержанию и ремонту детских дворовых площадок на сумму 200,0 тыс.руб., монтаж уличного оборудования - 40,0 тыс.руб. |
| 4.9. | Озеленение территории МО "Подпорожское городское поселение" |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  | В 2018 году выполнены работы по озеленению в Подпорожском городском поселении (стрижка кустов, выкашивание травы, валка аварийных деревьев, устройство клумб) на сумму 4722,07 тыс.руб. (средства МБ). по стрижке кустов, выкашивание травы, устройство клумб. |
| 4.10. | Поддержание санитарного состояния МО "Подпорожское городское поселение" |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  | В 2018 году выполнены работы на сумму 1503,0 тыс.руб. (средства МБ), в том числе уборка несанкционированных свалок в количестве 17 ед. на сумму 494,60 тыс.руб., уборка незакрепленных территорий на сумму 817,48 тыс.руб., уборка урн, остановок от случайного мусора на сумму 190,92 тыс.руб. |
| 4.11. | Организация и содержание мест захоронения |  |  | 1 600,00 |  |  | 1 600,00 |  | В 2018 выполнены работы по организации и содержанию мест захоронений на сумму 1156,08 тыс.руб. (средства МБ), в том числе на содержание мест захоронений израсходовано 556,22 тыс.руб., на устройство дороги и автопарковки на городском кладбище "Варбеги" израсходовано 599,86 тыс.руб. |
| 4.12. | Прочие мероприятия по благоустройству территории МО "Подпорожское городское поселение" |  |  | 1 420,00 |  |  | 1 420,00 |  | Всего в 2018 году на выполнение работ по прочим мероприятиям по благоустройству израсходовано 4512,76 тыс.руб. (средства МБ), в том числе приобретен малотоннажный мусоровоз на сумму 2770,0 тыс.руб., выполнена акарицидная обработка городских территорий на сумму 213,62 тыс.руб., услуги автовышки - 264,5 тыс.руб., проведение изысканий - 60,0 тыс.руб., изготовлена полиграфическая продукция на сумму 198,3 тыс.руб., выполнена проверка ПСД на сумму 122,0 тыс.руб., выполнены ремонтные работы по замене бортового камня на стоянке у Администрации на сумму 144,0 тыс.руб., выполнен ремонт газопровода на сумму 80,14 тыс.руб., оплачена кредиторская задолженность - 660,2 тыс.руб. |
| 4.13. | Мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | В 2018 году выполнены работы по уничтожению борщевика Сосновского по адресам: г. Подпорожье, ул. Гнаровская, д. Хевроньино, 7-8 км на сумму 47,54 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.14. | Снос расселенных аварийных жилых домов |  |  | 2 250,00 |  |  | 2 250,00 |  | В 2018 году выполнены работы по сносу 10 расселенных аварийных жилых домов на общую сумму 2247,72 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.15. | Мероприятия на реализацию проектов-победителей конкурса в номинации "Лучший проект создания (или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения" (пр. Ленина 24-28) |  |  | 280,00 |  |  | 280,00 |  | Работы не выполнены, так как не было заключено соглашение с комитетом по архитектуре ЛО, в связи с выделением ассигнований в декабре 2018 года. |
| 4.16. | Благоустройство населенных пунктов на территории МО "Подпорожское городское поселение" (реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз) |  |  | 2 750,00 |  | 2 500,00 | 250,00 |  | В 2018 году выполнены работы по благоустройству населенных пунктов на территории Подпорожского городского поселения на общую сумму 2709,35 тыс.руб (ОБ - 2463,07 тыс.руб., средства МБ - 246,27 тыс.руб.)., в том числе: ремонт уличного освещения в д. Кезоручей, д. Посад, д. Волнаволок, д. Яндеба, д. Гоморовичи, д. Пертозеро на сумму 1484,99 тыс.руб. (средства ОБ - 1384,99 тыс.руб., средства МБ - 100,0 тыс.руб), ямочный ремонт ул. Заозерная в п. Токари, пер. Южный в д. Плотично, ул. Корабельная в д. Хевроньино на сумму 795,34 тыс.руб. (средства ОБ - 696,50 тыс.руб., средства МБ - 98,83 тыс.руб.), оканавливание дороги по ул. Корабельная в д. Хевроньино на сумму 354,35 тыс.руб. (средства ОБ - 316,58 тыс.руб., средства МБ - 37,78 тыс.руб.), ремонт дороги в д. Пертозеро на сумму 74,66 тыс.руб (средства ОБ - 65,0 тыс.руб., МБ - 9,66 тыс.руб.). |
| 4.17. | Благоустройство территории города Подпорожье (реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз) |  |  | 228,30 |  |  | 228,30 |  | В 2018 году выполнены работы по оборудованию автомобильной парковки на городской площади по ул. Свирская на сумму 2367,38 тыс.руб., в том числе 2127,48 тыс.руб. (средства ОБ), 239,90 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.18. | Формирование комфортной городской среды города Подпорожье |  |  | 1 850,00 |  |  | 1 850,00 |  | В 2018 году выполнены работы по комплексному благоустройству общественной территории "Городская площадь города Подпорожье" на сумму 24313,45 тыс.руб., в том числе 4659,99 тыс.руб. (средства ФБ), 15339,97 тыс.руб. (средства ОБ), 4313,49 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.19. | Ремонт кровли здания МУП ПГП "Память" |  |  | 927,00 |  |  | 927,00 |  | В 2018 году ремонт кровли не производился. Ремонт планируется выполнить в 2019 году. |
| 4.20. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | МО "Важинское городское поселение" | 2018 | 250,00 |  |  | 250,00 |  | В 2018 году работы по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения не проводились. |
| 4.21. | Разработка проектно-сметной документации по газификации общественной бани |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  | Заключены 2 договора с АО "Газпром газораспределение". В 2018 году оплачен аванс по договорам в размере 30 % - 59,80 тыс.руб. за технологическое присоединение бани к сети газораспределения. Работы выполнены. Оплата в январе 2019 года. |
| 4.22. | Ремонт ветхих тепловых сетей, приобретение электрогенератора |  |  | 1 806,30 |  | 1 377,50 | 428,80 |  | В 2018 году выполнены работы по ремонту 4-х участков ветхих тепловых сетей общей протяженностью 190 п.м., приобретена дизель-генераторная установка. Всего израсходовано 3681,40 тыс.руб., в том числе 3384,70 тыс.руб. (средства ОБ), 296,70 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.23. | Установка, ремонт и снятие потонной пешеходной переправы через р. Важинка |  |  | 96,20 |  |  | 96,20 |  | Выполнены работы по снятию, ремонту и установке пешеходного моста на общую сумму 142,10 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.24. | Снос расселенных аварийных жилых домов |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  | В 2018 году работы по сносу расселенных аварийных домов не выполнены, муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон. Работы запланированы на 2019 год. |
| 4.25. | Благоустройство населенных пунктов в МО "Важинское городское поселение" (реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз) |  |  | 2 625,00 |  | 2 500,00 | 125,00 |  | В 2018 году выполнены работы по благоустройству населенных пунктов Важинского городского поселения на общую сумму 2620,00 тыс.руб., в том числе 2495,24 тыс.руб. (средства ОБ), 124,76 тыс.руб. (средства МБ). В том числе выполнен ремонт дорог в д. Усланка (ул. Кашинская, ул. Корбинская, ул. Прибрежная) общей площадью 4031 м², общей протяженностью 877 м., выполнены работы по закупке щебеночно-песчаной смеси и планировке материала в д. Гришино, д. Заозерье, д. Согиницы, д. Купецкое и д. Ульино в общем объеме 616,2 м³. |
| 4.26. | Благоустройство частей территории п. Важины (реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз) |  |  | 1 141,40 |  | 1 087,00 | 54,40 |  | Выполнены работы по ремонту уличного освещения в п. Важины с заменой светильников на светодиодные на общую сумму 1177,30 тыс.руб., в том числе 1059,50 тыс.руб. (средства ОБ), 117,80 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.27. | Мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского |  |  | 95,00 |  |  | 95,00 |  | В 2018 году выполнены работы по уничтожению борщевика Сосновского в д. Курпово на сумму 45,10 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.28. | Ликвидация несанкционированных свалок |  |  | 98,00 |  |  | 98,00 |  | В 2018 году выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок на общую сумму 166,60 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.29. | Мероприятия по формированию земельных участков, проведения кадастровых работ. Внесение изменений в генеральный план. |  |  | 240,00 |  | 0,00 | 240,00 |  | В 2018 году выполнены работы по разработке карт (планов) объектов землеустройства, межевание кладбища. Израсходовано 286,80 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.30. | Техническое перевооружение котельной по ул. Горная, д. 30-а в п. Вознесенье | МО "Вознесенское городское поселение" | 2018 | 14 913,66 |  | 14 130,78 | 782,88 |  | Работы по техническому перевооружению котельной по ул. Горная, д. 30 в п. Вознесение выполнены в полном объеме. Произведена оплата в сумме 14913,66 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.31. | Благоустройство населенных пунктов на территории МО "Вознесенское городское поселение" (реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз) |  |  | 2 187,47 |  | 2 083,30 | 104,17 |  | В 2018 году на благоустройство населенных пунктов Вознесенского городского поселения израсходовано 2187,45 тыс.руб., в том числе 2083,30 тыс.руб. (средства ОБ), 104,12 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены следующие работы: обустройство пожарного водоема в д. Щелейки по пер. Родниковый на сумму 167,00 тыс.руб.; отсыпка пожарного подъезда к р. Свирь в д. Красный Бор на сумму 80,00 тыс.руб.; очистка пожарного водоема в д. Красный Бор на сумму 30,00 тыс.руб.; приобретены пожарные рукава (5шт. по 25м.) в д. Гимрека на сумму 11,12 тыс.руб.; приобретение и установка информационных стендов (9 шт) на сумму 155,62 тыс.руб.; отсыпка территории детской площадки в д. Красный Бор на сумму 40,00 тыс.руб.; ремонт дорог общего пользования местного значения: участок ул. Миронкова в д. Кипрушино; пер. Светлый в д. Соболевщина; участок ул. Озерная в д. Родионово; ул. Пристанская в д. Красный Бор; пер. Новый в д. Гимрека; ул. Озернаяв д. Щелейки; пер. Родниковый в д. Щелейки; пер. Северный в д. Конец общей площадью 6430,50 м², протяженностью 1294 м. |
| 4.32. | Благоустройство территории п. Вознесенье (реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз) |  |  | 1 095,40 |  | 1 041,00 | 54,40 |  | В 2018 году выполнен ремонт уличного освещения в г.п. Вознесенье, пер. Просвещения, ул. Комсомольская на общую сумму 1207,00 тыс.руб., в том числе 1064,00 тыс.руб. (средства ОБ), 133,00 тыс.руб. (средства МБ), 10,00 тыс.руб. (прочие средства). |
| 4.33. | Установление границ населенных пунктов |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  | Выполнены работы по установлению границ населенных пунктов Вознесенского городского поселения: д. Щелейки, д. Кипрушино, д. Богданово, д. Родионово, п. Вознесенье. На работы израсходованы средства в сумме 200,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.34. | Кадастровые работы по установлению границ гражданского кладбища и воинских захоронений |  |  | 190,00 |  |  | 190,00 |  | Выполнены работы по межеванию кладбищ в д. Кипрушино, п. Вознесенье, ул. Вознесенье и воинских захоронений в д. Кипрушино, д. Гимрека на общую сумму 92,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.35. | Ремонт сетей теплоснабжения (ТК4 - ТК5, ТК6-2 – ТК6-4) | МО "Никольское городское поселение" | 2018 | 2 900,00 |  | 2 610,00 | 290,00 |  | В 2018 году выполнены работы по замене двух участков сетей теплоснабжения и ГВС в четырехтрубном исполнении общей протяженностью 370 п.м. Израсходовано 6412,28 тыс.руб., в том числе 5917,29 тыс.руб. (средства ОБ), 494,99 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.36. | Благоустройство территории п. Никольский (реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз) |  |  | 130,00 |  | 100,00 | 30,00 |  | В 2018 году выполнены работы по реконструкции сетей уличного освещения в п. Никольский (все светильники, 135 шт. заменены на светодиодные). Израсходовано 1193,35 тыс.руб., в том числе 1064,00 тыс.руб. (средства ОБ), 119,35 тыс.руб. (средства МБ), 10,00 тыс.руб. (прочие средства). |
| 4.37. | Благоустройство населенных пунктов на территории МО "Никольское городское поселение" (реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз) |  |  | 438,70 |  | 416,70 | 22,00 |  | В 2018 году выполнены работы по устройству тротуара (площадь - 79 м²), ремонту проезда (площадь - 192 м²) и реконструкции площадки ТБО в п.с.т. Свирь, ул. Преображенская. Израсходовано 468,70 тыс.руб., в том числе 416,70 тыс.руб. (средства ОБ), 22,00 тыс.руб. (средства МБ), 30,00 тыс.руб. (прочие средства). |
| 4.38. | Формирование комфортной городской среды (благоустройство и обновление центральной детской площадки в п. Никольский) |  |  | 2 802,80 |  | 2 500,00 | 302,80 |  | В 2018 году выполнены работы по благоустройству и обновлению центральной детской площадки по адресу: п. Никольский, ул. Советская, д. 6. Израсходовано 2651,60 тыс.руб., в том числе 582,50 тыс.руб. (средства ФБ), 1917,50 тыс.руб. (средства ОБ), 151,60 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.39. | Ремонт ветхих сетей теплоснабжения | МО "Винницкое сельское поселение" | 2018 | 160,00 |  |  | 160,00 |  | В 2018 году выполнен ремонт ветхих тепловых сетей по ул. Советская в с. Винницы общей протяженностью 205 п.м. Израсходовано 1822,70 тыс.руб., в том числе 1724,40 тыс.руб. (средства ОБ), 98,30 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.40. | Реконструкция (ремонт) котельной в с. Винницы |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  | Выполнены работы по замене оборудования в котельной № 14 по ул. Красная, д. 1 в с. Винницы (установлено 2 котла), разработан проект на установку дополнительного третьего котла. В 2018 года израсходованы средства в размере 30116,47 тыс.руб., в том числе 28610,65 (средства ОБ), 1505,82 (средства МБ). |
| 4.41. | Благоустройство сельских населенных пунктов в МО "Винницкое сельское поселение" (реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз) |  |  | 2 460,00 |  | 2 400,00 | 60,00 |  | В 2018 году на благоустройство населенных пунктов Винницкого сельского поселения израсходовано 2562,50 тыс.руб., в том числе 2500,00 тыс.руб. (средства ОБ), 62,50 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены следующие работы: ремонт части автомобильной дороги в д. Заяцкая, ул. Смоленская (площадь - 600 м², протяженность - 150 м); ремонт части автомобильной дороги в д. Миницкая, ул. Центральная (площадь - 2936 м², протяженность - 734 м); ремонт части автомобильной дороги в д. Лукинская от ул. Совхозная д. 7 вниз до Оятского переулка д. 10 (площадь - 1840 м², протяженность - 460 м); ремонт участка дороги в д. Минницкая, ул. Подгорная (площадь - 2680 м², протяженность - 670 м); ремонт колодца в п. Игнатовское, ул. Школьная; изготовление и установка навеса для работы автолавки в д. Миницкая. |
| 4.42. | Благоустройство частей территории с. Винницы (реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз) |  |  | 27,20 |  |  | 27,20 |  | В 2018 году на благоустройство частей территории с. Винницы израсходовано 1092,58 тыс.руб., в том числе 987,86 тыс.руб. (средства ОБ), 55,34 тыс.руб. (средства МБ), 49,38 тыс.руб. (прочие средства). Выполнены следующие работы: ремонт подъезда к д. 11 по ул. Лесная в с. Винницы (площадь - 332 м², протяженность - 83 м); ремонт участка автомобильной дороги в с. Винницы, ул. Новая (площадь - 1575 м², протяженность - 350 м); ремонт участка дороги в с. Винницы, ул. Совхозная (площадь - 1215 м², протяженность - 270 м). |
| Мероприятия, не включенные в план мероприятий |  |  |  |  |  |  | В 2018 году на мероприятия, не включенные в план мероприятий израсходовано 11737,68 тыс.руб., в том числе 1747,50 тыс.руб. (средства ФБ), 7109,34 тыс.руб. (средства ОБ), 2894,35 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.43. | Формирование комфортной городской среды на территории МО "Важинское городское поселение" | МО "Важинское городское поселение" | 2018 |  |  |  |  |  | В 2018 году выполнены работы по благоустройству общественной территории по адресу: п. Важины, ул. Школьная, д. 6 "Сценическая площадка". Израсходовано 2700,00 тыс.руб., в том числе 559,20 тыс.руб. (средства ФБ), 1840,80 тыс.руб. (средства ОБ), 300,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.44. | Приобретение автономного источника энергосбережения (дизель-генератора) |  |  |  |  |  |  |  | В 2018 году приобретен дизель-генератор для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения на общую сумму 1428,25 тыс.руб, в том числе 1356,84 тыс.руб. (средства ОБ), 71,41 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.45. | Описание территориальных зон (приложение к ПЗЗ) | МО "Вознесенское городское поселение" | 2018 |  |  |  |  |  | В соответствии с Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству ЛО от 21.12.2018 г. № 76 утверждено приложение к Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Вознесенское городское поселение" (тер.зоны). На выполнение работ по описанию территориальных зон израсходовано 258,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.46. | Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами Вознесенского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  | На повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами израсходовано 31,40 тыс.руб. (средства МБ), в том числе на приобретение программного обеспечения "Аренда и продажа земли" - 6,0 тыс.руб., приобретение программного обеспечения "Технокад" - 15,0 тыс.руб., проведение оценки рыночной стоимости бани 5,0 тыс.руб., проведение оценки рыночной стоимости автотранспорта ГАЗ-2217 и Ford Mondeo - 5,40 тыс.руб. |
| 4.47. | Снос расселенных аварийных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  | В 2018 году выполнены работы по сносу 3 расселенных аварийных многоквартирных домов по адресам: г.п. Вознесенье, переулок Водников д. 9, переулок Водников д. 6, ул. Горная д. 31. Израсходовано 1267,50 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.48. | Мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского |  |  |  |  |  |  |  | В 2018 году выполнены работы по уничтожению борщевика Сосновского в д. Кипрушино. Израсходовано 30,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.49. | Мероприятия по формированию комфортной городской среды на территории муниципального образования "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  | В 2018 году выполнены работы по благоустройству дворовой территории по ул. Молодежная, д. 12 общей площадью 1900 м² на сумму 3475,00 тыс.руб., в том числе 768,90 тыс.руб. (средства ФБ), 2531,10 тыс.руб. (средства ОБ), 175,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 4.50. | Прочие мероприятия по благоустройству территории МО "Винницкое сельское поселение" | МО "Винницкое сельское поселение" | 2018 |  |  |  |  |  | В 2018 году на выполнение прочих мероприятий по благоустройству Винницкого сельского поселения израсходовано 671,04 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: оплата автовышки - 25,20 тыс.руб.; уборка несанкционированных свалок - 196,70 тыс.руб.; уборка улиц, очистка пешеходных мостов от снега и др. - 911,20 тыс.руб. |
| 4.51. | Формирование комфортной городской среды Винницкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | В 2018 году выполнены работы по благоустройству общественной территории по адресу: с. Винницы, ул. Советская, площадью 600 м². Израсходовано 1890,00 тыс.руб., в том числе 419,40 тыс.руб. (средства ФБ), 1380,60 тыс.руб. (средства ОБ), 90,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5. | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания" | 2018 | 276 556,67 | 0,00 | 220 726,07 | 55 780,60 | 50,00 | В 2018 году на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания израсходовано 85164,28 тыс.руб., в том числе 336,11 тыс.руб. (средства ФБ), 32755,80 тыс.руб. (средства ОБ), 52072,37 тыс.руб. (средства МБ). |
| Реализация действующих муниципальных (государственных) программ | 2018 | 276 556,67 | 0,00 | 220 726,07 | 55 780,60 | 50,00 | В 2018 году на реализацию государственных (муниципальных) программ израсходовано 85164,28 тыс.руб., в том числе 336,11 тыс.руб. (средства ФБ), 32755,80 тыс.руб. (средства ОБ), 52072,37 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.1. | Окончание работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Станция Оять - Алёховщина - Надпорожье - Плотично", км 134+560 - км 146+366 | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2018 | 215 347,77 |  | 215 347,77 |  |  | Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения "ст. Оять-Алёховщина-Надпорожье-Плотично" км 122+150 - км 125+000 за счет средств ОБ на общую сумму 24690,27 тыс.руб. |
| 5.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках реализации муниципальных адресных программ | МО "Подпорожское городское поселение" | 2018 | 2 900,00 |  |  | 2 900,00 |  | В 2018 году выполнен ремонт дворовой территории и проезда к дворовой территории многоквартирных домов общей площадью 1355,0 кв.м., по адресу: г. Подпорожье, ул. Свирская д. 44-46 на сумму 2545,23 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.3. | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения | МО "Подпорожское городское поселение" | 2018 | 5 160,20 |  | 2 269,90 | 2 890,30 |  | В 2018 году на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог израсходованы средства в сумме 7962,68 тыс.руб., в том 2269,90 тыс.руб. (средства ОБ), 5692,78 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены следующие работы: ремонт а/дороги по адресу: ул. Некрасова (от пр. Ленина+303 м), работы по устранению деформаций и повреждений на а/б покрытии, общая площадь выполненных работ - 2190,0 м², восстановление а/б покрытия дорог общей площадью - 4900 м², прочие работы. |
|  |  | МО "Важинское городское поселение" | 2018 | 1 050,00 |  | 650,00 | 400,00 |  | В 2018 году выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги в п. Важины, ул. Заречная протяженностью 589 м, общей площадью 2650,5 м² на общую сумму 714,90 тыс.руб., в том числе 650,00 тыс.руб. (средства ОБ), 64,90 тыс.руб. (средства МБ) |
|  |  | МО "Вознесенское городское поселение" | 2018 | 1 209,80 |  | 967,80 | 242,00 |  | В 2018 году выполнены работы по ремонту участка дороги по ул. Поселковая, пер. Рабочий, участка дороги по ул. Верхняя в п. Вознесенье общей площадью 4826 м², общей протяженностью 935 м на сумму 1093,07 тыс.руб., в том числе 967,80 тыс.руб. (средства ОБ), 125,27 тыс.руб. (средства МБ). |
|  |  | МО "Никольское городское поселение" | 2018 | 331,60 |  | 181,60 | 150,00 |  | В 2018 году выполнен частичный ремонт ул. Спортивная, общей площадью 845 м². Израсходовано 300,00 тыс.руб., в том числе 181,60 тыс.руб. (средства ОБ), 118,40 тыс.руб. (средства МБ). |
|  |  | МО "Винницкое сельское поселение" | 2018 | 1 236,40 |  | 986,40 | 250,00 |  | В 2018 году выполнены работы по ремонту дорог общего пользования местного значения в с. Винницы общей площадью 2896 м², общей протяженностью 674 м по следующим адресам: ул. Заречная, пер. Пионерский, ул. Подгорная на сумму 1065,08 тыс.руб., в том числе 986,40 тыс.руб. (средства ОБ), 78,68 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.4. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Подпорожское городское поселение" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2018 | 10 500,00 |  |  | 10 500,00 |  | В 2018 году выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 8809,11 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.5. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Важинское городское поселение" | МО "Важинское городское поселение" | 2018 | 1 061,70 |  |  | 1 061,70 |  | В 2018 году выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (расчистка дорог от снега, механизированная уборка улиц) на сумму 987,30 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.6. | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения МО "Винницкое сельское поселение" | МО "Винницкое сельское поселение" | 2018 | 1 596,20 |  |  | 1 596,20 |  | В 2018 году выполнены работы по содержанию внутрипоселковых дорог местного значения (очистка дорог от снега, грейдирование) на общую сумму 951,20 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.7. | Содержание автомобильных дорог местного значения МО "Никольское городское поселение" | МО "Никольское городское поселение" | 2018 | 250,00 |  |  | 250,00 |  | В 2018 году выполнены работы по содержанию дорог местного значения (расчистка дорог в зимний период) на общую сумму 329,86 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.8. | Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения МО "Винницкое сельское поселение" | МО "Винницкое сельское поселение" | 2018 | 274,00 |  |  | 274,00 |  | Выполнены работы по составлению и проверке сметной документации на сумму 82,70 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.9. | Реализация мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (ремонт автомобильной дороги по адресу: п. Вознесенье, ул. Правосвирская набережная) | МО "Вознесенское городское поселение" | 2018 | 328,00 |  | 322,60 | 5,40 |  | В рамках мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2018 году выполнен ремонт автомобильной дороги по адресу: п. Вознесенье, ул. Правосвирская набережная протяженностью 171 м, площадью 684 м² на сумму 445,86 тыс.руб., в том числе 161,14 тыс.руб. (средства ФБ), 167,71 тыс.руб. (средства ОБ), 117,01 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.10. | Реализация мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (ремонт автомобильной дороги в д. Миницкая) | МО "Винницкое сельское поселение" | 2018 | 61,00 |  |  | 11,00 | 50,00 | В рамках мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2018 году выполнен ремонт автомобильной дороги по адресу: д. Минницкая (дорога на кладбище) протяженностью 300 м, площадью 1200 м² на сумму 368,09 тыс.руб., в том числе 174,97 тыс.руб. (средства ФБ), 182,12 тыс.руб. (средства ОБ), 11,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.11. | Обеспечение безопасности дорожного движения МО "Подпорожское городское поселение" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2018 | 5 300,00 |  |  | 5 300,00 |  | В 2018 году выполнены работы по обеспечению безопасности дорожного движения в Подпорожском ГП на общую сумму 3812,15 тыс.руб. (средства МБ), в том числе техническое обслуживание дорожных средств на сумму 481,58 тыс.руб., замена и установка дорожных знаков (66 шт.) на сумму 190 тыс.руб., нанесение разметки пешеходных переходов (общая площадь - 235,2 кв.м) и осевой разметки (протяженность - 11525,0 м.п.) на сумму 1299,94 тыс.руб., установка светодиодных Т-7 (14 шт) на сумму 990,85 тыс.руб., изготовление и установка табличек "Расписание автобусов" (98 шт.) на сумму 686,32 тыс.руб., изготовление комплексной схемы дорожного движения на сумму 99,0 тыс.руб., обслуживание дорожных знаков в сумме 27,81 тыс.руб., прочие работы на сумму 36,65 тыс.руб. |
| 5.12. | Обеспечение безопасности дорожного движения МО "Важинское городское поселение" | МО "Важинское городское поселение" | 2018 | 300,00 |  |  | 300,00 |  | Выполнены работы по установке дорожных знаков (22 шт.) и ограждений (100 м) на общую сумму 635,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.13. | Поддержка автотранспортного предприятия | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2018 | 11 000,00 |  |  | 11 000,00 |  | В 2018 году автотранспортному предприятию возмещены убытки от пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Подпорожского муниципального района в сумме 11000,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.14. | Поддержка автотранспортного предприятия | МО "Подпорожское городское поселение" | 2018 | 9 000,00 |  |  | 9 000,00 |  | В 2018 году автотранспортному предприятию возмещены убытки от пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Подпорожского городского поселения в сумме 8000,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.15. | Поддержка автотранспортного предприятия | МО "Винницкое сельское поселение" | 2018 | 2 900,00 |  |  | 2 900,00 |  | В 2018 году автотранспортному предприятию возмещены убытки от пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Винницкого сельского поселения в сумме 2900,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.16. | Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения общего пользования | МО "Важинское городское поселение" | 2018 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | Выполнение работ по инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог местного значения общего пользования перенесено на 2019 год. |
| 5.17. | Приобретение автобуса с низким расположением уровня пола с оборудованием для перевозки лиц с ограниченными возможностями в рамках Подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Подпорожском муниципальном районе на 2018-2020 годы" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2018 | 3 600,00 |  |  | 3 600,00 |  | В 2018 году приобретен автобус с низким расположением уровня пола с оборудованием для перевозки лиц с ограниченными возможностями МАЗ. Израсходовано 6889,44 тыс.руб., в том числе 2660,00 тыс.руб. (средства ОБ), 4229,44 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.18. | Приобретение пассажирского автобуса в рамках Подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Подпорожского муниципального района на 2014-2018 годы" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2018 | 1 700,00 |  |  | 1 700,00 |  | В 2018 году приобретен автобус ПАЗ-32054. Израсходовано 1582,34 тыс.руб. (средства МБ). |
| 5.19. | Развитие материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий (замена наружных сетей водопровода) | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2018 | 1 400,00 |  |  | 1 400,00 |  | В 2018 году мероприятие не реализовывалось. |
| 6. | Мероприятия в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения" | 2018 | 14 753,39 | 75,00 | 8 287,60 | 5 920,79 | 470,00 | В 2018 году на реализацию мероприятий в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения израсходовано 20724,95 тыс.руб., в том числе 898,05 тыс.руб. (средства ФБ), 13606,16 тыс.руб. (средства ОБ), 4741,17 тыс.руб. (средства МБ), 1479,57 тыс.руб. (прочие средства). |
| Реализация действующих муниципальных (государственных) программ | 2018 | 14 753,39 | 75,00 | 8 287,60 | 5 920,79 | 470,00 | В 2018 году на реализацию государственных (муниципальных) программ израсходовано 20725,19 тыс.руб., в том числе 898,05 тыс.руб. (средства ФБ), 13606,15 тыс.руб. (средства ОБ), 4741,42 тыс.руб. (средства МБ), 1479,57 тыс.руб. (прочие средства). |
| 6.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, в том числе дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей | МО "Подпорожское городское поселение" | 2018 | 1 080,00 | 75,00 | 750,00 | 85,00 | 170,00 | В 2018 году выдан 1 сертификат на общую сумму социальных выплат – 819,774 тыс. руб., в том числе ФБ – 135,55 тыс.руб., ОБ – 643,12 тыс. руб., МБ – 41,10 тыс.руб., собственные средства граждан - 550,23 тыс.руб. |
|  |  | МО "Важинское городское поселение" | 2018 | 104,00 |  |  | 104,00 |  | В 2018 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получили 4 семьи в размере 3492,80 тыс.руб., в том числе 601,90 тыс.руб. (средства ФБ), 2855,50 тыс.руб. (средства ОБ), 35,40 тыс.руб. (средства МБ). |
|  |  | МО "Никольское городское поселение" | 2018 | 162,00 |  |  | 162,00 |  | В 2018 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получила 1 семья в размере 873,18 тыс.руб., в том числе 150,46 тыс.руб. (средства ФБ), 713,87 тыс.руб. (средства ОБ), 8,85 тыс.руб. (средства МБ). |
|  |  | МО "Винницкое сельское поселение" | 2018 | 78,10 |  |  | 78,10 |  | В 2018 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получила 1 семья в размере 1000,91 тыс.руб., в том числе 172,47 тыс.руб. (средства ФБ), 818,29 тыс.руб. (средства ОБ), 10,14 тыс.руб. (средства МБ). |
| 6.2. | Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жильё для молодёжи», в том числе дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей | МО "Подпорожское городское поселение" | 2018 | 3 645,00 |  | 3 100,00 | 245,00 | 300,00 | В 2018 году выданы 3 сертификата на общую сумму социальных выплат – 4250,00 тыс.руб., в том числе ОБ – 3063,22 тыс.руб., МБ – 161,22 тыс.руб., собственные средства граждан - 1025,56 тыс.руб. |
|  |  | МО "Вознесенское городское поселение" | 2018 | 1 149,09 |  | 1 137,60 | 11,49 |  | В 2018 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получила 1 многодетная семья в размере 1600,01 тыс.руб., в том числе 1137,29 тыс.руб. (средства ОБ), 11,49 тыс.руб. (средства МБ), 451,23 тыс.руб. (собственные средства граждан). |
|  |  | МО "Никольское городское поселение" | 2018 | 100,00 |  |  | 100,00 |  | В 2018 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получила 1 семья в размере 1309,77 тыс.руб., в том числе 1296,67 тыс.руб. (средства ОБ), 13,10 тыс.руб. (средства МБ). |
| 6.3. | Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования | МО "Подпорожское городское поселение" | 2018 | 1 350,00 |  | 1 200,00 | 150,00 |  | В 2018 году выдан 1 сертификат на общую сумму социальных выплат – 1033,92 тыс. рублей, в том числе ОБ – 979,58 тыс.руб., МБ – 51,56 тыс.руб., собственные средства граждан - 2,78 тыс.руб. |
|  |  | МО "Важинское городское поселение" | 2018 | 10,00 |  |  | 10,00 |  | В Важинском городском поселении в 2018 году за поддержкой в рамках подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования" граждане не обращались. |
| 6.4. | Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда МО "Подпорожское городское поселение" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2018 | 2 210,00 |  | 2 100,00 | 110,00 |  | В 2018 году по муниципальным контрактам приобретено в муниципальную собственность 2 жилых помещения на общую сумму 2186,06 тыс.руб., в том числе 2098,62 тыс.руб. (средства ОБ), 87,44 тыс.руб. (средства МБ). |
| 6.5. | Технологическое присоединение к электросетям к многоквартирным домам (ул. Горького, д. 28, пр. Красного Флота, д. 24) | МО "Подпорожское городское поселение" | 2018 | 1 857,10 |  |  | 1 857,10 |  | Выполнены работы по технологическому присоединению к электросетям к многоквартирным домам (ул. Горького, д. 28, пр. Красного Флота, д. 24) на сумму 1875,10 тыс.руб. (средства МБ). |
| 6.6. | Взносы региональному оператору на капитальный ремонт | МО "Подпорожское городское поселение" | 2018 | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  | В 2018 году региональному оператору перечислены взносы по капитальному ремонту МКД в размере 2113,94 тыс.руб. (средства МБ). |
| 6.7. | Повышение энергетической эффективности жилищного фонда (ремонт ветхого жилищного фонда) | МО "Подпорожское городское поселение" | 2018 | 300,00 |  |  | 300,00 |  | В 2018 году выполнен частичный ремонт кровли по адресу: г. Подпорожье, ул. Садовая, д. 35. Оплата за выполненные работы будет произведена в 2019 году. |
| 6.8. | Взносы региональному оператору на капитальный ремонт | МО "Винницкое сельское поселение" | 2018 | 208,10 |  |  | 208,10 |  | В 2018 году региональному оператору перечислены взносы по капитальному ремонту МКД в размере 169,50 тыс.руб. (средства МБ). |
| 7. | Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики" | 2018 | 21 239,80 | 0,00 | 0,00 | 21 239,80 | 0,00 | В 2018 году на реализацию мероприятий в сфере развития систем электроэнергетики израсходовано 21171,26 тыс.руб. (средства МБ). |
| 7.1. | Организация и содержание наружного освещения улиц и территорий Подпорожского городского поселения | МО "Подпорожское городское поселение" | 2018 | 14 100,00 |  |  | 14 100,00 |  | В 2018 году выполнены работы по организации и содержанию уличного освещения на общую сумму 12887,11 тыс.руб., в том числе 1000,00 тыс.руб. (средства ОБ), 11887,11 тыс.руб. (средства МБ): оплата за эл.энергию - 9291,69 тыс.руб., содержание и ремонт уличного освещения - 3166,42 тыс.руб., прочие работы -429,0 тыс.руб. |
| 7.2. | Организация и содержание наружного освещения улиц и территорий Важинского городского поселения | МО "Важинское городское поселение" | 2018 | 2 045,30 |  |  | 2 045,30 |  | В 2018 году на организацию и содержание наружного освещения израсходовано 2052,40 тыс.руб. (средства МБ). Произведена оплата за уличное освещение и текущий ремонт. |
| 7.3. | Ремонт уличного освещения в п. Вознесенье | МО "Вознесенское городское поселение" | 2018 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  | В 2018 году выполнен работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов уличного освещения в п. Вознесенье на общую сумму 1083,50 тыс.руб. (средства МБ). |
| 7.4. | Организация и содержание наружного освещения улиц и территорий Винницкого сельского поселения | МО "Винницкое сельское поселение" | 2018 | 4 094,50 |  |  | 4 094,50 |  | В 2018 году в Винницком сельском поселении расходы на электроэнергию составили 4129,40 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: оплата уличного освещения – 3780,20 тыс.руб.; приобретение эл.материалов – 154,90 тыс.руб.; пускорегулирующая аппаратура – 24,30 тыс.руб.; оплата эл.энергии по учреждениям - 170,00 тыс.руб. |
| Мероприятия, не включенные в план мероприятий |  |  |  |  |  |  | В 2018 году на мероприятия, не включенные в план мероприятий израсходовано 1018,85 тыс.руб. ( МБ). |
| 7.5. | Организация и содержание наружного освещения улиц и территорий Никольского городского поселения | МО "Никольское городское поселение" | 2018 |  |  |  |  |  | В 2018 году на организацию и содержание наружного освещения израсходовано 1018,85 тыс.руб. (средства МБ). Произведена оплата за уличное освещение и текущий ремонт. |
| 8. | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 2018 | 2 493,80 | 0,00 | 1 778,80 | 715,00 | 0,00 | В 2018 году на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства израсходовано 2485,88 тыс.руб., в том числе 1771,58 тыс.руб. (средства ОБ), 714,30 тыс.руб. (средства МБ). |
| 8.1. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Подпорожский муниципальный район" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2018 | 2 178,80 |  | 1 778,80 | 400,00 |  | Во втором полугодии 2018 года проведен конкурс по предоставлению субсидии на организацию предпринимательской деятельности, по результатам которого субсидию в общей сумме 1970,88 тыс.руб., в том числе 1771,58 тыс.руб. (средства ОБ), 199,30 тыс.руб. (средства МБ) получили 6 субъектов предпринимательской деятельности. Также в 2018 году проведены консультации и семинары. На развитие и поддержку предпринимательства выделены средства в размере 200,0 тыс.руб. (средства МБ). Субъектам МСП оказано 566 консультационных услуг; прошли обучение по программе «Введение в предпринимательство» 12 человек; создано 15 новых субъектов малого предпринимательства и организовано 16 рабочих мест; 143 субъекта СМСП и 60 физических лиц Подпорожского района получили поддержку в виде консультаций, обучения, и иного вида помощи. |
| 8.2. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Подпорожское городское поселение" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2018 | 100,00 |  |  | 100,00 |  | В 2018 году в рамках муниципальной программы организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства выделены средства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства в размере 100,0 тыс.руб. При поддержке муниципальной структуры ПФРЭП «Центр делового сотрудничества»: в 2018 году субъекты малого и среднего предпринимательства получили 134 консультационных услуги; в период с начала 2018 года прошли обучение по программе «Введение в предпринимательство» 10 человек. |
| 8.3. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Вознесенское городское поселение" | МО "Вознесенское городское поселение" | 2018 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | В 2018 году проведены консультации и семинары. На развитие и поддержку предпринимательства выделены средства в размере 50,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 8.4. | Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО "Важинское городское поселение" | МО "Важинское городское поселение" | 2018 | 55,00 |  |  | 55,00 |  | В 2018 году проведены консультации и семинары. На развитие и поддержку предпринимательства выделены средства в размере 55,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 8.5. | Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО "Никольское городское поселение" | МО "Никольское городское поселение" | 2018 | 60,00 |  |  | 60,00 |  | В 2018 году проведены консультации и семинары. На развитие и поддержку предпринимательства выделены средства в размере 60,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 8.6. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Винницкое сельское поселение" | МО "Винницкое сельское поселение" | 2018 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | В 2018 году проведены консультации и семинары. На развитие и поддержку предпринимательства выделены средства в размере 50,00 тыс.руб. (средства МБ). |
| 9. | Правопорядок и безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Правопорядок и безопасность" | 2018 | 6 361,40 | 0,00 | 0,00 | 6 361,40 | 0,00 | В 2018 году на реализацию мероприятий в сфере правопорядка и безопасности израсходовано 6081,80 тыс.руб. (средства МБ). |
| 9.1. | Реализация муниципальной программы "Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2018 годы" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2018 | 5 784,40 | 0,00 | 0,00 | 5 784,40 | 0,00 | Всего в 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2018 годы" израсходовано 5822,10 тыс.руб. (средства МБ). |
| 9.1.1. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и террористических угроз в Подпорожском районе" |  | 2018 | 5 434,40 |  |  | 5 434,40 |  | В 2018 году в рамках реализации Подпрограммы "Профилактика правонарушений и террористических угроз в Подпорожском районе" выполнены следующие мероприятия: техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт АПК АИС "Безопасный город", установлены две камеры видеонаблюдения на ул. Волкова и ул. Физкультурной; содержание диспетчерского персонала АПК АИС "Безопасный город" и ЕДДС Подпорожского района, мероприятия по обеспечению безопасности и правопорядка в период подготовки и празднования Дня Победы 9 мая, проведение праздничного салюта, участие в ежеквартальном подведении итогов служебной деятельности ОМВД России по Подпорожскому району; проведены 4 заседания районной антитеррористической комиссии и др. Всего на реализацию мероприятий израсходовано 5500,80 тыс.руб. (средства МБ). |
| 9.1.2. | Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского района" |  | 2018 | 350,00 |  |  | 350,00 |  | В 2018 году в рамках реализации Подпрограммы "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского района" выполнены следующие мероприятия: организовано и проведено обучение 126 специалистов ГО и ЧС, руководителей НАСФ уполномоченных в области ГО и ЧС предприятий и организаций Подпорожского муниципального района (с привлечением преподавателей учебно - методического центра г. Всеволожск); подготовлены и проведены 8 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ; выполнены работы по обеспечению контроля и проведению основных мероприятий по обеспечению безаварийного прохождения весеннего паводка на территории Подпорожского муниципального района; приобретена полиграфическая продукция (памятки – «пожары в лесу», буклеты «береги лес от пожара», брошюры населению «о пожарной безопасности, изготовление баннеров «пожары в лесу» и др. Всего на реализацию мероприятий израсходовано 321,30 тыс.руб. (средства МБ). |
| 9.2. | Реализация муниципальной программы "Безопасность Подпорожского городского поселения на 2018-2020 годы" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Безопасность Подпорожского городского поселения на 2018-2020 годы" израсходовано 202,73 тыс.руб. (средства МБ). |
| 9.2.1. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и террористических угроз в Подпорожском городском поселении" |  | 2018 | 100,00 |  |  | 100,00 |  | В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений и террористических угроз в Подпорожском городском поселении" израсходовано 36,92 тыс.руб. (средства МБ). В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия: обеспечено материальное стимулирование народных дружинников по охране общественного порядка, приобретены почтовые ящики, наглядно - агитационный материал, размещены статьи в СМИ. |
| 9.2.2. | Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского городского поселения" |  | 2018 | 200,00 |  |  | 200,00 |  | В 2018 году в рамках реализации подпрограммы "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского городского поселения" выполнены работы по обустройству пожарных водоемов в д. Токари и в с. Шеменичи, израсходовано 165,81 тыс.руб. (средства МБ). |
| 9.3. | Обеспечение пожарной безопасности на территории МО "Важинское городское поселение" | МО "Важинское городское поселение" | 2018 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | В 2018 году на обеспечение пожарной безопасности израсходовано 40,50 тыс.руб. (средства МБ). На выделенные средства приобретены и установлены знаки пожарной безопасности в количестве 21 шт. |
| 9.4. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО "Важинское городское поселение" | МО "Важинское городское поселение" | 2018 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | В 2018 году выплаты на реализацию мероприятий не производились. |
| 9.5. | Обеспечение общественной безопасности | МО "Важинское городское поселение" | 2018 | 115,00 |  |  | 115,00 |  | В 2018 году выплаты на реализацию мероприятий не производились. |
| 9.6. | Обеспечение безопасности на территории МО Винницкое сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов | МО "Винницкое сельское поселение" | 2018 | 62,00 |  |  | 62,00 |  | В 2018 году на обеспечение безопасности на территории Винницкого сельского поселения за счет средств МБ израсходовано 16,47 тыс.руб. (приобретение пожарного щита и наглядной агитации). |
| ИТОГО по плану мероприятий | 2018 | 859 432,86 | 338,89 | 579 934,44 | 278 639,54 | 520,00 | На реализацию плана мероприятий социально-экономического развития в 2018 году израсходованы средства в размере 727185,69 тыс.руб., в том числе 8498,74 тыс.руб. - средства ФБ, 454466,54 тыс.руб. - средства ОБ, 262641,46 тыс.руб. - средства МБ, 1578,95 тыс.руб. - прочие средства. |