СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2023 года                                                                                                              № 188

Об утверждении отчета о выполнении плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» за 2022 год

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 22 Устава муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», в целях обеспечения реализации плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2022 год, утвержденного решением Совета депутатов МО «Подпорожский муниципальный район» от 28 марта 2022 года № 136, Совет депутатов Подпорожского муниципального района

РЕШИЛ:

- Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» за 2022 год, согласно приложению к настоящему решению.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию по экономическому развитию, законности и безопасности Совета депутатов Подпорожского муниципального района.

Глава муниципального образования                                                                     В.В. Мосихин

| Приложение к решению Совета депутатов МО "Подпорожский муниципальный район" от 27 февраля 2023 года № 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о выполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плана мероприятий социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Территориальная принадлежность (МО) | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Информация о выполнении в 2022 году |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ |  | МБ | Прочие |  |  |  |  |
| Развитие социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере образования" |  |  | 2022 | 188 900,60 | 11569,10 | 108 650,90 |  | 68 680,60 | 0,00 |  | В 2022 году на реализацию мероприятий в сфере образования израсходовано 199160,0 тыс. руб., в том числе 10558,62 тыс. руб. (средства ФБ), 117421,05 тыс. руб. (средства ОБ), 71180,33 тыс. руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.1. | Приобретение учебного оборудования, учебно-наглядных пособий и иного оборудования для образовательного процесса дошкольных образовательных организаций | МО "Подпорожский муниципальный район" | 1-4 квартал | 2 710,00 |  | 2 710,00 |  | 0,00 |  |  | Уточненный план по данному мероприятию в 2022 году составил 5145,5 тыс.руб. Исполнение 100%. Приобретено компьютерное оборудование, многофункциональное устройство (МФУ), интерактивное оборудование, детское спортивное оборудование, детская мебель, игры и игрушки. Израсходовано 5145,5 тыс.руб. (средства ОБ) |  |  |
| 1.2. | Обеспечение охранной сигнализации в 3 дошкольных образовательных организациях |  | 1-4 квартал | 246,00 |  |  |  | 246,00 |  |  | В 2022 году на обеспечение охранной сигнализации в 3 дошкольных образовательных организациях были заключены и исполнены договоры на сумму 154,3 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.3. | Осуществление вневедомственной охраны дошкольных учреждений |  | 1-4 квартал | 2 520,00 |  |  |  | 2 520,00 |  |  | В 2022 году (по уточненному плану) на осуществление ведомственной охраны дошкольных учреждений израсходовано 2619,1 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.4. | Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений |  |  | 2 936,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 936,00 | 0,00 |  | На обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений из в 2022 году израсходовано - 2908,0 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | в том числе: |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | Обслуживание АПС |  | 1-4 квартал | 380,00 |  |  |  | 380,00 |  |  | В 2022 году на обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) израсходовано 380,0 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Обслуживание кнопки тревожности и выезд группы |  | 1-4 квартал | 854,00 |  |  |  | 854,00 |  |  | На обслуживание кнопки тревожности и выезд группы в 2022 году заключены договоры на сумму 835,9 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Замер сопротивления изоляции и контура заземления эл.оборудования |  | июль | 224,00 |  |  |  | 224,00 |  |  | На замер сопротивления изоляции и контура заземления эл.оборудования израсходовано 266,2 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Обслуживание видеонаблюдения |  | 1-4 квартал | 94,00 |  |  |  | 94,00 |  |  | На обслуживание видеонаблюдения в 2022 году израсходовано 117,4 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Передача сигнала ЦАСПИ |  | 1-4 квартал | 1 123,00 |  |  |  | 1 123,00 |  |  | В 2022 году заключены договоры на передачу сигнала централизованной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (ЦАСПИ), израсходовано 1181,6 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Страхование ГОЮЛ и ЧС |  | май | 121,00 |  |  |  | 121,00 |  |  | На страхование ГОЮЛ и ЧС израсходовано 82,4 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство |  | 1-4 квартал | 140,00 |  |  |  | 140,00 |  |  | В 2022 году проведено обучение ответственного за электрохозяйство по противопожарной безопасности и ДПД. Израсходовано 44,5 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.5. | Подготовка дошкольных образовательных организаций к новому учебному году |  | 2-3 квартал | 1 516,00 |  |  |  | 1 516,00 |  |  | На подготовку дошкольных образовательных организаций к новому учебному году израсходовано 1516,0 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.6. | Медицинское сопровождение воспитанников МБДОУ "Подпорожский детский сад №29 комбинированного вида" |  | 1-4 квартал | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  |  | В 2022 году на медицинское сопровождение воспитанников МБДОУ "Подпорожский детский сад №29 комбинированного вида" израсходовано 53,4 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.7. | Развитие инфраструктуры дошкольного образования |  |  | 57 740,90 | 0,00 | 49 166,10 |  | 8 574,80 | 0,00 |  | В 2022 году на развитие инфраструктуры дошкольного образования израсходовано 574450,3 тыс.руб., в том числе 49166,1 тыс.руб. (средства ОБ), 8284,2 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | в том числе: |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка узлов учета тепловой энергии |  | июль | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  |  | Израсходовано в 2022 году на поверку узлов учета тепловой энергии 293,2 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Устройство молниезащиты |  | апрель | 1 712,00 |  |  |  | 1 712,00 |  |  | В 2022 году были заключены аукционные контракты и договоры на устройство молниезащиты на сумму 1466,4 тыс. руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Ремонт пищеблока дошкольной группы МБОУ «Никольская ООШ №9» |  | июль | 1 200,00 |  |  |  | 1 200,00 |  |  | На ремонт пищеблока дошкольной группы МБОУ «Никольская ООШ №9» был заключен аукцилнный контракт на сумму 888,0 тыс.руб. Израсходовано 888,0 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Ремонт группового помещения дошкольной группы МБОУ «Никольская ООШ №9» |  | июль | 622,30 |  | 560,10 |  | 62,20 |  |  | В 2022 году заключен аукционный контракт на ремонт группового помещения дошкольной группы МБОУ «Никольская ООШ №9» на общую сумму 796,1 тыс.руб. Израсходовано 560,1 тыс.руб. (средства ОБ), 236,0 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Реновация здания МБДОУ «Подпорожский детский сад №21 общеразвивающего вида» |  |  | 54 006,60 |  | 48 606,00 |  | 5 400,60 |  |  | На реализацию 2 этапа реновации здания МБДОУ «Подпорожский детский сад №21» в 2022 году израсходовано 56718,4 тыс.руб., в том числе 54006,62тыс.руб. (средства 2022г.): 48606,0 тыс.руб. (средства ОБ), 5400,6 тыс.руб. (средства МБ) + освоение неизрасходованных средств 2021 г. в сумме 2 711,8 тыс. руб., 2 440,6 тыс. руб. (средства ОБ), 271,1 тыс. руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.8. | Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей |  |  | 8 583,80 | 0,00 | 5 559,00 |  | 3 024,80 | 0,00 |  | В 2022 году на оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей израсходовано 7571,2 тыс.руб., в.том числе 4647,1 тыс.руб. (средства ОБ), 2924,1 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | в том числе: |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Оплата питания в детском саду детей, пользующихся льготой по родительской плате |  | 1-4 квартал | 3 024,80 |  |  |  | 3 024,80 |  |  | На оплату питания в детском саду детей, пользующихся льготой по родительской плате израсходовано 2924,1 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях Подпорожского района |  | 1-4 квартал | 5 559,00 |  | 5 559,00 |  |  |  |  | Уточненный план составил 5467,6 тыс. руб. (средства ОБ). Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях Подпорожского района в 2022 году составила 4647,1 тыс.руб. (средства ОБ) |  |  |
| 1.9. | Приобретение учебного и иного оборудования, учебно-наглядных пособий для образовательного процесса общеобразовательных школ |  | 1-4 квартал | 11 124,00 |  | 11 124,00 |  |  |  |  | В 2022 году на приобретение учебного и иного оборудования, учебно-наглядных пособий для образовательного процесса общеобразовательных школ израсходовано 13646,6 тыс.руб. (средства ОБ). Приобретено компьютерное оборудование, многофункциональное устройство (МФУ), мебель, интерактивное оборудование. |  |  |
| 1.10. | Софинансирование оплаты труда работников общеобразовательных учреждений: воспитателей групп продленного дня образовательных учреждений и персонала, занятого обслуживанием интерната МБОУ «Винницкая школа-интернат» и сторожей |  | 1-4 квартал | 13 759,40 |  |  |  | 13 759,40 |  |  | Уточненный план в 2022 году на софинансирование оплаты труда работников общеобразовательных учреждений: воспитателей групп продленного дня образовательных учреждений и персонала, занятого обслуживанием интерната МБОУ «Винницкая школа-интернат» и сторожей составил 14372,9 тыс.руб. Израсходовано - 14068,9 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.11. | Организация подвоза учащихся к месту учебы |  | 1-4 квартал | 4 235,00 |  |  |  | 4 235,00 |  |  | В 2022 году на организацию подвоза учащихся к месту учебы израсходовано 3 738,18 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.12. | Осуществление вневедомственной охраны |  | 1-4 квартал | 2 160,00 |  |  |  | 2 160,00 |  |  | Уточненный план в 2022 году по данному мероприятию 3 007,7 тыс.руб. В 2022 году на осуществление вневедомственной охраны израсходовано 3007,7 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.13. | Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений |  | 1-4 квартал | 1 954,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 954,00 | 0,00 |  | В 2022 году на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений израсходовано 2083,5 тыс. руб. (средства МБ) |  |  |
|  | в том числе: |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Обслуживание АПС |  | 1-4 квартал | 450,00 |  |  |  | 450,00 |  |  | В 2022 годы заключены контракты на обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) на сумму 370,0 тыс. руб. Израсходовано 370,0 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Обслуживание кнопки тревожности и выезд группы |  | 1-4 квартал | 252,00 |  |  |  | 252,00 |  |  | Уточненный план на 2022 год составляет 408,0 тыс. руб. Израсходовано на обслуживание кнопки тревожности и выезд группы 408,0 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Замер сопротивления изоляции и контура заземления |  | июль | 150,00 |  |  |  | 150,00 |  |  | В 2022 году на замер сопротивления изоляции и контура заземления израсходовано 305,0 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Передача сигнала ЦАСПИ |  | 1-4 квартал | 710,00 |  |  |  | 710,00 |  |  | На передачу сигнала централизованной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (ЦАСПИ) израсходовано 739,8 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Страхование ГОЮЛ и ЧС |  | май | 232,00 |  |  |  | 232,00 |  |  | В 2022 году на страхование ГОЮЛ и ЧС израсходовано 211,2 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство |  | 1-4 квартал | 160,00 |  |  |  | 160,00 |  |  | В 2022 году проведено обучение ответственного за электрохозяйство по противопожарной безопасности и ДПД. Израсходовано 49,5 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.14. | Развитие инфраструктуры общего образования |  |  | 10 175,30 | 4 247,50 | 4 332,50 |  | 1 595,30 | 0,00 |  | В 2022 году на развитие инфраструктуры общего образования всего израсходовано 10784,86 тыс. руб., в том числе 3237,01 тыс.руб. (средства ФБ), 5689,64 тыс.руб. (средства ОБ), 1858,21 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | в том числе: |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Ремонтные работы в зданиях школ: МБОУ «Подпорожская СОШ №4 им. М.Горького», МБОУ «Подпорожская СОШ №8», МБОУ «Подпорожская СОШ №3», МБОУ «Никольская ООШ №9» |  | июль | 2 489,40 |  | 2 240,50 |  | 248,90 |  |  | В 2022 году проведены ремонтные работы в зданиях школ: МБОУ «Подпорожская СОШ №4 им. М.Горького», МБОУ «Подпорожская СОШ №8», МБОУ «Подпорожская СОШ №3», МБОУ «Никольская ООШ №9». Всего израсходовано 2489,4 тыс.руб., в том числе 2240,5 тыс.руб. (средства ОБ), 248,9 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Устройство молниезащиты |  | апрель | 642,00 |  |  |  | 642,00 |  |  | В 2022 году заключены аукционные контракты и договоры на устройство молниезащиты на сумму 866,4 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Региональный проект «Успех каждого ребенка» создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (ремонт и оснащение спортивного зала МБОУ «Подпорожская СОШ №8») |  | июль | 1 751,90 | 1 056,40 | 520,30 |  | 175,20 |  |  | В 2022 году заключены аукционные контракты на сумму 2167,98 тыс.руб. в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (ремонт спортзала МБОУ «Подпорожская СОШ №8» и приобретение спортивного обрудования и инвентаря для спортивного зала МБОУ «Подпорожская СОШ №8»). Всего израсходовано 2167,98 тыс.руб., в том числе 64,58 тыс.руб. (средства ФБ), 1886,6 тыс.руб. (средства ОБ), 216,8 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (МБОУ «Подпорожская СОШ №4 им. М.Горького», МБОУ «Подпорожская СОШ №8») |  | июль | 3 540,10 | 2 134,70 | 1 051,40 |  | 354,00 |  |  | В рамках релизации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году заключены аукционные контракты на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (МБОУ «Подпорожская СОШ №4 им. М.Горького», МБОУ «Подпорожская СОШ №8») на сумму 3 522,36 тыс. руб. Израсходовано всего 3 522,36 тыс. руб., в том числе 2 123,98 тыс.руб. (средства ФБ), 1 046,14 тыс. руб. (средства ОБ), 352,24 тыс. руб. (средства МБ). Приобретены ноутбуки. |  |  |
| - | Региональный проект «Современная школа» создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей (приобретение оборудования для МБОУ «Важинский образовательный центр») |  | июль | 1 751,90 | 1 056,40 | 520,30 |  | 175,20 |  |  | Заключены в 2022 году аукционные контракты на сумму 1738,72 тыс.руб.в рамках реализации регионального проекта «Современная школа». Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей (приобретение оборудования для МБОУ «Важинский образовательный центр»). Всего израсходовано 1738,72 тыс.руб., в том числе 1048,45 тыс.руб. (средства ФБ), 516,4 тыс.руб. (средства ОБ), 173,87 тыс.руб. (средства МБ). Приобретены микроскопы, ноутбуки, цифровые лаборатории. |  |  |
| 1.15. | Мероприятия по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  | 1-4 квартал | 32 981,90 | 7 321,60 | 25 330,30 |  | 330,00 |  |  | Уточненный план в 2022 году составил 38236,95 тыс.руб., в том числе 7321,61 тыс.руб. (средства ФБ), 30585,34 тыс.руб. (средства ОБ), 330,0 тыс. руб. (средства МБ). Всего израсходовано по мероприятию по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 34285,33 тыс.руб., в том числе 7321,61 тыс.руб. (средства ФБ), 26812,92 тыс.руб. (средства ОБ), 150,8 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.16. | Подготовка школ к новому учебному году |  | 2-4 квартал | 2 604,00 |  |  |  | 2 604,00 |  |  | На подготовку школ к новому учебному году в 2022 году израсходовано 2604,0 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.17. | Обеспечение охранной сигнализации в 3 учреждениях дополнительного образования |  | 1-4 квартал | 465,00 |  |  |  | 465,00 |  |  | В 2022 году на обеспечение охранной сигнализации в 3 учреждениях дополнительного образования израсходовано 359,6 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.18. | Осуществление вневедомственной охраны |  | 1-4 квартал | 540,00 |  |  |  | 540,00 |  |  | В 2022 году на осуществление вневедомственной охраны израсходовано 473,4 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.19. | Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений |  |  | 1 817,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 817,00 | 0,00 |  | В 2022 году на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений израсходовано 1711,8 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | в том числе: |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Обслуживание АПС |  | 1-4 квартал | 210,00 |  |  |  | 210,00 |  |  | В 2022 году на обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) израсходовано 185,0 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Устройство молниезащиты |  | апрель | 642,00 |  |  |  | 642,00 |  |  | В 2022 году заключены аукционные контракты и договоры на устройство молниезащиты на сумму 499,8 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Обслуживание кнопки тревожности и выезд группы |  | 1-4 квартал | 382,00 |  |  |  | 382,00 |  |  | В 2022 году израсходовано на обслуживание кнопки тревожности и выезд группы 363,5 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Замер сопротивления изоляции и контура заземления |  | июль | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  | Уточненный план составил 135,0 тыс.руб. Израсходовано на замер сопротивления изоляции и контура заземления 135,0 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Передача сигнала ЦАСПИ |  | 1-4 квартал | 460,00 |  |  |  | 460,00 |  |  | На передачу сигнала централизованной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (ЦАСПИ) израсходовано 493,2 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Страхование ГОЮЛ и ЧС |  | май | 68,00 |  |  |  | 68,00 |  |  | Израсходовано на страхование ГОЮЛ и ЧС в 2022 году 35,3 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство |  | 1-4 квартал | 40,00 |  |  |  | 40,00 |  |  | В 2022 году мероприятия по обучению по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство не проводились. |  |  |
| 1.20. | Развитие инфраструктуры дополнительного образования |  |  | 10 343,00 | 0,00 | 1 056,50 |  | 9 286,50 | 0,00 |  | В 2022 году на развитие инфраструктуры дополнительного образования израсходовано 11642,9 тыс.руб., в том числе 500,00 тыс.руб. (средства ОБ), 11142,9 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | В том числе: |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Приобретение оборудования, инвентаря для организаций дополнительного образования |  | 1-4 квартал | 2 106,30 |  | 500,00 |  | 1 606,30 |  |  | На приобретение оборудования и инвентаря для организаций дополнительного образования в 2022 году израсходовано 1759,9 тыс.руб., в том числе 500,0 тыс.руб. (средства ОБ), 1259,9 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Ремонт помещений Важинского музыкального отделения МБОУДО «ПДШИ» |  | август | 1 318,40 |  |  |  | 1 318,40 |  |  | В 2022 году заключен аукционный контракт на ремонт помещений Важинского музыкального отделения МБОУДО «ПДШИ» на сумму 1 301,3 тыс.руб. Израсходовано 1301,3 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Ремонт системы отопления художественного отделения МБОУДО «ПДШИ» |  | июнь | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  |  | В 2022 году выполнен ремонт системы отопления художественного отделения МБОУДО «ПДШИ». Израсходовано 599,4 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Ремонт здания МБОУДО «ПДШИ» |  | июль | 6 318,30 |  | 556,50 |  | 5 761,80 |  |  | В 2022 году заключен аукционный контракт на ремонт здания МБОУДО «ПДШИ» в сумме 7 892,3 тыс.руб. Израсходовано 7982,3 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.21. | Подготовка организаций дополнительного образования к новому учебному году |  | 2-3 квартал | 499,00 |  |  |  | 499,00 |  |  | В 2022 году на подготовку организаций дополнительного образования к новому учебному году израсходовано 499,0 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.22. | Расходы на участие детей в соревнованиях различных уровней и направлений |  | 1-4 квартал | 3 350,00 |  |  |  | 3 350,00 |  |  | В 2022 году на участие детей в соревнованиях различных уровней и направлений израсходовано 3740,7 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.23. | Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи |  |  | 12 990,30 | 0,00 | 9 120,50 |  | 3 869,80 | 0,00 |  | В 2022 году на обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи израсходовано 12692,83 тыс.руб., в том числе 9120,63 тыс.руб. (средства ОБ), 3572,2 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | в том числе: |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Организация занятости детей, подростков и молодежи (мероприятия) |  | 1-4 квартал | 356,30 |  |  |  | 356,30 |  |  | В 2022 году на организацию занятости детей, подростков и молодежи (мероприятия) израсходовано 322,0 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Мероприятия по организации отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи |  | 2-3 квартал | 2 500,00 |  |  |  | 2 500,00 |  |  | Уточненный план в 2022 году по мероприятию организации отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи составил 2310,0 тыс.руб. Израсходовано 2236,8 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Содержание оздоровительно-образовательного лагеря с круглосуточным пребыванием детей (МБОУ «Никольская ООШ №9», МБОУ «Винницкая школа-интернат») |  | 2-3 квартал | 4 334,20 |  | 3 900,70 |  | 433,50 |  |  | В 2022 году на содержание оздоровительно-образовательного лагеря с круглосуточным пребыванием детей (МБОУ «Никольская ООШ №9», МБОУ «Винницкая школа-интернат») израсходовано всего 4334,14 тыс.руб., в том числе 3900,73 тыс.руб. (средства ОБ), 433,41 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | 2-3 квартал | 5 788,60 |  | 5 209,70 |  | 578,90 |  |  | В 2022 году уточненный план на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации составил 5788,65 тыс.руб., в том числе 5209,75 тыс.руб. (средства ОБ), 578,9 тыс.руб. (средства МБ). Всего израсходовано 5788,61 тыс.руб., в том числе 5209,75 тыс.руб. (средства ОБ), 578,86 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| - | Проведение С-витаминизации |  | 2-3 квартал | 11,20 |  | 10,10 |  | 1,10 |  |  | В 2022 году на проведение С-витаминизации израсходовано 11,28 тыс. руб., в том числе 10,15 тыс.руб. (средства ОБ), 1,13 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.24. | Муниципальная поддержка одаренных детей системы образования Подпорожского района» |  | 1-4 квартал | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  |  | Уточненный план на 2022 год составляет 341,0 тыс.руб. На муниципальную поддержку одаренных детей системы образования Подпорожского района» израсходовано 298,9 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.25. | Приоритетные направления развития образования Подпорожского района |  | 1-4 квартал | 320,00 |  |  |  | 320,00 |  |  | Уточненный план в 2022 году составил 420,0 тыс.руб. Израсходовано на приоритетные направления развития образования Подпорожского района 387,1 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.26. | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования (повышение квалификации) |  | 1-4 квартал | 280,00 |  | 252,00 |  | 28,00 |  |  | В 2022 году на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования (повышение квалификации) израсходовано 280,00 тыс. руб., в том числе 252,0 тыс.руб. (средства ОБ), 28,0 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.27. | Ликвидация аварийных ситуаций учреждений образования |  | 1-4 квартал | 2 730,00 |  |  |  | 2 730,00 |  |  | В 2022 году на ликвидацию аварийных ситуаций учреждений образования израсходовано 2725,1 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 2. | Мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики" |  |  | 2022 | 113 313,35 | 0,00 | 15 846,60 |  | 97 466,75 | 0,00 |  | В 2022 году на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и молодежной политики израсходовано 106853,70 тыс.руб., в том числе 21113,50 тыс.руб. (средства ОБ), 85740,20 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 2.1.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры, массового спорта в Подпорожском муниципальном районе» | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2022 | 28 134,02 | 0,00 | 500,00 |  | 27 634,02 |  |  | В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе" израсходовано 19465,69 тыс.руб., в том числе 500,00 тыс.руб. (средства ОБ), 118965,69 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Проектная часть |  | 2022 | 9 305,06 | 0,00 | 0,00 |  | 9 305,06 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" (федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов) |  | 2022 | 9 290,36 |  |  |  | 9 290,36 |  |  | Финансирование на выполнение федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" (федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов) исключено (снято) на основании обращения и внесения изменений в решение Совета депутатов |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятия, направленные на реализацию федерального проекта "Патриотическое воспитание" (субсидия на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти) |  | 2022 | 14,70 |  |  |  | 14,70 |  |  | Выполнено в рамках процессных мероприятий "Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи Подпорожского муниципального района, путем вовлечения в социально активную деятельность" |  |  |
|  | Процессная часть |  | 2022 | 18 828,96 | 0,00 | 500,00 |  | 18 328,96 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи Подпорожского муниципального района, путем вовлечения в социально активную деятельность" |  | 2022 |  |  |  |  | 885,30 |  |  | В 2022 году на реализацию мероприятий в области молодежной политики (формирование гражданско-патриотического сознания молодежи Подпорожского муниципального района, путем вовлечения в социально активную деятельность) израсходовано 856,49 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 2.1.4. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, массового спорта и приобщение к здоровому образу жизни жителей Подпорожского муниципального района" |  | 2022 |  |  | 500,00 |  | 17 443,66 |  |  | На реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта (развитие физической культуры, массового спорта и приобщение к здоровому образу жизни жителей Подпорожского муниципального района) в 2022 году израсходовано 18609,20 тыс.руб., из них: на мероприятия в области физической культуры и спорта, по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения 968,23 тыс.руб. (средства МБ), субсидии МАУ «ФОК «Свирь» 16142,34 тыс.руб. (средства МБ), проведение ремонтных работ, приобретение инвентаря для МАУ ФОК "Свирь" 998,63 тыс.руб. (средства МБ), поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения 500,00 тыс.руб. (средства ОБ депутаты) |  |  |
| 2.2. | Реализация муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении» |  | 2022 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 400,00 |  |  | В 2022 году на реализацию муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении" израсходовано 1327,50 тыс.руб.(средства МБ) |  |  |
|  | Процессная часть |  |  | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 400,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Комплекс процессных мероприятий "Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи Подпорожского городского поселения, путем вовлечения в социально активную деятельность" |  |  | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  |  | В 2022 году на реализацию комплекса мероприятий в области молодежной политики (формирование гражданско-патриотического сознания и воспитания толерантности в молодежной среде и вовлечение молодежи Подпорожского городского поселения в социально-активную деятельность) израсходовано 570,6 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 2.2.2. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении" |  |  | 800,00 |  |  |  | 800,00 |  |  | В 2022 году на реализацию комплекса мероприятий в области физической культуры и спорта (создание условий для систематических занятий физической культурой и массовым спортом для жителей Подпорожского городского поселения) израсходовано 756,9 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 2.3. | Реализация муниципальной программы «Культура в Подпорожском городском поселении» |  |  | 48 299,93 | 0,00 | 8 429,10 |  | 39 870,83 |  |  | В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Культура в Подпорожском городском поселении" израсходовано 39762,51 тыс.руб., в том числе 9030,90 тыс.руб. (средства ОБ), 30731,61 тыс.руб. (средства МБ). |  |  |
| 2.3.1. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения" |  |  | 12 539,32 |  | 3 147,20 |  | 9 392,12 |  |  | На реализацию комплекса мероприятий в области культуры (Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения) израсходовано 13221,73 тыс.руб., их них 3368,83 тыс.руб. (средства ОБ), 9852,90 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 2.3.2. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества" |  |  | 35 760,61 |  | 5 281,90 |  | 30 478,71 |  |  | В 2022 году на реализацию комплекса мероприятий в области культуры (Создание условий для развития искусства и творчества) израсходовано 26540,78 тыс.руб., их них муниципальное задание МАУ "Подпорожский КДК", в том числе расходы по заработной плате 20611,70 тыс.руб. (средства МБ), ремонт здания МАУ "Подпорожский КДК" 267,01 тыс.руб. (средства МБ), субсидии на заработную плату 5162,07 тыс.руб. (средства ОБ), поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения 500,00 тыс.руб. (ОБ, депутаты) |  |  |
| 2.4. | Развитие молодежной политики на территории МО "Важинское городское поселение". Обеспечение занятости молодежи (молодежный трудовой отряд) | МО "Важинское городское поселение" | 2022 | 109,50 |  |  |  | 109,50 |  | В 2022 году на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан для выполнения работ по благоустройству и уборке территории гп Важины в возрасте от 14 до 18 лет и на приобретение хозяйственных материалов для обеспечения деятельности работ несовершеннолетних затрачено 135,02 тыс.руб. (средства МБ). Трудоустроено 19 человек в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |
| 2.5. | Развитие физической культуры и спорта на территории МО "Важинское городское поселение" |  | 2022 | 3 567,30 |  |  |  | 3 567,30 |  | В 2022 году на выполнение мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории МО "Важинское городское поселение" (проведение мероприятий в области спорта и физической культуры в рамках муниципального задания) в рамках муниципального задания выделены средства (субсидия МБУК «Важинское клубное объединение») в размере 8901,2 тыс.руб., в том числе 2000,0 тыс.руб. (средства ОБ), 6901,2 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |  |
|  | Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения в Важинском городском поселении |  |  | 9 022,30 |  | 2 255,50 |  | 6 766,80 |  | В 2022 году на выполнение мероприятий по сохранению и развитию культурного наследия и культурного потенциала населения в Важинском городском поселении в рамках муниципального задания (субсидия МБУК «Важинское клубное объединение») израсходовано 10510,51 тыс.руб., в том числе 4280,1 тыс.руб. (средства ОБ), 6230,41 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |  |
| 2.5. | Развитие библиотечного обслуживания в Важинском городском поселении |  | 2022 | 820,00 |  | 176,30 |  | 643,70 |  | Приобретено оборудование и инвентарь для МБУК «Важинское клубное объединение» на сумму 526,31 тыс.руб., в том числе 500,0 тыс.руб. (денежные средства депутата ЗАКС ЛО Бебенина С.М.), 26,31 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |  |
| 2.7. | Реновация Важинского Дома культуры: - проектирование |  |  | 5 000,00 |  |  |  | 5 000,00 |  | В 2022 году мероприятие не реализовано. Перенесено на 2023-2024 год |  |  |  |
| 2.8. | Закупка уличных спортивных тренажеров |  | 2022 | 570,00 |  | 500,00 |  | 70,00 |  | Приобретено и установлено оборудование спортивной площадки в гп Важины, ул. Спортивная, вблизи д.19 А, стадион «Вымпел» на сумму 523,68 тыс.руб., в том числе 497,50 тыс.руб. (денежные средства депутата ЗАКС ЛО Перминова А.А.), 26,18 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |  |
| 2.9. | Развитие физической культуры и спорта на территории МО "Вознесенское городское поселение" (проведение мероприятий в рамках муниципального задания) | МО "Вознесенское городское поселение" | 2022 |  |  |  |  | 3 200,00 |  | В 2022 году на проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории МО "Вознесенское городское поселение" (оплата технического обслуживания физкультурно-оздоровительного комплекса) перечислена субсидия в размере 3350,00 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия в рамках муниципального задания выполнены в полном объеме. |  |  |  |
| 2.10. | Организация деятельности учреждения культуры в сфере культуры и в сфере поддержки и развития массового спорта | МО "Никольское городское поселение" | 2022 | 12 320,00 |  | 2 390,20 |  | 9 929,80 |  | В 2022 году на выполнение муниципального задания выделены средства в размере 12600,00 тыс.руб., в том числе: 2070,0 тыс.руб. (средства ОБ), 500,0 тыс.руб. (депутатские), 9956,1 тыс. руб. (средства МБ). Мероприятия выполнены в полном объеме. |  |  |  |
| 2.11. | Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселение | МО "Винницкое сельское поселение" | 2022 | 4 522,60 |  | 750,00 |  | 3 772,60 |  | В 2022 году на мероприятия по сохранению и развитию культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения израсходовано 4806,10 тыс.руб., в том числе 815,60 тыс.руб. (средства ОБ), 3990,50 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |  |
| 2.12. | Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения |  | 2022 | 4 284,40 |  | 845,50 |  | 3 438,90 |  | В 2022 году на выполнение муниципального задания перечислена субсидия 4435,70 тыс.руб., в том числе 919,40 тыс.руб. (средства ОБ), 3516,30 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |  |
| 2.13. | Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения |  | 2022 | 526,30 |  | 500,00 |  | 26,30 |  | В 2022 году на мероприятие израсходовано 526,3 тыс.руб., в том числе 500,00 тыс.руб. (средства ОБ), 26,3 тыс.руб. (средства МБ): приобретение мебели для библиотек, литературы, оборудования, инвентаря, компьютерной и оргтехники, музыкального, звукового оборудования, ремонт помещений, приобретение костюмов, обуви |  |  |  |
| 2.14. | Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта |  | 2022 | 307,00 |  |  |  | 307,00 |  | В 2022 году на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта (приобретение спортивных товаров) израсходовано 82,6 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |  |
| Создание комфортных условий для проживания населения и повышение эффективности и надёжности функционирования жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" |  |  | 2022 | 126 115,21 | 12 382,96 | 63 994,37 |  | 49 696,14 | 41,74 |  |  |  | В 2022 году на реализацию мероприятий в сфере инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства израсходовано 155189,55 тыс.руб., в том числе 12382,95 тыс.руб. (средства ФБ), 89070,96 тыс.руб. (средства ОБ), 53727,29 тыс.руб. (средства МБ), 8,35 тыс.руб. (прочие средства) |
| Реализация действующих муниципальных (государственных) программ |  |  | 2022 | 126 115,21 | 12 382,96 | 63 994,37 |  | 49 696,14 | 41,74 |  |  |  | В 2022 году на реализацию мероприятий в сфере инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства израсходовано 155189,55 тыс.руб., в том числе 12382,95 тыс.руб. (средства ФБ), 89070,96 тыс.руб. (средства ОБ), 53727,29 тыс.руб. (средства МБ), 8,35 тыс.руб. (прочие средства) |
| 3.1. | Разработка и экспертиза ПСД, инженерные изыскания (котельная ул. Паромная д.29) | МО "Подпорожское городское поселение" | 2022 | 570,00 |  |  |  | 570,00 |  |  |  |  | В 2022 году мероприятие по разработке и экспертизе ПСД, инженерные изыскания (котельная ул.Паромная д.29) не выполнялись. Данные средства планировались как софинансирование при условии выделения средств из областного бюджета. Средства из областного бюджета не выделялись. |
| 3.2. | Замена аварийных участков и оборудования инженерных сетей и объектов жизнеобеспечения. Ремонт ТС (т/о газопровода, ремонт тепловых камер, задвижек, теплосетей) |  |  | 1 181,30 |  |  |  | 1 181,30 |  |  |  |  | В 2022 году выполнены работы по ремонту ТС (т/о газопровода, ремонт тепловых камер, задвижек, теплосетей), всего израсходовано 5395,96 тыс. руб., из них: техническое обслуживание наружных газопроводов - 140,83 тыс.руб. (Средства МБ), приобретение и доставка твердотопливного котла для нужд муниципальной бани, расположенной по адресу: г. Подпорожье, пр.Механический, д.1 - 994,67 тыс.руб. (средства МБ), поставка котельного оборудования для блочно-модульной газовой котельной, расположенной по адресу: г. Подпорожье, ул. Клубная, д.20 - 4260,47 тыс.руб. (резервный фонд Правительства Ленинградской области) |
| 3.3. | Замена аварийных участков и оборудования инженерных сетей и объектов жизнеобеспечения, ремонт участков тепловых сетей в г. Подпорожье |  |  | 1 500,00 |  |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  | В 2022 году на работы по замене аварийных участков и оборудования инженерных сетей и объектов жизнеобеспечения и ремонт участков тепловых сетей в г. Подпорожье (общей протяженностью 1,53 км) израсходовано 18362,18 тыс.руб., в том числе 16342,34 тыс.руб. (средства ОБ), 2019,84 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.4. | Проверка сметной документации |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  | В 2022 году выполнена проверка сметной документации на сумму 298,4 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.5. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  | Проведена актуализация схемы теплоснабжения МО «Подпорожское городское поселение» на сумму 99,0 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.6. | Субсидия юридическим лицам и некоммерческим организациям на оказание банных услуг |  |  | 2 500,00 |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  | В 2022 году выплачена субсидия муниципальному унитарному предприятию Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства» (возмещение затрат на оказание банных услуг) в сумме 2072,79 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.7. | Субсидия юридическим лицам и некоммерческим организациям на иные цели в области коммунального хозяйства |  |  | 4 195,70 |  |  |  | 4 195,70 |  |  |  |  | В 2022 году выплачены субсидии в целях возмещения затрат (недополученных доходов), связанных с оказанием услуг электроснабжения (отопление от электромасляных радиаторов) на общую сумму 3035,63 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.8. | Взносы по капитальному ремонту МКД |  |  | 4 360,00 |  |  |  | 4 360,00 |  |  |  |  | В 2022 году региональному оператору перечислены взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 4189,16 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.9. | Разработка и экспертиза ПСД (капитальный ремонт МКД) |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  | В 2022 году на разработку ПСД на ремонт сетей водоотведения в многоквартирном доме по адресу: г.Подпорожье, пр.Ленина д.27а (для участия в отборе на право получения субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт МКД) израсходовано 113,65 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.10. | Ремонт ветхого муниципального жилья | МО "Подпорожское городское поселение" |  | 312,00 |  |  |  | 312,00 |  |  |  |  | Мероприятие в 2022 году не реализовано, в связи с отсутствием заявок от управляющих компаний Подпорожского городского поселения (средства на реализацию мероприятия были предусмотрены как субсидия управляющим компаниям на ремонт ветхого и аварийного жилого фонда) |
| 3.11. | Содержание объектов муниципальной собственности (незаселенные квартиры) | МО "Подпорожское городское поселение" |  | 585,00 |  |  |  | 585,00 |  |  |  |  | В 2022 году на оплату тепловой энергии и жилищных услуг в незаселенных квартирах муниципальной собственности израсходовано 779,73 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.12. | Приобретение ламп ДНАТ и светодиодных светильников и замена ламп ДРЛ | МО "Подпорожское городское поселение" |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  | Выполнены работы по замене светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие по адресу: г.Подпорожье, пер. Парковый на общую сумму 100,0 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.13. | Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения | МО "Подпорожское городское поселение" |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  | Мероприятие в 2022 году не реализовано |
| 3.14. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, организация постановки на учет | МО "Подпорожское городское поселение" |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  | На кадастровые работы по подготовке технических планов для оформления выявленных бесхозяйных инженерных сетей в собственность муниципального образования в 2022 году израсходовано 295,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.15. | Установка и замена приборов учета в муниципальном жилищном фонде | МО "Подпорожское городское поселение" |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  | В 2022 году проведена замена приборов учета ХВС в муниципальном жилом фонде, израсходовано 12,67 тыс.руб (средства МБ) |
| 3.16. | Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения в административных зданиях МО «Подпорожский муниципальный район» (замена деревянных оконных блоков на энергосберегающие стеклопакеты, ремонт системы отопления) | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2022 | 1 000,00 |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  | В целях повышения энергетической эффективности в системе теплоснабжения в административных зданиях МО «Подпорожский муниципальный район» проведена замена деревянных оконных блоков на энергосберегающие из ПВХ профилей по адресу: г.Подпорожье, ул.Исакова д.19, израсходовано 737,39 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.17. | Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения в административных зданиях МО «Подпорожский муниципальный район» (замена внутреннего освещения на светодиодные источники света) | МО "Подпорожский муниципальный район" |  | 900,00 |  |  |  | 900,00 |  |  |  |  | В целях повышения энергетической эффективности в системе электроснабжения в административных зданиях МО «Подпорожский муниципальный район» выполнены работы по установке светодиодных энергосберегающих светильников в здании по адресу: г. Подпорожье, ул.Исакова, д.19, израсходовано 248,23 тыс.руб. (средства МБ), работы по замене люминисцентных светильников на светодиодные энергосберегающие в помещениях гаражей по адресу: г.Подпорожье, пр.Ленина д.1, д.5, израсходовано 37,74 тыс.руб. (средства МБ). Всего израсходовано 285,97 ты.руб. (средства МБ) |
| 3.18. | Организационные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  | В рамках организационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности изготовлены агитационные материалы (светоотражающие брелоки) и проведены уроки по энергосбережению среди учащихся 1 классов, израсходовано 30,0 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.19. | Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения в административных зданиях МО «Подпорожский муниципальный район» (замена деревянных оконных блоков на энергосберегающие стеклопакеты, ремонт системы отопления) | МО "Подпорожское городское поселение" | 2022 | 1 850,00 |  |  |  | 1 850,00 |  |  |  |  | Выполнены мероприятия по оборудованию и содержанию мест отдыха детей и взрослого населения, расходы составили 2470,49 тыс.руб. (средства МБ). Подготовка основания под детскую площадку в г.Подпорожье ул. Волкова, д.21, сумма расходов 191,85 тыс.руб. Обустройство и ремонт детских дворовых площадок, сумма расходов 1375,65 тыс.руб. (ул.Красноармейская д.1-3, ул.Волкова, д.21). Содержание детских дворовых площадок, сумма расходов 848,55 тыс.руб. Изготовление и установка песочниц в количестве 4 шт., указателей в Городском парке в количестве 3 шт., сумма расходов 54,45 тыс.руб. |
| 3.20. | Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения в административных зданиях МО «Подпорожский муниципальный район» (замена внутреннего освещения на светодиодные источники света) |  |  | 5 001,58 |  |  |  | 5 001,58 |  |  |  |  | Выполнены работы по озеленению территории Подпорожского городского поселения на общую сумму 5898,99 тыс.руб. (средства МБ). В рамках мероприятия выполнены следующие работы: содержание зеленых насаждений (уборка опавших листьев, стрижка кустарников, побелка деревьев, выкашивание территорий, обрезка деревьев, посадка и уход за клумбами) на сумму 5001,27 тыс.руб., валка деревьев - 399,64 тыс.руб., покос травы на городских территориях - 498,09 тыс.руб. |
| 3.21. | Организационные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | 2 000,00 |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  | Выполнены работы по поддержанию санитарного состояния Подпорожского городского поселения, израсходовано 1966,04 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: 1) Санитарная уборка территорий (уборка от мусора городских территорий, остановок, урн, тротуаров, контейнерных площадок), сумма расходов 899,44 тыс.руб. 2) Уборка незакрепленных территорий от мусора (площадь 10950,0 кв.м), сумма расходов 348,70 тыс.руб. 3)Уборка несанкционированных свалок (объем 730,0 куб.м), сумма расходов 690,09 тыс.руб. 4) Разработка паспорта отходов, сумма расходов 4,5 тыс.руб. 5)Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора из городского парка), сумма расходов 23,31 тыс.руб. |
| 3.22. | Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения на территории МО "Подпорожское городское поселение" |  |  | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  | На организацию и содержание мест захоронений Подпорожского городского поселения израсходовано 512,00 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены работы по механизированной планировке территории Городского кладбища в г.Подпорожье, сумма расходов 250,86 тыс.руб. Оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора с Городского кладбища), сумма расходов 261,14 тыс.руб. |
| 3.23. | Прочие мероприятия по благоустройству территории МО "Подпорожское городское поселение" |  |  | 4 093,00 |  |  |  | 4 093,00 |  |  |  |  | Общая сумма расходов по реализации прочих мероприятий по благоустройству территории МО "Подпорожское городское поселение" составила 9442,41 тыс.руб. (средства МБ). В рамках мероприятия выполнены работы по устройству и ремонту тротуаров, укладке бордюрного камня на сумму - 5204,22 тыс.руб. Устройство тротуаров по ул.Зеленая, пр.Кирова, ул.Строителей, ул.Сосновая. Ремонт тротуара вдоль домов 6-20 по пр.Ленина, ул.Пионерская. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий пр.Ленина д.27-27а, ул.Свирская д.39-41. Ремонт бордюрного камня по пр.Ленина (от ул.Родниковая до пересечения пр.Кирова, ул.Исакова,пр.Механический), протяженностью 320 м.п. Проведены работы на сумму 2382,49 тыс.руб., в том числе по ремонту площадки у здания поликлиники (пр.Ленина, д. 31), расчистка подъездов к контейнерным площадкам, механизированная планировка территории у Братского захоронения и территории набережная р.Свирь, подготовка территории под установку памятника М.А.Куккоевой на Аллее Героев, ремонт остановочных комплексов в количестве 3 шт., перенос 1 шт. остановочного комплекса. Выполнены работы на сумму 1855,70 тыс.руб., в том числе по разработке проектной документации по адресу: ул.Гнаровской, д.14, монтаж и демонтаж сцены, обслуживание фонтана, замена люков колодцев, ремонт колодца, устройство дренажного колодца, услуги автогидроподъемника, монтаж и демонтаж горки, акарицидная обработка общественных территорий, изготовление печатной продукции, поставка эл.энергии и доставка воды, перенос пешеходного ограждения по ул.Волкова д.21, экспертиза смет. |
| 3.24. | Мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского |  |  | 150,00 |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  | Выполнены работы по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского в объеме 2,67 га на общую сумму 88,44 тыс.руб. |
| 3.25. | Благоустройство населенных пунктов на территории МО "Подпорожское городское поселение" (реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз) |  |  | 2 818,99 |  | 2 500,00 |  | 308,99 | 10,00 |  |  |  | Израсходованы средства в общей сумме 2818,99 тыс.руб., в том числе 2500,0 тыс.руб. (средства ОБ), 318,99 тыс.руб. (средства МБ). В рамках реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз выполнены следующие работы: по ремонту, оканавливанию автомобильных дорог в десяти населенных пунктах: д.Пидьма по ул.Подгорная (оканавливание , отсыпка основания ПГС, щебнем - 150 м.п.), д.Посад по ул.Афанасьевская (оканавливание - 480 м.п., прокладка трубопроводов), д.Волнаволок по ул.Подгорная (оканавливание - 100м.п., отсыпка основания ПГС, щебнем, укладка дорожных плит), п.Токари по ул.Почтовая (устройство подстилающих слоев из ПГС, щебня), д.Хевроньино по пер.Транспортный дорога на кладбище (оканавливание - 700 м.п., валка деревьев, расчистка от кустарника), с.Шеменичи по ул.Центральная (устройство оснований из ПГС, щебнем), д.Плотично по ул.Березовая (планировка территории, устройство оснований из ПГС, щебня), д.Яндеба по ул.Новосоелов (прокладка труб, устройство оснований из ПГС, щебня), д.Кезоручей по ул.7-ой проезд от д.4 по ул.Луговая (оканавливание-127 м.п., валка деревьев, расчистка кустарника, укладка дорожных плит), д.Мятусово ул.Дружная (устройство оснований из ПГС, щебня) |
| 3.26. | Благоустройство территории города Подпорожье (реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз) |  |  | 2 384,79 |  | 2 109,70 |  | 260,75 | 14,34 |  |  |  | В рамках реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз выполнены работы по ремонту лестницы от Братского захоронения советским воинам до береговой линии р.Свирь в г.Подпорожье: разборка деревянных лестниц, подготовительные работы для устройства бетонной лестницы, устройство бетонных ступеней, установка металлических столбов, устройство металлического пешеходного ограждения лестницы. Израсходовано 2370,45 тыс.руб., в том числе 2109,7 тыс.руб. (средства ОБ), 260,75 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.27. | Мероприятия по формированию комфортной городской среды в г. Подпорожье Федеральный проект |  |  | 17 800,00 | 4 710,00 | 10 290,00 |  | 2 800,00 |  |  |  |  | Всего израсходовано средств в общей сумме 17800,00 тыс.руб., в том числе 4710,00 тыс.руб. (средства ФБ), 10290,00 тыс.руб. (средства ОБ), 2800,00 тыс.руб. (средства МБ). В рамках реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в г. Подпорожье выполнены следующие работы: комплексное благоустройство общественной территории по адресу: пр.Ленина, нечетная сторона (от ул.Культуры до Городского парка) в г.Подпорожье. В рамках договоров и муниципального контракта выполнены работы по разборке асфальтобетонного покрытия тротуара и устройство нового покрытия из тротуарной плитки с подготовкой основания в количестве 3910,8 кв.м.. Произведено устройство газона с посевом трав на площади 3729 кв.м. Выполнены работы по валке аварийных деревьев, расчистке площадей и высадке лип в количестве 47 шт. Оборудована детская игровая площадка с укладкой резинового покрытия площадью 306 кв.м и установкой пешеходного ограждения. На детской площадке установлен игровой комплекс, качели - 2 шт., карусели - 2 шт. Установлены скамейки - 22 шт. и урны. Выполнены работы по наружному освещению вдоль тротуара. Установлено опор со светильниками - 86 шт. |
| 3.28. | Мероприятия по формированию комфортной городской среды в г. Подпорожье |  |  | 3 891,07 |  | 3 462,00 |  | 429,07 |  |  |  |  | Всего израсходовано средств в общей сумме 3891,07 тыс.руб., в том числе 3462,00 тыс.руб. (средства ОБ), 429,07 тыс.руб. (средства МБ). В рамках реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в г. Подпорожье выполнены работы по благоустройству дворовых территорий. Комплексное благоустройство дворовой территории по ул.Красноармейская, д.9, сумма расходов 2920,89 тыс.руб. Выполнены работы по устройству площадки, установка бортового камня, устройств асфальтно - бетонного покрытия проезда, укладка тротуарной плитки, устройство газона, отсыпка щебеночно - песочной смесью, установка скамеек и урн, ливневая канализация, установка освещения. Выполнены работы по комплексному благоустройству дворовой территории ул.Комсомольская, д.14-а, сумма расходов 970,18 тыс.руб. Выполнены работы по подготовке основания, установка бортового камня, устройств асфальтно - бетонного покрытия проезда, укладка тротуарной плитки, устройство газона, отсыпка щебеночно - песочной смесью, ливневая канализация. |
| 3.29. | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  | 230,00 |  |  |  |  | В 2022 году в рамках реализации мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов выполнены работы по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, израсходовано 580,72 тыс.руб. (средства МБ). Устройство контейнерных площадок в количестве 2 шт. по адресу: г. Подпорожье р-н Мостопоезд, р-н Варбеги). |
| 3.30. | Мероприятия по оснащению мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  | В рамках реализации мероприятия по оснащению мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления в 2022 году выполнены работы по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, израсходовано 8759,00 тыс.руб., в том числе 7795,51 тыс.руб. (средства ОБ), 963,49 тыс.руб. (средства МБ). Устройство контейнерных площадок в количестве 24 шт. |
| 3.31. | «Благоустройство общественных пространств» Городской Парк |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  | В 2022 году мероприятие не реализовывалось |
| 3.32. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие сельских территорий МО «Подпорожское городское поселение» |  |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  | В 2022 году мероприятие не реализовывалось |
| 3.33. | Благоустройство сельских населенных пунктов в МО "Важинское городское поселение" (реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз) | МО "Важинское городское поселение" | 2022 | 2 840,91 |  | 2 500,00 |  | 340,91 |  |  |  |  | В рамках реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз выполнены следующие работы: проведен ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Солнечная в д. Купецкое, по ул. Прибрежная в д. Усланка; выполнены работы по ремонту уличного освещения в д. Согиницы, ул. Никольская и в д. Ульино, ул. Переливчатая; выполнены работы по ремонту колодцев в д. Ульино и д. Усланка; выполнены работы по строительству площадок для сбора ТКО в д. Курпово, д. Заозерье, д. Усланка. Израсходовано 2840,91 тыс.руб., в том числе 2500,0 тыс.руб. (средства ОБ), 340,91 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.34. | Благоустройство территории п. Важины (реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз) |  |  | 1 193,18 |  | 1 050,00 |  | 143,18 |  |  |  |  | В 2022 году в рамках реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз в гп Важины выполнен ремонт выполнен ремонт муниципальной бани, расположенной по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, гп Важины, ул. Осташева, д. 7А (ремонт парильного отделения и подсобных помещений, приобретение печного оборудования и закуплены скамейки для муниципальной бани). Израсходовано 1193,18 тыс.руб., в том числе 1050,0 тыс.руб. (средства ОБ), 143,18 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.35. | Создание мест накопления твёрдых коммунальных отходов |  |  | 1 694,20 |  | 1 490,00 |  | 204,20 |  |  |  |  | В 2022 году мероприятия по созданию мест накопления ТКО на территории Важинского городского поселения не реализовывались, мероприятие будет запланировано к реализации в 2023 году |
| 3.36. | Пуск в эксплуатацию и выплата компенсации на содержание муниципальной бани эксплуатирующей организации |  |  | 1 200,00 |  |  |  | 1 200,00 |  |  |  |  | В 2022 году выплачена субсидия ООО "ВЖХ" в сумме 729,7 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.37. | Ремонт участков тепловых сетей |  |  | 2 663,00 |  | 2 343,00 |  | 320,00 |  |  |  |  | В 2022 году мероприятия по ремонту участков тепловых сетей на территории Важинского городского поселения не реализовывались, мероприятие будет запланировано к реализации в 2023 - 2024 гг. Не было софинансирования из областного бюджета. |
| 3.38. | Ликвидация несанкционированных свалок |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  | В 2022 году на работы по ликвидации несанкционированных свалок израсходовано 75,0 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.39. | Мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  | Проведены мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского на территории Важинского городского поселения, общая площадь 5 га, сумма расходов 100,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.40. | Акарицидная обработка |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  | В 2022 году в целях профилактики инфекционных заболеваний, передающихся иксодовыми клещами оказаны услуги по акарицидной обработке мест общего пользования на территории Важинского городского поселения, площадь обработки - 2,5 га. Израсходовано 23,5 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.41. | Мероприятия по формированию комфортной городской среды в гп Вознесенье в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МО "Вознесенское городское поселение" | 2022 | 11 111,11 | 2 998,78 | 6 551,47 |  | 1 560,86 |  |  |  |  | В 2022 году выполнены работы по благоустройству общественной территории в гп Вознесенье "Свирская набережная (2 этап)". Израсходовано 11111,11 тыс.руб., в том числе 2998,78 (средства ФБ), 6551,47 тыс.руб. (средства ОБ), 1560,86 тыс.руб.(средства МБ) |
| 3.42. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" |  |  | 200,00 |  | 171,53 |  | 27,92 | 0,55 |  |  |  | В 2022 году проведены работы по отсыпке пожарного подъезда к озеру в д.Конец. Израсходовано 200,00 тыс.руб, в том числе, 171,53 тыс.руб.(средства ОБ), 27,92 тыс.руб.(средства МБ), 0,55 тыс.руб. (прочие средства) |
| 3.43. | Благоустройство дворовой территории в гп Вознесенье |  |  | 6 953,80 | 1 876,76 | 4 100,19 |  | 976,85 |  |  |  |  | В 2022 году проведено благоустройство дворовой территории по адресу: гп Вознесенье, ул.Молодежная, д.д.1-6. Израсходовано 6953,80 тыс.руб., в том числе 1876,76 тыс.руб.(средства ФБ), 4100,19 тыс.руб.(средства ОБ), 976,85 тыс.руб.(средства МБ) |
| 3.44. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" |  |  | 580,00 |  | 497,43 |  | 80,98 | 1,59 |  |  |  | В 2022 году выполнена поставка дополнительных элементов на детскую площадку в д. Родионово. Израсходовано 600,70 тыс.руб., в том числе 515,20 тыс.руб.(средства ОБ), 83,90 тыс.руб.(средства МБ), 1,60 тыс.руб.(прочие средства) |
| 3.45. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" |  |  | 460,98 |  | 395,35 |  | 64,37 | 1,26 |  |  |  | В 2022 году проведена поставка спортивного оборудования на детскую площадку в д.Соболевщина. Израсходовано 440,30 тыс.руб., в том числе 377,60 тыс.руб.(средства ОБ), 61,50 тыс.руб.(средства МБ), 1,20 тыс.руб.(прочие средства) |
| 3.46. | Акарицидная обработка детских площадок и общественных пространств |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  | В 2022 году проведена обработка пяти детских площадок и двух общественных территорий в гп Вознесенье. Израсходовано 50,00 тыс.руб.(средства МБ) |
| 3.47. | Мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  | В 2022 году проведены мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского, произведен покос борщевика в д. Кипрушино. Израсходовано 50,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.48. | Покос травы на территории гп Вознесенье |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  | В 2022 году проведен покос травы вдоль дорог и на общественных территориях Вознесенского городского поселения. Израсходовано 390,00 тыс.руб.(средства МБ) |
| 3.49. | Ремонт сетей участков теплоснабжения и горячего водоснабжения (при вхождении в региональную программу) - 2-3 квартал 2022 года | МО "Никольское городское поселение" | 2022 | 15 797,22 |  | 14 533,45 |  | 1 263,78 |  |  |  |  | В 2022 году выполнены работы по ремонту сетей участков теплоснабжения и горячего водоснабжения, заключен муниципальный контракт на ремонт 4-х участков тепловых сетей на сумму 15720,61 тыс.руб., в том числе 14460,77 тыс.руб. (средства ОБ), 1259,84 тыс.руб. (средства МБ). 1. Ремонт участков ТС и ГВС от ТК от ТК-15 до ЖД ул. Советская, д. 2, до ЖД ул. Новая, д. 1, общей протяженностью 216 м. 2. Ремонт участка ТС и ГВС от ТК-15А до ЖД ул. Сосновая 5 и 5А, общей протяженностью 294 м. 3. Ремонт участка ТС от ТК-31 до узла ЖД ул. Лисицыной, д. 24, общей протяженностью - 560 м. 4. Ремонт участка ТС от ТК-34 до узла ЖД ул. Спортивная, д. 10, общей протяженностью 1140 м. |
| 3.50. | Благоустройство береговой территории на ул. Набережная в г.п. Никольский Подпорожского района Ленинградской области, устройство площадок для сбора ТКО (1 ед.) (реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз) |  |  | 1 208,80 |  | 1 054,90 |  | 148,90 | 5,00 |  |  |  | В 2022 году на выполнение работ по благоустройству береговой территории на ул. Набережная в гп Никольский израсходовано всего 1120,92 тыс.руб., в том числе 978,21 тыс.руб. (средства ОБ0, 137,71 тыс.руб. (средства МБ), 5,0 тыс.руб. (внебюджетные средства). Установлены бетонные полусферы (ограничение выезда в зону благоустройства со стороны проезда через каждые 1,5 м), созданы три мощеные зоны барбекю, установлены два металлических столба для пляжного волейбола, установлены зонты (укрытия от солнца) со скамейками, раздевалки, вандалостойкие скамейки без спинок, выполнены работы по устройству парковки, сумма расходов 868,45 тыс.руб., в том числе 757,88 тыс.руб. (тыс.руб.), 105,57 тыс.руб. (средства МБ), 5,0 тыс.руб. (внебюджетные средства). Выполнены работы по благоустройству береговой территории на ул. Набережная: сооружение контейнерной площадки для сбора ТКО на общую сумму 189,96 тыс.руб., в том числе 165,78 тыс.руб. (средства ОБ), 24,18 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены работы по благоустройству береговой территории на ул. Набережная: подсыпка песка на общую сумму 62,51 тыс.руб., в том числе 54,55 тыс.руб. (средства ОБ), 7,96 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.51. | Благоустройство общественной территории в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» (часть №2) |  |  | 10 262,08 | 2 797,42 | 6 111,56 |  | 1 353,10 |  |  |  |  | В 2022 году в рамках мероприятия "Благоустройство общественной территории в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» (часть №2)" выполнены работы по комплексному благоустройству общественной территории: центральная детская площадка (рекреация домов ул. Новая, д.3,5,7, пр. Речного Флота, д.26) на общую сумму 10262,10 тыс.руб., в том числе 2797,41 тыс.руб. (средства ФБ), 6111,57 тыс.руб. (средства ОБ), 1353,12 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.52. | Поддержание санитарного состояния территории МО "Никольское городское поселение" (мероприятия по уборке несанкционированных свалок, остановок, урн, обочин от случайного мусора) |  |  | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  | В 2022 году в рамках мероприятия по поддержанию санитарного состояния территории МО "Никольское городское поселение" проведены следующие работы: санитарная уборка и благоустройство территории гп Никольский. Израсходовано в соответствии с планом 648,85 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.53. | Озеленение территории |  |  | 400,00 |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  | На проведение работ по озеленению территории гп Никольский израсходовано в соответствии с планом 438,55 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.54. | Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения |  |  | 400,00 |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  | На содержание мест отдыха детей и взрослого населения израсходовано в соответствии с планом 464,94 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.55. | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | МО "Винницкое сельское поселение" | 2022 | 1 628,90 |  | 1 278,90 |  | 350,00 |  |  |  |  | Мероприятия подразумевали под собой выделение средств из областного бюджета. Средства не были выделены, наше софинансирование не потребовалось, мероприятия в 2022 году не выполнялись. |
| 3.56. | Мероприятия, направленные на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы |  |  | 110,50 |  |  |  | 110,50 |  |  |  |  | Мероприятия подразумевали под собой выделение средств из областного бюджета. Средства не были выделены, наше софинансирование не потребовалось, мероприятия в 2022 году не выполнялись. |
| 3.57. | Проверка сметной документации |  |  | 45,00 |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  | В 2022 году проводилась проверка сметной документации, израсходовано 42,80 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.58. | Взносы региональному оператору на капитальный ремонт |  |  | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  | В 2022 году региональному оператору перечислены взносы на капитальный ремонт 226,90 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.59. | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактических затрат в связи с оказанием услуг коммунальной бани |  |  | 480,00 |  |  |  | 480,00 |  |  |  |  | В 2022 году выплачена субсидия юридическому лицу на оказание банных услуг на общую сумму 480,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.60. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" |  |  | 2 878,60 |  | 2 500,00 |  | 373,60 | 5,00 |  |  |  | В 2022 году в рамках реализации областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз на территории Винницкого сельского поселения выполнены работы: ремонт участка дороги общего пользования местного значения ул. Сенная (от д.№26 до д.28а) дер. Грибановская; ремонт участка дороги общего пользования местного значения ул. Школьная (от д.№15 до д.№4) пос. Игнатовское; ремонт участка дороги общего пользования местного значения ул. Тихая от разворотного конца до пересечения с ул. Школьной пос. Игнатовское; ремонт участка дороги общего пользования местного значения ул. Черничная (от д.7 до ул.Черемушки д.3) д. Бахарево. Израсходовано 2878,40 тыс.руб., в том числе 2499,90 тыс.руб. (средства ОБ), 378,50 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.61. | Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" |  |  | 1 216,50 |  | 1 054,90 |  | 157,60 | 4,00 |  |  |  | На реализацию мероприятий областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз израсходовано 1198,6 тыс.руб., в том числе 1039,3 тыс.руб. (средства ОБ), 159,3 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены работы по ремонту общественной бани в с.Винницы по ул.Коммунальная д. 5 |
|  | Мероприятия, не включенные в план мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2022 году на мероприятия, не включенные в план мероприятий, израсходовано 2108,34 тыс.руб., в том числе 1955,20 тыс.руб. (средства ОБ), 153,14 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.62. | Мероприятия, направленные на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | МО "Вознесенское городское поселение" | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | В 2022 году выполнена поставка дополнительных элементов на детскую площадку в гп Вознесенье, ул. Молодежная, д. 1-6. Израсходовано 518,40 тыс.руб., в том числе: 492,50 тыс.руб.(средства ОБ), 25,90 тыс.руб.(средства МБ) |
| 3.63. | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | МО "Никольское городское поселение" | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | В 2022 году выполнены работы по устройству 9 площадок для сбора отходов в гп Никольский (4 площадки ТКО по ул. Песочная, д. 1, территория Северная, участок № 1, автогородок «Спортивный», ул. Новая, д. 26) и (5 площадок КГО по ул. Подгорная, д.8, ул. Спортивная, д. 1, ул. Свирская, д. 7, ул. Сосновая, д. 5, ул. Лисицыной, д. 9) на общую сумму 1589,94 тыс.руб., в том числе 1462,70 тыс.руб. (средства ОБ), 127,24 тыс.руб. (средства МБ) |
| 4. | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания" |  |  | 2022 | 88 668,97 | 0,00 | 12 186,82 |  | 76 467,55 | 14,60 |  | В 2022 году на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания израсходовано 105593,39 тыс.руб., в том числе тыс.руб. 19867,03 (средства ОБ), 85711,77 тыс.руб. (средства МБ), 14,59 тыс.руб. (прочие средства) |  |  |
| Реализация действующих муниципальных (государственных) программ |  |  | 2022 | 88 668,97 | 0,00 | 12 186,82 |  | 76 467,55 | 14,60 |  | В 2022 году на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания израсходовано 105593,39 тыс.руб., в том числе тыс.руб. 19867,03 (средства ОБ), 85711,77 тыс.руб. (средства МБ), 14,59 тыс.руб. (прочие средства) |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения | МО "Подпорожское городское поселение" | 2022 | 7 835,86 |  |  |  | 7 835,86 |  | В 2022 году выполнен ремонт дорог общего пользования местного значения, общая сумма расходов 7370,94 тыс.руб. (средства МБ). В рамках мероприятия выполнены работы по ремонту покрытия автомобильных дорог в г.Подпорожье по ул.Солнечная (отремонтировано 1350 кв.м), сумма расходов 593,95 тыс.руб., пересечении ул.Родниковая - пр.Ленина, сумма расходов 232,03 тыс.руб., ул.Почтовая в п.Токари (отремонтировано 1550,0 кв.м), сумма расходов 577,83 тыс.руб., устранение деформаций и повреждений на асфальтовом покрытии автомобильных дорог (площадью 1720 кв.м), сумма расходов 2390,42 тыс.руб. Ремонт бордюрного камня по пр.Ленина (от ул.Родниковая до пересечения пр.Кирова, ул.Исакова, пр.Механический), сумма расходов 713,41 тыс.руб. Ремонт асфальтового покрытия проездов, заездов (площадью 2899,75 кв.м), сумма расходов 2834,587 тыс.руб. Проведена экспертиза смет, сумма расходов 28,70 тыс.руб. |  |  |  |
| 4.2. | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  | 1 200,00 |  |  |  | 1 200,00 |  | В 2022 году на ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов израсходовано 1199,79 тыс.руб. (средства МБ). Выполнен ремонт проезда к дворовой территории по ул.Пионерская, площадью 1400 кв.м. |  |  |  |
| 4.3. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | В 2022 году на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 498,33 тыс.руб. (средства МБ). В рамках мероприятия выполнены подготовительные работы по комплексной расчистке территории от древесно-кустарниковой растительности и по механизированной планировке территории микрорайона Зеленый под строительство дороги. |  |  |  |
| 4.4. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Подпорожское городское поселение" |  |  | 15 500,00 |  |  |  | 15 500,00 |  | В 2022 году на реализацию мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 23100,88 тыс.руб. (средства МБ). В рамках мероприятия выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Подпорожье и в населенных пунктах Подпорожского городского поселения, вывоз снега, расчистка подъездов к контейнерным площадкам, работы по расчистке от древесно-кустарниковой растительности вдоль автомобильных дорог и проездов в д.Кезоручей. |  |  |  |
| 4.5. | Обеспечение безопасности дорожного движения МО "Подпорожское городское поселение" |  |  | 6 679,20 |  |  |  | 6 679,20 |  | В 2022 году в рамках комплекса мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения" реализованы мероприятия по совершенствованию системы организации безопасности дорожного движения МО "Подпорожское городское поселение", израсходовано 6181,35 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены работы по нанесению дорожной разметки, сумма расходов 1339,70 тыс.руб. Обслуживание технических средств регулирования дорожного движения, сумма расходов 932,24 тыс.руб. Устройство пешеходных переходов в количестве 5 шт, сумма расходов 1108,80 тыс.руб. Разметка пешеходных переходов, сумма расходов 170,81 тыс.руб. Строительство светофорного объекта в г.Подпорожье на пересечении ул. Красноармейская-ул.Исакова, сумма расходов 1777,17 тыс.руб. Перенос, замена и установка дорожных знаков, сумма расходов 384,52 тыс.руб. Внесение изменений в проект организации дорожного движения, сумма расходов 68,30 тыс.руб. Установка и перенос дорожных и пешеходных ограждений, сумма расходов 299,81 тыс.руб. Оплата эл.энергии светофоров, сумма расходов 73,0 тыс.руб. Установка дорожного зеркала в г.Подпорожье на ул. Октябрят (у здания МФЦ), сумма расходов 27,00 тыс.руб. |  |  |  |
| 4.6. | Паспортизация автомобильных дорог местного значения общего пользования |  |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  | В 2022 году в рамках комплекса мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения" выполнены мероприятия по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, сумма расходов 87,40 тыс.руб. (средства МБ). Изготовлены технические паспорта в количестве 20 шт. |  |  |  |
| 4.7. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  | В 2022 году мероприятие не реализовано. |  |  |  |
| 4.8. | Поддержка автотранспортного предприятия |  |  | 10 200,00 |  |  |  | 10 200,00 |  | В 2022 году автотранспортному предприятию возмещены затраты в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Подпорожского городского поселения в сумме 12000,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |  |
| 4.9. | Поддержка автотранспортного предприятия | МО "Подпорожский муниципальный район" |  | 21 400,00 |  |  |  | 21 400,00 |  | В 2022 году автотранспортному предприятию возмещены затраты в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Подпорожского муниципального района в сумме 22392,58 тыс.руб. (средства МБ), в том числе (субсидии автотранспортным предприятиям за перевозки между поселениями в границах района - 18392,58 тыс.руб., субсидии автотранспортным предприятиям за перевозки в границах Винницкого сельского поселения - 4000,00 тыс.руб.) |  |  |  |
| 4.10. | Строительство автостанции в г. Подпорожье |  |  | 5 176,27 |  |  |  | 5 176,27 |  | На 01.01.2023 года строительная готовность объекта составляет 65 %. В 2022 году выполнены следующие строительно-монтажные работы: - благоустройство территории – 80% - монтаж конструкций стен 2 этажа – 100% - устройство лестничных маршей ж/б - 100% - устройство наружных сетей газопровода - 80% - устройство наружных сетей водоотведения (хоз.бытовой) – 100% - устройство наружных сетей электроснабжения-100% - утепление стен – 90% - монтаж подсистемы вентилируемого фасада – 60% - монтаж оконных блоков – 100% - монтаж входных дверных блоков – 100% - устройство перегородок – 100% - внутренняя отделка -30% - монтаж системы вентиляции – 50% - устройство кровельного покрытия- 100% - внутренние инженерные сети (электрика, слаботочные сети, водопровод и водоотведение) - 60% - ограждение территории – 80%. По условиям контракта срок ввода в эксплуатацию - май 2023г. Всего израсходовано 17306,97 тыс.руб., в том числе 15818,34 тыс.руб. (средства ОБ), 1488,63 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |  |
| 4.11. | Ремонт социально-значимых автомобильных дорог общего пользования местного значения | МО "Важинское городское поселение" | 2022 | 7 820,08 |  | 6 881,67 |  | 938,41 |  | В 2022 году мероприятие не выполнено. Мероприятие запланировано на 2023 год. |  |  |  |
| 4.12. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 1 363,64 |  | 1 200,00 |  | 163,64 |  | В 2022 году на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (грейдирование, расчистка от снега, антигололёдная обработка и т.д.) израсходовано 2099,9 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |  |
| 4.13. | Ремонт социально-значимых автомобильных дорог общего пользования местного значения | МО "Вознесенское городское поселение" | 2022 | 1 877,39 |  | 1 614,56 |  | 262,83 |  | В 2022 году проведены работы по ремонту участка дороги по ул.Горной в п.Вознесенье (от переулка Рабочего до дома № 37 по ул.Горной). Израсходовано 1811,70 тыс.руб., в том числе 1558,10 тыс.руб. (средства ОБ), 253,60 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |  |
| 4.14. | Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" |  |  | 1 236,63 |  | 1 054,90 |  | 171,73 | 10,00 | В 2022 году выполнен ремонт участка дороги по пер.Просвещения в п.Вознесенье (к гражданскому кладбищу). Израсходовано 1936,60 тыс.руб., в том числе: 1054,90 тыс.руб.(средства ОБ), 871,70 тыс.руб.(средства МБ), 10,00 тыс.руб.(прочие источники) |  |  |  |
| 4.15. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" |  |  | 500,00 |  | 428,82 |  | 69,81 | 1,37 | В 2022 году проведены работы по ремонту участка дороги по ул.Георгиевской в д.Родионово. Израсходовано 500,01 тыс.руб., в том числе 428,78 тыс.руб.(средства ОБ), 69,85 тыс.руб.(средства МБ), 1,38 тыс.руб.(прочие источники) |  |  |  |
| 4.16. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" |  |  | 560,00 |  | 480,28 |  | 78,18 | 1,54 | В 2022 году проведены работы по ремонту участка дороги по ул.Пристанской в д.Красный Бор. Израсходовано 559,82 тыс.руб., в том числе 480,08 тыс.руб.(средства ОБ), 78,21 тыс.руб.(средства МБ), 1,53 тыс.руб.(прочие средства) |  |  |  |
| 4.17. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" |  |  | 200,00 |  | 171,53 |  | 27,92 | 0,55 | В 2022 году проведены работы по отсыпке участка дороги по ул.Озерный спуск в д.Конец. Израсходовано 199,90 тыс.руб., в том числе 171,43 тыс.руб.(средства ОБ), 27,93 тыс.руб.(средства МБ), 0,54 тыс.руб. (прочие средства) |  |  |  |
| 4.18. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" |  |  | 414,00 |  | 355,06 |  | 57,80 | 1,14 | В 2022 году выполнены работы по ремонту участка дороги по пер.Полевому в д.Кипрушино. Израсходовано 414,43 тыс.руб., в том числе 355,40 тыс.руб.(средства ОБ), 57,89 тыс.руб.(средства МБ), 1,14 тыс.руб.(прочие средства) |  |  |  |
| 4.19. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Вознесенское городское поселение" |  |  | 2 040,00 |  |  |  | 2 040,00 |  | В 2022 году выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Вознесенское городское поселение". Выполнены работы по механизированной уборке улиц. Израсходовано 2540,00 тыс.руб.(средства МБ) |  |  |  |
| 4.20. | Ремонт участков улиц в гп Никольский | МО "Никольское городское поселение" | 2022 | 1 700,00 |  |  |  | 1 700,00 |  | В 2022 году заключен контракт с ООО "Свирь Строй" на общую сумму 1035,39 тыс.руб. (средства МБ). Выполнен ремонт дорог и проездов протяженностью 376 п.м. в гп Никольский (ул. Молодежная, ул. Лесная, 3-й Свирский, 4-й Свирский), сумма расходов 581,97 тыс. руб. Расчистка территории за школой - 200,00 тыс.руб., ремонт проезда к модульной котельной на п.ст. Свирь - 148,27 тыс.руб., ремонт участка тротуара пр. Речного Флота - 105,15 тыс.руб. |  |  |  |
| 4.21. | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения | МО "Винницкое сельское поселение" | 2022 | 245,30 |  |  |  | 245,30 |  | В 2022 году на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения в Винницком сельском поселении израсходовано 555,8 тыс.руб. (средства МБ). Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Зеленая. |  |  |  |
| 4.22. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Винницкое сельское поселение" |  |  | 1 915,60 |  |  |  | 1 915,60 |  | В 2022 году на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Винницкое сельское поселение" израсходовано 3778,9 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |  |
| 4.23. | Проверка сметной документации |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | В 2022 году проведена проверка сметной документации на сумму 17,7 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |  |
| 5. | Мероприятия в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения" |  |  | 2022 | 506 339,76 | 199 668,73 |  | 264 783,83 | 41 887,20 | 0,00 |  |  | В 2022 году на реализацию мероприятий в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения израсходовано 807760,06 тыс.руб., в том числе 476818,68 тыс.руб. (средства ФБ), 275852,65 тыс.руб. (средства ОБ), 55088,73 тыс.руб. (средства МБ), 300,00 тыс.руб. (средства граждан) |  |
| Реализация действующих муниципальных (государственных) программ |  |  | 2022 | 506 339,76 | 199 668,73 |  | 264 783,83 | 41 887,20 | 0,00 |  |  | В 2022 году на реализацию мероприятий в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения израсходовано 807760,06 тыс.руб., в том числе 476818,68 тыс.руб. (средства ФБ), 275852,65 тыс.руб. (средства ОБ), 55088,73 тыс.руб. (средства МБ), 300,00 тыс.руб. (средства граждан) |  |
| 5.1. | Улучшение жилищных условий молодых семей на территории Подпорожского городского поселения | МО "Подпорожское городское поселение" | 2022 | 801,13 | 77,62 |  | 635,38 | 88,12 |  |  |  | В 2022 году реализован 1 государственный жилищный сертификат на общую сумму 1001,03 тыс.руб. (средства ОБ), улучшила жилищные условия 1 семья, имеющая право на предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с федеральным законодательством |  |
| 5.2. | Переселение граждан из аварийного многоквартирного жилищного фонда на территории Подпорожского городского поселения |  |  | 499 028,61 | 199 591,10 |  | 261 365,40 | 38 072,11 |  |  |  | В 2022 году для переселения граждан из аварийного многоквартирного жилого фонда на территории Подпорожского городского поселения израсходовано 801167,63 тыс.руб., в том числе 476818,68 тыс.руб. (средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства), 271981,26 тыс.руб. (средства ОБ), 52367,69 (средства МБ). Строительство в г. Подпорожье по адресу пр. Кирова, д.25 жилого комплекса, который будет состоять из 6 многоквартирных домов (660 квартир).Срок окончания возведения жилого квартала согласно графику - 2024 год. В 2022 году по II этапу реализации региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Ленинградской области» введены в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома на 195 квартир общей площадью 8807,20 кв.м. В 2022 году по III этапу реализации региональной программы для приобретения 123 жилых помещений на эскроу-счет перечислены средства в сумме 512347,95 тыс.руб., в том числе 451715,41 тыс.руб. (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ), 25103,27 тыс.руб. (средства ОБ), 35529,27 тыс.руб. (средства МБ). По условиям контракта срок ввода в эксплуатацию - конец декабря 2023г. |  |
| 5.3. | Снос расселенных жилых домов на территории Подпорожского городского поселения |  |  | 2 000,00 |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  | В 2022 году в рамках мероприятия снесено 5 расселенных жилых домов (пр. Механический, д.44, д. 48, ул. Самострой, д.10, ул. Северная д.37, ул. Советская, д.3) на территории Подпорожского городского поселения на общую сумму 1302,50 тыс. руб (средства МБ) |  |
| 5.4. | Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) в рамках подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" Государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области № 407 от 14 ноября 2013 года |  |  | 2 002,05 |  |  | 2 002,05 |  |  |  |  | В 2022 году реализован один сертификат одной многодетной семье на улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) в размере 2002,06 тыс.руб. (средства ОБ). + 300 тыс.руб. собственные средства граждан |  |
| 5.5. | Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов |  |  | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  |  |  | В 2022 году в рамках реализации мероприятия "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения" приспособлено 1 жилое помещение инвалида с учетом потребностей и обеспечения условий их доступности. Израсходовано всего 98,14 тыс.руб., в том числе 87,30 тыс.руб. (средства ОБ), 10,84 тыс.руб. (средства |  |
| 5.6. | Улучшение жилищных условий граждан в соответствии с областным законом Ленинградской области от 13 октября 2014 года № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов» | МО "Подпорожский муниципальный район" |  | 781,00 |  |  | 781,00 |  |  |  |  | В 2022 году реализовано 3 сертификата на сумму 781,00 тыс.руб. (средства ОБ), произведен капитальный ремонт 3 жилых домов ветеранам ВОВ |  |
| 5.7. | Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан на территории МО «Важинское городское поселение» | МО "Важинское городское поселение" | 2022 | 126,97 |  |  |  | 126,97 |  |  |  | Мероприятие не выполнено. Мероприятие запланировано на 2023 год |  |
| 5.8. | Снос расселённых аварийных многоквартирных домов |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  | Мероприятие не выполнено. Мероприятие запланировано на 2023-2024 годы |  |
| 5.9. | Снос расселенных аварийных многоквартирных жилых домов | МО "Винницкое сельское поселение" | 2022 | 828,40 |  |  |  | 828,40 |  |  |  | В 2022 году в рамках мероприятия на территории Винницкого сельского поселения снесено 4 расселенных аварийных многоквартирных жилых дома (ул. Лесная, д.27, ул. Советская, д. 81, пер. Оятский, д. 1, ул. Комсомольская, д. 8). Израсходовано 1200,00 тыс. руб (средства МБ) |  |
| 5.10. | Обеспечение мероприятий по текущему ремонту муниципального жилищного фонда | МО "Винницкое сельское поселение" | 2022 | 71,60 |  |  |  | 71,60 |  |  |  | В 2022 году выполнены мероприятия по текущему ремонту муниципального жилищного фонда в с. Винницы, ул. Советская, ул. Лесная. Сумма расходов 207,70 тыс.руб. (средства МБ) |  |
| 6. | Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики" |  |  | 2022 | 39 826,84 | 0,00 | 8 200,00 |  | 31 626,84 | 0,00 |  | В 2022 году на реализацию мероприятий в сфере развития систем электроэнергетики израсходовано 43382,33 тыс.руб., в том числе 8200,00 тыс.руб. (средства ОБ), 35182,33 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 6.1. | Организация и содержание наружного освещения улиц и территорий Подпорожского городского поселения | МО "Подпорожское городское поселение" | 2022 | 20 020,06 |  |  |  | 20 020,06 |  |  | В 2022 году на мероприятия по организации и содержание наружного освещения улиц и территорий Подпорожского городского поселения израсходовано 22800,29 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: оплата за уличное освещение - 17012,78 тыс.руб., техническое обслуживание оборудования измерительного комплекса системы коммунального учета электрической энергии - 396,0 тыс.руб., выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту наружного освещения на территории МО "Подпорожское городское поселение"- 5391,51 тыс.руб. |  |  |
| 6.2. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения |  |  | 8 631,58 |  | 8 200,00 |  | 431,58 |  |  | В 2022 году на мероприятия "Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения" израсходовано 8631,58 тыс.руб., в том числе 8200,00 тыс.руб. (средства ОБ), 431,58 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены работы по замене светильников уличного освещения - 6085,26 тыс.руб. (в количестве 578 шт.).Устройство уличного освещения по ул.Паромная, пер.Полевой, ул.Солнечная - 498,640 тыс.руб .(установка светильников в количестве 21 шт.). Дополнительные работы по обслуживанию уличного освещения - 313,428 тыс.руб. (замена электрооборудования). Устройство уличного освещения на пер.Озерный - 385,51 тыс.руб. (установка светильников в количестве 14 шт.). Устройство уличного освещения по ул.Ромашковая, ул.Дорожная - 408,11 тыс.руб. (установка светильников в количестве 13 шт.). Ремонт уличного освещения по ул.Зеленая -281,91 (замена светильников - 18 шт.). Устройство уличного освещения по ул.Прохладная (светильники - 9 шт.), ул.Комсомольская д.1, ул.Конституции д.3а-5а - 267,94 тыс.руб. (установка светильников - 21 шт.). Ремонт уличного освещения по ул.Красноармейская - 390,79 тыс.руб. (замена светильников - 25 шт.). |  |  |
| 6.3. | Ремонт и содержание уличного освещения на территории Важинского городского поселения | МО "Важинское городское поселение" | 2022 | 1 410,00 |  |  |  | 1 410,00 |  |  | В 2022 году на ремонт и содержание уличного освещения территорий Важинского городского поселения (закуплено 10 светодиодных светильников), израсходовано 1700,3 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 6.4. | Выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов уличного освещения на территории МО "Вознесенское городское поселение" | МО "Вознесенское городское поселение" | 2022 | 1 540,00 |  |  |  | 1 540,00 |  |  | В 2022 году на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт объектов уличного освещения Вознесенского городского поселения израсходовано 3408,46 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: на оплату по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов уличного освещения - 725,06 тыс.руб. (средства МБ), на оплату электроэнергии - 1500,00 тыс.руб. (средства районного бюджета), 1183,40 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 6.5. | Организация и содержание уличного освещения, и ремонт имеющихся сетей в гп Никольский | МО "Никольское городское поселение" | 2022 | 1 225,00 |  |  |  | 1 225,00 |  |  | В 2022 году на организацию уличного освещения и ремонт имеющихся сетей израсходовано 1297,5 тыс.руб. (средства МБ), в том числе оплату электроэнергии уличного освещения - 899,3 тыс.руб., на ремонт и замену светильников в количестве 55 шт. - 398,2 тыс.руб. |  |  |
| 6.6. | Организация наружного освещения населенных пунктов Винницкого сельского поселения | МО "Винницкое сельское поселение" | 2022 | 7 000,20 |  |  |  | 7 000,20 |  |  | В 2022 году на организацию уличного освещения и закупку электротоваров израсходовано 5544,20 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 7. | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Развитие малого и среднего предпринимательства" |  |  | 2022 | 5 363,68 | 0,00 | 4 062,30 |  | 1 301,38 | 0,00 |  | В 2022 году на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства израсходовано 4887,24 тыс.руб., в том числе 3840,52 тыс.руб. (средства ОБ), 1046,72 тыс.руб. (средства МБ). |  |  |
| 7.1. | Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие Подпорожского муниципального района» (мероприятия, направленные на достижение цели Федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Подпорожском муниципальном районе») | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2022 | 4 993,68 |  | 4 062,30 |  | 931,38 |  |  | В 2022 году в рамках мероприятий, направленных на достижение цели Федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» проведен конкурс по предоставлению субсидии на организацию предпринимательской деятельности, по результатам которого субсидию в общей сумме 2302,80 тыс.руб., в том числе 2072,52 тыс.руб. (средства ОБ), 230,28 тыс.руб. (средства МБ) получили 4 субъекта предпринимательской деятельности. При поддержке ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества»: • субъектам МСП, физическим лицам оказано 2759 консультационных услуг; • прошли обучение по программе «Введение в предпринимательство» 39 человек; • 368 человек из числа субъектов МСП и самозанятых граждан, 155 физических лиц Подпорожского МР получили поддержку в виде консультаций, обучения, и иного вида помощи; • создано 35 новых субъекта малого предпринимательства, 55 самозанятых. В 2022 года оказана поддержка организации потребительской кооперации (Подпорожское РАЙПО) на сумму 1964,44 тыс.руб., в том числе 1768,0 тыс.руб. (средства ОБ), 196,44 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 4517,24 тыс.руб., в том числе 3840,52 тыс.руб. (средства ОБ), 676,72 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 7.2. | Реализация муниципальной программы "Стимулирование экономической активности в Подпорожском городском поселении" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2022 | 150,00 |  |  |  | 150,00 |  |  | В 2022 году произведена оплата за оказание консультационных услуг ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества» представителям малого и среднего предпринимательства в размере 150,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 7.3. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Вознесенское городское поселение" | МО "Вознесенское городское поселение" | 2022 | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  | В 2022 году произведена оплата за оказание консультационных услуг ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества» представителям малого и среднего предпринимательства в размере 50,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 7.4. | Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | МО "Важинское городское поселение" | 2022 | 60,00 |  |  |  | 60,00 |  |  | В течение 2022 года субъектам МСП оказывались консультационные услуги. В рамках соглашения с ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества» за оказание консультационных услуг оплачено 60,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 7.5. | Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО "Никольское городское поселение" | МО "Никольское городское поселение" | 2022 | 60,00 |  |  |  | 60,00 |  |  | В течение 2022 года субъектам МСП оказывались консультационные услуги. В рамках соглашения с ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества» за оказание консультационных услуг оплачено 60,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 7.6. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Винницкое сельское поселение" | МО "Винницкое сельское поселение" | 2022 | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  | В течение 2022 года субъектам МСП оказывались консультационные услуги. В рамках соглашения с ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества» за оказание консультационных услуг оплачено 50,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 8. | Правопорядок и безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Правопорядок и безопасность" |  |  | 2022 | 7 858,70 | 0,00 | 0,00 |  | 7 858,70 | 0,00 |  | В 2022 году на реализацию мероприятий в сфере правопорядка и безопасности израсходовано 7768,41 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 8.1. | Реализация муниципальной программы «Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2022 | 7 330,10 | 0,00 | 0,00 |  | 7 330,10 | 0,00 |  | В 2022 году на реализацию муниципальной программы "Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области" израсходовано 7348,15 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 8.1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений и террористических угроз в Подпорожском районе» |  | 2022 | 6 625,10 |  |  |  | 6 625,10 |  |  | В 2022 году всего израсходовано 6689,82 тыс.руб. (средства МБ). Развитие и обслуживание АПК АИС "Безопасный город" - 2194,70 тыс.руб. Содержание диспетчерского персонала АПК АИС "Безопасный город" и ЕДДС МО "Подпорожский муниципальный район" - 4415,92 тыс.руб. Изготовление баннеров, табличек, буклетов, плакатов - 79,20 тыс.руб. |  |  |
| 8.1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание в готовности систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского района» |  | 2022 | 700,00 |  |  |  | 700,00 |  |  | В 2022 году на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского муниципального района израсходовано 653,33 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: создание резервов материальных ресурсов (продуктовые, вещевые, строительные) - 476,17 тыс.руб., обучение сотрудников в области ГО и ЧС - 23,14 тыс.руб., установка пожарной сигнализации в учебно - консультационном пункте - 30,00 тыс.руб., обеспечение деятельности ЕДДС (приобретение формы для дежурных, кресло, компьютер, веб- камера) на сумму 106,08 тыс.руб. Изготовление информационных табличек -17,94 тыс.руб. |  |  |
| 8.1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 2022 | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  | В рамках реализации мероприятия обеспечение безопасности дорожного движения на территории Подпорожского района изготовлены светоотражающие брелоки для школьников. Всего израсходовано 5,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 8.2. | Реализация муниципальной программы «Безопасность Подпорожского городского поселения» | МО "Подпорожское городское поселение" | 2022 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  | 350,00 | 0,00 |  | В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Безопасность Подпорожского городского поселения" израсходовано 188,26 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 8.2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений и террористических угроз на территории Подпорожского городского поселения» |  | 2022 | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  | В 2022 году на реализацию мероприятий "Обеспечение профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений и террористических угроз на территории Подпорожского городского поселения" израсходовано 71,17 тыс. руб. (средства МБ). В рамках комплекса выполнены следующие мероприятия: изготовление и установка информационных баннеров и табличек на сумму 38,75 тыс. руб., оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, сумма расходов составила 32,42 тыс.руб. |  |  |
| 8.2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жизнедеятельности населения Подпорожского городского поселения в чрезвычайных ситуациях» |  | 2022 | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  |  | В 2022 году на реализацию мероприятий "Обеспечение жизнедеятельности населения Подпорожского городского поселения в чрезвычайных ситуациях израсходовано 117,09 тыс.руб. (средства МБ). В рамках комплекса выполнены следующие мероприятия: приобретение и установка пожарной механической сирены в д. Пидьма - 44,33 тыс.руб., обслуживание установленных сирен оповещения - 24,00 тыс.руб., перекатка пожарных рукавов и проверка пожарных гидрантов на водоотдачу - 16,80 тыс.руб., оснащение учебно-консультационного пункта по гражданской обороне - 7,50 тыс.руб., изготовление трафаретов (памяток) по ГО - 24,37 тыс.руб., обустройство пожарного водоема в г. Подпорожье ул. Горная - 63,23 тыс.руб. |  |  |
| 8.3. | Система оповещения населения (ПБ, ГО и ЧС): - проект | МО "Важинское городское поселение" | 2022 | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | Мероприятие не выполнено. Мероприятие запланировано на 2023 год |  |  |  |
| 8.4. | Обустройство подъездов к пожарным водоёмам |  | 2022 | 1 000,00 |  |  |  | 1 000,00 |  | На территории Важинского городского поселения обустроены пожарные водоемы на ул. Береговая, ул. Зеленая, ул. Карьерная и ул. Заречная, мероприятие реализовано без привлечения денежных средств из местного бюджета. |  |  |  |
| 8.5. | Установка системы видеонаблюдения на улицах поселка Важины. Обеспечение деятельности народных дружин |  | 2022 | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | Мероприятие не выполнено. Мероприятие запланировано на 2023 год |  |  |  |
| 8.6. | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Важинское городское поселение» |  | 2022 | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | По решениям Подпорожского городского суда установлены знаки парковки для инвалидов на территории Важинского Дома культуры и знак парковки на территории гражданского кладбища в гп Важины и вблизи кладбища в д. Согиницы, сумма расходов 20,0 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |  |
| 8.7. | Создание плана гражданской обороны |  | 2022 | 120,00 |  |  |  | 120,00 |  | Мероприятие не выполнено. Мероприятие запланировано на 2023 год |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Вознесенского городского поселения | МО "Вознесенское городское поселение" | 2022 | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  | Запланированные на 2022 год работы по замене указателей (пожарных знаков) перенесены на 2023 год |  |  |  |
| 8.9. | Мероприятия в сфере пожарной безопасности, ГО и ЧС | МО "Никольское городское поселение" | 2022 | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  | В 2022 году на техническое обслуживание пожарного модуля, расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, гп Никольский, ул. Новая, д. 1А (перекатка, испытание, сушка напорно-всасывающих рукавов, испытание трехколенной лестницы) израсходовано 25,0 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |  |
| 8.9. | Обеспечение безопасности на территории МО Винницкое сельское поселение | МО "Винницкое сельское поселение" | 2022 | 116,00 |  |  |  | 116,00 |  | В 2002 году на содержание пожарных водоемов и закупка информационных табличек израсходовано 187,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |  |
| ИТОГО по плану мероприятий |  |  | 2022 | 1 081 444,51 | 223 620,78 | 477 724,82 |  | 380 042,56 | 56,34 | На реализацию плана социально экономического развития в 2022 году израсходованы средства в размере 1430594,68 тыс.руб., в том числе 499760,25 тыс.руб. - средства ФБ, 535365,71 тыс.руб. - средства ОБ, 395445,78 тыс.руб. - средства МБ, 22,94 тыс.руб. - прочие средства |  |  |  |